Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Совет депутатов Шимского городского поселения

Постановление

От 06.07.2011 № 151

р.п. Шимск

Об утверждении целевой программы «Газификация Шимского городского поселения на 2011-2013 годы»

В целях повышения уровня газификации городского поселения, получения финансовых средств областного бюджета в рамках областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Новгородской области от 26.12.2008 № 486, и постановлением Администрации Шимского муниципального района от 22.07.2010года № 514,  Администрация Шимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В паспорте программы в отделе обоснование программы абзац 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«Изготовить проектно сметную документацию газопровод по ул. Октябрьская до дома 34 по ул.. Новгородской с разводкой по фасаду (0,45км), пер.Заречный с отводами к домам 0,2км, ул.Комсомольская с отводами к домам  0,3км., по ул. Коммунальная 0,3км., ул.Ленина д.№29 с разводкой по дому(0,3км).Заказать проектно-сметную документацию по д.Бор ул.Сосновая.

В 2013 году планируется изготовить проектно сметную документацию и построить  газораспределительные сети в р.п. Шимск по улицам. Новгородская (0,4км), ул. Набережная (0,6км),Изготовить пректно-сметную документацию на газопровод низкого давления Шимск-Старый Шимск, участок от задвижки на газопроводе Лесная – Шимск до д. Старый Шимск (300 м).

1. Приложение №1 к программе «Муниципальная целевая программа

«Газификация Шимского городского поселения на 2011-2013 годы» изложить в прилагаемой педакции.

- Опубликовать постановление в газете "Шимские вести".

| Заместитель Главы поселения | В.Г.Бутенев |
| --- | --- |

3. Перечень программных мероприятий

Приложение № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | Обл. бюджет | Бюджет поселения | Обл. бюджет | Бюджет поселения | Обл. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Газопровод среднего давления к улицам Химиков Пионерская 0,6 км | Администрация поселения | Строительство | 26,0 | 837,0 |  |  |  |  |
| 2 | Газопровод низкого давления - участок улица Химиков 0,55 км | Администрация поселения | Строительство | 24,0 | 767,0 |  |  |  |  |
| 3 | Газопровод низкого давления - участок улица Пионерская 0,55 км | Администрация поселения | Строительство | 24,0 | 767,0 |  |  |  |  |
| 4 | Газопровод низкого давления - участок улица Ручьевая 0,25 км | Администрация поселения | Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газопровод низкого давления - участок улица Заречная 0,45 км | Администрация поселения | Строительство | 19,0 | 629,0 |  |  |  |  |
|  | Всего 2011 г. 2,4 км |  |  | 93,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Газопровод низкого давления участок ул.Октябрьская –до д.34 ул.Новгородская (с разводкой по фасаду) -0,45 км | Администрация поселения | Проектирование |  |  | 101,0 |  |  |  |
| 7 | Газопровод низкого давления - участок пер. Заречный с отводами к домам 0,2 км | Администрация поселения | Проектирование |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 8 | Газопровод низкого давления - участок улица Комсомольская с отводами к домам 0,3 км | Администрация поселения | Проектирование |  |  | 75,0 |  |  |  |
| 9 | Газопровод низкого давления ул. Коммунальная-0,3км | Администрация поселения | Проектирование |  |  | 75,0 |  |  |  |
| 10 | Газопровод низкого давления ул.Заречная с отводами -0,33км | Администрация поселения | Проектирование |  |  | 82,5 |  |  |  |
| 11 | Газопровод низкого давления участок ул.Школьная с отводами- 0,2 км | Администрация поселения | Проектирование |  |  | 41,5 |  |  |  |
| 12 | Газопровод низкого давления- участок улица Набережная с отводами 0,4 км | Администрация поселения | Проектирование |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 13 | Газопровод низкого давления - участок улица Ленина д.№29 (с разводкой по дому) 0,3км | Администрация поселения | Проектирование |  |  | 75,0 |  |  |  |
| 14 | Газопровод через реку Шелонь | Администрация поселения | Проектирование Строительство |  |  | 75,0 |  |  |  |
| 15 | Газопровод низкого давления - участок улица Новгородская, д. №№ 22 и 24 (с фасадами) 0,155 км | Администрация поселения | Строительство |  |  | 40,0 | 752,462 |  |  |
| 16 | Газопровод низкого и среднего давления - участок улица Задорожная 0,750 км | Администрация поселения | Строительство |  |  | 160 | 915 |  |  |
| 17 | Газопровод среднего давления - участок улица Задорожная , Мелиораторов, 0,85км | Администрация поселения | Строительство |  |  |  | 1300 |  |  |
| 18 | Газопровод низкого давления - участок улица Мелиораторов, 1,0 км | Администрация поселения | Строительство |  |  |  | 1800 |  |  |
|  | Всего 2012 г. 2,49 км 2,755км |  | Проектирование Строительство |  |  | 600,0 200 | 4767,5 |  |  |
| 20 | Газопровод низкого давления - участок улица Советская д.1 ( с разводкой по фасаду здания) 0,4 км | Администрация поселения | Проектирование |  |  |  |  | 120,0 |  |
| 21 | Газопровод низкого давления –участок улица Новая -04 км | Администрация поселения | Проектирование |  |  |  |  | 120,0 |  |
| 22 | Газопровод низкого давления- участок переулок Цветочный - 0,1 км; переулок Солнечный – 0,1 км | Администрация поселения | Проектирование |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 23 | Газопровод низкого давления –участок ул.Мелиораторов - 0,2 км | Администрация поселения | Проектирование |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 24 | Газопровод низкого давления участок улица Свободы- 0,2км | Администрация поселения | Проектирование |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 25 | Газопровод низкого давления участок –улица Зеленая – 0,7 км | Администрация поселения | Проектирование |  |  |  |  | 210,0 |  |
| 26 | Газопровод низкого давления участок ул.Октябрьская –до д.34 ул.Новгородская (с разводкой по фасаду) -0,45 км | Администрация поселения | Строительство |  |  |  |  | 50,0 | 950,0 |
| 27 | Газопровод низкого давления - участок пер. Заречный с отводами к домам 0,2 км | Администрация поселения | Строительство |  |  |  |  | 25,0 | 480,0 |
| 28 | Газопровод низкого давления - участок улица Комсомольская с отводами к домам 0,3 км | Администрация поселения | Строительство |  |  |  |  | 35 | 715 |
| 29 | Газопровод низкого давления ул. Коммунальная-0,3км | Администрация поселения | Строительство |  |  |  |  | 35 | 715 |
| 30 | Газопровод низкого давления ул.Заречная с отводами -0,33км | Администрация поселения | Строительство |  |  |  |  | 40 | 760 |
| 31 | Газопровод низкого давления участок ул.Школьная с отводами- 0,2 км | Администрация поселения | Строительство |  |  |  |  | 20 | 380 |
| 32 | Газопровод низкого давления- участок улица Набережная с отводами 0,4 км | Администрация поселения | Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Газопровод низкого давления - участок улица Ленина д.№29 (с разводкой по дому) 0,3км | Администрация поселения | Строительство |  |  |  |  | 35 | 715 |
|  | Всего 2013 г. 2,0 км 2,48км |  | Проектирование Строительство |  |  |  |  | 630,0 240,0 | 4000 |

4. Ресурсное обеспечение Программы

| Наименование ресурсов | Ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  | 2011. | 2012. | 2013. |
| Бюджет области | тыс.руб. | 11767,5 | 3000,0 | 4767,5 | 4000,0 |
| Бюджет Шимского городского поселения | тыс.руб. | 1763,0 | 93,0 | 800,0 | 870,0 |
| Итого |  | 13530,5 | 3093,0 | 5567,5 | 4870,0 |

5.  Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с разделом 3. Перечень программных мероприятий.

Финансирование работ по изготовлению проектно-сметной документации и строительству газовых сетей между населенными пунктами осуществляется за счет бюджета муниципального района.

Финансирование работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей по населенным пунктам городского поселения осуществляется за счет бюджета городского поселения.  Финансирование мероприятий по строительству газораспределительных сетей по населенным пунктам осуществляется путем предоставления городскому поселению субсидий, рассчитываемых согласно методике расчета и условиям предоставления субсидий областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 26.12.2008 № 486.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация Программы позволит повысить уровень газификации р.п. Шимск до 45%, Шимского городского поселения до 34%.

Кроме этого реализация Программы:

- приведет к снижению затрат населения на приобретение твердого топлива, стоимость которого в 5-6 раз выше стоимости природного газа;

- будет способствовать уменьшению загрязнения атмосферного воздуха    вследствие сжигания топлива в печах;

- повысит комфортность проживания граждан в газифицированных домовладениях;

- повысит качество и надежность предоставления коммунальных услуг     населению за счет развития инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве в сельской местности;

- создаст условия для развития экономики муниципального района с учетом энергетической и экологической безопасности.

__________________________________