Отчет о ходе реализации муниципальной программы **«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»**за 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Всего  |  Средства федерального  бюджета  |  Средства областного  бюджета  |  Средства  бюджета района  |  Средства  бюджета поселения |  Внебюджетные  источники  |
| профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано  | освоено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13 | 14 | 15 |  16  |  17  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 6259,2 | 6259,1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6849,8 | 6259,1 | 6259,1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения  | 4174,5 | 4174,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764,0 | 4174,5 | 4174,5 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2Организация озеленения территории Шимского городского поселения  | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения  | 211,7 | 211,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 0 | 0 |
|  |
| Подпрограмма 4Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения  | 1722,9 | 1722,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724,1 | 1722,9 | 1722,9 | 0 | 0 |

 --------------------------------

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

 **«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»** за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  мероприятия  |  Срок реализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1.  | Подпрограмма 1Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения |
| 1.1.  | Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 2021 год | Работы выполнены на сумму 200,00 тыс. рублей |  |
| 1.2.  | Оплата за потребленную электроэнергию наружного уличного освещения | 2021 год | Мероприятия в рамках энергосервисного контракта выполнены на сумму 3774,5 тыс. рублей  | В связи с уменьшением использования электрической энергии на уличное освещение в рамках энергосервисного контракта образовалась экономия финансовых средств в сумме 589,5 тыс. рублей. |
| 1.3. | Выполнение работ по обустройству наружного (уличного) освещения новых улиц поселения | 2021 год | Работы выполнены на сумму 200,00 тыс. рублей |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения |
| 2.1.  |  Приобретение и высадка рассады цветов, мероприятия по уходу за насаждениями и содержание малых архитектурных форм | 2021 год | Работы выполнены на сумму 150,0 тыс. руб. |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения |
| 3.1. | Приобретение венков к празднованию памятных дат | 2021 год | Венки закуплены на сумму 30,0 тыс. рублей |  |
| 3.2. | Выполнение работ по содержанию воинских захоронений (санитарное содержание военно-мемориальных объектов), благоустройство и озеленение | 2021 год | Работы выполнены на сумму 99,5 тыс.руб. |  |
| 3.3. | Благоустройство воинского захоронения в д. Теребутицы | 2021 год | Работы выполнены на сумму 28,0 тыс. рублей |  |
| 3.4. | Приобретение материалов для ремонта и благоустройства воинского захоронения в р.п. Шимск | 2021 год | Приобретены материалы на сумму 54,196 рублей |  |
| 4. | Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения  |
| 4.1. |  Выполнение работ по уборке мест общего пользования и несанкционированных свалок | 2021 год | Выполнены работы по вывозу мусора с общественных территорий и уборке несанкционированных свалок. Услуги оплачены на сумму 392,9 тыс. рублей.  | По итогам аукциона возникла экономия средств в сумме 1,2 тыс. рублей |
| 4.2. | Мероприятие 2 Выполнение работ по скашиванию сорной растительности в летний период | 2021 год | Выполнены работы на сумму 271,5 тыс. руб. |  |
| 4.3. | Мероприятие 3Выполнение работ по акарицидной обработке (от клещей) открытых территорий | 2021 год | Работы выполнены на сумму 10,0 тыс.руб. |  |
| 4.4 | Мероприятие 4Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского | 2021 год | Работы выполнены на сумму 42,0 тыс.руб. |  |
| 4.5. | Мероприятие 5Выполнение работ по спиливанию старых и аварийных деревьев | 2021 год | Выполнены работы на сумму 130,0 тыс. рублей. |  |
| 4.6. | Приобретение и установка элементов детского игрового оборудования | 2021 год | Работы выполнены на сумму 177,5 тыс. рублей |  |
| 4.7. | Выполнение работ по обустройству системы водоотвода с дворовой территории многоквартирного дома р.п. Шимск | 2021 год | Работы выполнены на сумму 290,4 тыс. рублей |  |
| 4.8. | Выполнение работ по доставке песчаных смесей для благоустройства гражданских захоронений | 2021 год  | Работы выполнены на сумму 30,0 тыс. руб.  |  |
| 4.9. | Благоустройство территории около музыкальной школы МБУДО «Шимская детская школа искусств» р.п. Шимск | 2021 год | Работы выполнены на сумму 95,7 тыс. рублей |  |
| 4.10. | Благоустройство Александровского сквера р.п. Шимск (рисунок Мурал) | 2021 год | Работы выполнены на сумму 64,0 тыс. рублей |  |
| 4.11. | Приобретение газонокосилки для нужд благоустройства территории Шимского городского поселения  | 2021 год | Приобретено на сумму 40,1 тыс. рублей |  |
| 4.12. | Обустройство площадки с детским игровым оборудованием в д. Бор | 2021 год | Работы выполнены на сумму 178,8 тыс. рублей |  |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы **«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»**

за 2021 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование целевого показателя, единица измерения  | Значение целевого показателя |  Обоснование отклонений значенийцелевого показателяна конец отчетного  периода  (при наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному  | план на год  | факт за отчетный период  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | **Подпрограмма 1** Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения |
| 1.  | Количество населенных пунктов поселения на территории, которых проводятся работы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения, шт. | 24 | 24 | 24 |  |
| 2.  | Количество мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество новых улиц поселения, обустроенных наружным (уличным) освещением, шт | 2 | 3 | 3 |  |
|  | **Подпрограмма 2** Организация озеленения территории Шимского городского поселения  |
| 1. | Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады, шт. | 3000 | 3500 | 3500 |  |
|  | **Подпрограмма 3** Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения |
| 1. | Количество приобретенных венков, шт.  | 18 | 16 | 16 |  |
| 2. | Количество благоустроенных воинских захоронений, шт.  | 2 | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество воинских захоронений для которых приобретены материалы для ремонта и благоустройства, шт.  | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Количество благоустроенных воинских захоронений в д. Теребутицы, шт.  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма 4**  Прочие мероприятия по организации благоустройства Шимского городского поселения |
| 1. | Количество убранных несанкционированных свалок и мест общего пользования, шт.  | 6 | 9 | 9 |  |
| 2. | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс. кв.м.  | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |
| 3 | Площадь акарицидной обработки от клещей, га. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 4. | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 5. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, шт.  | 15 | 15 | 15 |  |
| 6. | Количество установленных площадок с элементами детского игрового оборудования, шт.  | 0 | 1 | 1 |  |
| 7. | Количество дворовых территорий МКД, обустроенных системой водоотведения, шт.  | 1 | 2 | 2 |  |
| 8. | Количество гражданских захоронений, на которые доставлена песчаная смесь, шт.  | 5 | 5 | 5 |  |
| 9. | Количество благоустроенных территорий около музыкальной школы МБУДО «Шимская детская школа искусств» р.п. Шимск, шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| 10. | Количество благоустроенных территорий около Александровского сквера, шт. (рисунок Мурал) | 0 | 1 | 1 |  |
| 11. | Количество приобретенных газонокосилок, шт.  | 0 | 1 | 1 |  |
| 12. | Количество обустроенных площадок с элементами детского игрового оборудования в д. Бор, шт.  | 0 | 1 | 1 |  |

Исп. Главный специалист комитета жилищно-коммунального,

городского хозяйства и жизнеобеспечения Петрова Наталья Николаевна

Согласовано:

Первый заместитель Главы Администрации: А.Н.Степанов

Заместитель председателя комитета

жилищно-коммунального,

городского хозяйства и

жизнеобеспечения Е.Л.Ищук

Председатель комитета финансов А.Е.Симонян