Отчет о ходе реализации муниципальной программы **«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»**за 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе: | 6259,2 | 6259,1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6849,8 | 6259,1 | 6259,1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения | 4174,5 | 4174,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764,0 | 4174,5 | 4174,5 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2  Организация озеленения территории Шимского городского поселения | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3  Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | 211,7 | 211,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 0 | 0 |
|  |
| Подпрограмма 4  Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения | 1722,9 | 1722,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724,1 | 1722,9 | 1722,9 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»** за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Подпрограмма 1Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения | | | | |
| 1.1. | Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 2021 год | Работы выполнены на сумму 200,00 тыс. рублей |  | |
| 1.2. | Оплата за потребленную электроэнергию наружного уличного освещения | 2021 год | Мероприятия в рамках энергосервисного контракта выполнены на сумму 3774,5 тыс. рублей | В связи с уменьшением использования электрической энергии на уличное освещение в рамках энергосервисного контракта образовалась экономия финансовых средств в сумме 589,5 тыс. рублей. | |
| 1.3. | Выполнение работ по обустройству наружного (уличного) освещения новых улиц поселения | 2021 год | Работы выполнены на сумму 200,00 тыс. рублей |  | |
| 2. | Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения | | | | |
| 2.1. | Приобретение и высадка рассады цветов, мероприятия по уходу за насаждениями и содержание малых архитектурных форм | 2021 год | Работы выполнены на сумму 150,0 тыс. руб. |  | |
| 3. | Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | | | | |
| 3.1. | Приобретение венков к празднованию памятных дат | 2021 год | Венки закуплены на сумму 30,0 тыс. рублей |  | |
| 3.2. | Выполнение работ по содержанию воинских захоронений (санитарное содержание военно-мемориальных объектов), благоустройство и озеленение | 2021 год | Работы выполнены на сумму 99,5 тыс.руб. |  | |
| 3.3. | Благоустройство воинского захоронения в д. Теребутицы | 2021 год | Работы выполнены на сумму 28,0 тыс. рублей |  | |
| 3.4. | Приобретение материалов для ремонта и благоустройства воинского захоронения в р.п. Шимск | 2021 год | Приобретены материалы на сумму 54,196 рублей |  | |
| 4. | Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения | | | | |
| 4.1. | Выполнение работ по уборке мест общего пользования и несанкционированных свалок | 2021 год | Выполнены работы по вывозу мусора с общественных территорий и уборке несанкционированных свалок.  Услуги оплачены на сумму 392,9 тыс. рублей. | | По итогам аукциона возникла экономия средств в сумме 1,2 тыс. рублей |
| 4.2. | Мероприятие 2 Выполнение работ по скашиванию сорной растительности в летний период | 2021 год | Выполнены работы на сумму 271,5 тыс. руб. | |  |
| 4.3. | Мероприятие 3  Выполнение работ по акарицидной обработке (от клещей) открытых территорий | 2021 год | Работы выполнены на сумму 10,0 тыс.руб. | |  |
| 4.4 | Мероприятие 4  Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского | 2021 год | Работы выполнены на сумму 42,0 тыс.руб. | |  |
| 4.5. | Мероприятие 5  Выполнение работ по спиливанию старых и аварийных деревьев | 2021 год | Выполнены работы на сумму 130,0 тыс. рублей. | |  |
| 4.6. | Приобретение и установка элементов детского игрового оборудования | 2021 год | Работы выполнены на сумму 177,5 тыс. рублей | |  |
| 4.7. | Выполнение работ по обустройству системы водоотвода с дворовой территории многоквартирного дома р.п. Шимск | 2021 год | Работы выполнены на сумму 290,4 тыс. рублей | |  |
| 4.8. | Выполнение работ по доставке песчаных смесей для благоустройства гражданских захоронений | 2021 год | Работы выполнены на сумму 30,0 тыс. руб. | |  |
| 4.9. | Благоустройство территории около музыкальной школы МБУДО «Шимская детская школа искусств» р.п. Шимск | 2021 год | Работы выполнены на сумму 95,7 тыс. рублей | |  |
| 4.10. | Благоустройство Александровского сквера р.п. Шимск (рисунок Мурал) | 2021 год | Работы выполнены на сумму 64,0 тыс. рублей | |  |
| 4.11. | Приобретение газонокосилки для нужд благоустройства территории Шимского городского поселения | 2021 год | Приобретено на сумму 40,1 тыс. рублей | |  |
| 4.12. | Обустройство площадки с детским игровым оборудованием в д. Бор | 2021 год | Работы выполнены на сумму 178,8 тыс. рублей | |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы **«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»**

за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | Обоснование  отклонений значений  целевого показателя  на конец отчетного  периода  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | | план  на  год | | факт за  отчетный  период | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
|  | **Подпрограмма 1** Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество населенных пунктов поселения на территории, которых проводятся работы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения, шт. | 24 | | 24 | | | 24 |  |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, шт. | 1 | | 1 | | | 1 |  |
| 3. | Количество новых улиц поселения, обустроенных наружным (уличным) освещением, шт | 2 | | 3 | | | 3 |  |
|  | **Подпрограмма 2** Организация озеленения территории Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады, шт. | 3000 | | 3500 | | | 3500 |  |
|  | **Подпрограмма 3** Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество приобретенных венков, шт. | 18 | | 16 | | | 16 |  |
| 2. | Количество благоустроенных воинских захоронений, шт. | 2 | | 1 | | | 1 |  |
| 3. | Количество воинских захоронений для которых приобретены материалы для ремонта и благоустройства, шт. | 1 | | 1 | | | 1 |  |
| 4. | Количество благоустроенных воинских захоронений в д. Теребутицы, шт. | 1 | | 1 | | | 1 |  |
|  | **Подпрограмма 4**  Прочие мероприятия по организации благоустройства Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество убранных несанкционированных свалок и мест общего пользования, шт. | | 6 | | 9 | | 9 |  |
| 2. | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс. кв.м. | | 220,0 | | 220,0 | | 220,0 |  |
| 3 | Площадь акарицидной обработки от клещей, га. | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |  |
| 4. | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га. | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |  |
| 5. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, шт. | | 15 | | 15 | | 15 |  |
| 6. | Количество установленных площадок с элементами детского игрового оборудования, шт. | | 0 | | 1 | | 1 |  |
| 7. | Количество дворовых территорий МКД, обустроенных системой водоотведения, шт. | | 1 | | 2 | | 2 |  |
| 8. | Количество гражданских захоронений, на которые доставлена песчаная смесь, шт. | | 5 | | 5 | | 5 |  |
| 9. | Количество благоустроенных территорий около музыкальной школы МБУДО «Шимская детская школа искусств» р.п. Шимск, шт. | | 0 | | 1 | | 1 |  |
| 10. | Количество благоустроенных территорий около Александровского сквера, шт. (рисунок Мурал) | | 0 | | 1 | | 1 |  |
| 11. | Количество приобретенных газонокосилок, шт. | | 0 | | 1 | | 1 |  |
| 12. | Количество обустроенных площадок с элементами детского игрового оборудования в д. Бор, шт. | | 0 | | 1 | | 1 |  |

Исп. Главный специалист комитета жилищно-коммунального,

городского хозяйства и жизнеобеспечения Петрова Наталья Николаевна

Согласовано:

Первый заместитель Главы Администрации: А.Н.Степанов

Заместитель председателя комитета

жилищно-коммунального,

городского хозяйства и

жизнеобеспечения Е.Л.Ищук

Председатель комитета финансов А.Е.Симонян