Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы» за 2019 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, <**> | 1 260,8 | 1 260,8 | 0 | 0 | 0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 30,0 | 30,0 |

--------------------------------

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы»  за  2019 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Мероприятие 1 Выполнение работ по содержанию дворовых территорий МКД и проездов к ним | 2019 год | Работы выполнены на сумму 120,0 тыс. руб. |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Изготовление проектно-сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству и содержанию дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования | 2019 год | Работы выполнены на сумму 15,0 тыс. руб. |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Проведение экспертизы проектно-сметных расчетов | 2019 год | Работы выполнены на сумму 10,0 тыс. руб. |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков и ОКС на дворовые и общественные территории | 2019 год | Работы выполнены на сумму 23,3 тыс. руб. |  |
| 2.1. | Задача 2. Мероприятие 1 Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД с учетом создания доступной для инвалидов городской среды | 2019 год | Работы выполнены на сумму 332,21 тыс. рублей. |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования с учетом создания доступной для инвалидов городской среды 2-й этап – р.п. Шимск, территория около ДКУ по ул. Ленина | 2019 год | Работы выполнены на сумму 760,299 тыс. рублей. |  |

-------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы    «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы» за  2019 год.

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Площадь дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД в отношении которых проведены мероприятия по содержанию объектов, % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2. | - Количество проектно-сметных расчетов, изготовленных для выполнения данных работ, ед. | 2 | 2 |  | 2 | . |
| 3. | Количество проведенных экспертиз проектно-сметных расчетов, ед. | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 4. | Количество территорий, на которых проведены кадастровые работы, шт. | 0 | 2 |  | 2 |  |
| 1. | Задача 2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 |  | 1 |  |

Исп.  Главный специалист комитета жилищно-коммунального,

городского хозяйства и жизнеобеспечения                                                        Петрова Наталья Николаевна

Согласовано:

Председатель комитета

жилищно-коммунального,

городского хозяйства и

жизнеобеспечения                                                                              Г.В. Беляева

Председатель комитета финансов                                                     М.Б.Иванова