Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения»

за 2019 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы    		(тыс. руб.)

| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе «Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения» (план на 2019 год – 119,9) | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,9 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета финансов

Администрации Шимского муниципального района                                                                     М.Б. Иванова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Шимского городского поселения | 2019 | Не планировалось на 2019 год |  |
| 2. | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Шимского городского поселения | 2019 | Не планировалось на 2019 год |  |
| 3. | Выполнение работ по внесению изменений в описание границ населенных пунктов на территории Шимского городского поселения, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости | 2019 | Выполнено |  |
| 4. | Описание территориальных зон в населенных пунктах Шимского городского поселения, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости | 2019 | Заключен муниципальный контракт от 10.12.2019 №0150300001419000061 на сумму 88 897,87 руб. Окончание выполнения работ: до 01.09.2020 г. Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ. |  |
| 5. | Назначение публичных слушаний и утверждение проектов планировки и межевания территории | 2019 | Выполнено |  |
| 6 | Разработка и утверждение документации по планировке территории (проект планировки и межевания в его составе земельного участка, площадью 187020 кв.м, с кадастровым номером 53:21:0010101:117, расположенного по адресу: Новгородская область, Шимский район, Шимское городское поселение, д. Бор) | 2019 | Не выполнено. Необходимая документация к закупке была подготовлена, аукцион не был объявлен. Запланировано выполнение мероприятия в 2020 году |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения (прирост мощностей инженерной инфраструктуры в сельской местности) | Значение целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание условий для устойчивого развития территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля внесенных изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты Шимского городского поселения от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.1. | Количество населенных пунктов на территории Шимского городского поселения, описание границ которых необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от общего количества населенных пунктов на территории городского поселения, (ед.) | 9 | 4 | 4 |  |
| 1.3.1. | Количество утвержденных проектов планировки и межевания территории (ед.) | 1 | 2 | 2 |  |
| 1.3.2. | Количество разработанных и утвержденных проектов планировки территории (проектов планировки и межевания в их составе) (ед.) | 1 | 1 | 0 |  |

Начальник отдела градостроительства,

дорожной деятельности и транспорта

Администрации муниципального района                                                                                          А.А. Червяков

Исполнитель:  Т.А. Чистякова      54-200