Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](file:///C:\Users\ПетроваНН\Desktop\Петрова%20Н.Н\Программы%202017-2018\Отчеты%20по%20программам%202018\Отчеты%20по%20программам%20за%202017%20год\Прошлая%20жизнь\Петрова%20Н.Н.%20Программы%202016\Отчеты%20по%20программам\Отчеты%20по%20программам\Приложение%20N%205%20за%202%20кв.%202015%20года%20ДОРОГИ.doc#Par81#Par81)

**«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы»** за 2020 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  [<\*\*>](file:///C:\Users\ПетроваНН\Desktop\Петрова%20Н.Н\Программы%202017-2018\Отчеты%20по%20программам%202018\Отчеты%20по%20программам%20за%202017%20год\Прошлая%20жизнь\Петрова%20Н.Н.%20Программы%202016\Отчеты%20по%20программам\Отчеты%20по%20программам\Приложение%20N%205%20за%202%20кв.%202015%20года%20ДОРОГИ.doc#Par82#Par82) | 1143,2 | 1143,2 | 0 | 0 | 0 | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 0 | 0 | 0 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы»** за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа **Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы** | | | |
| 1.1. | **Задача 1.**  Мероприятие 1  Выполнение работ по содержанию дворовых территорий МКД и проездов к ним | 2020 год | Работы выполнены на сумму 299,6 тыс. руб. |  |
| 1.2. | Мероприятие 2  Изготовление проектно-сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству и содержанию дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования | 2020 год | Работы выполнены на сумму 15,0 тыс. руб. |  |
| 1.3. | Мероприятие 3  Проведение экспертизы проектно-сметных расчетов | 2020 год | Работы выполнены на сумму 6,5 тыс. руб. |  |
| 2.1. | Мероприятие 2  Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования с учетом создания доступной для инвалидов городской среды 3-й этап – р.п. Шимск, территория около ДК по ул. Ленина | 2020 год | Заключен муниципальный контракт на сумму 822,069 рублей. |  |

-------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы **«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы»** за 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Обоснование  отклонений значений  целевого показателя  на конец отчетного  периода  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
|  | **Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы** | | | | | |
| 1. | Задача 1.  Площадь дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД в отношении которых проведены мероприятия по содержанию объектов, % | 100 | 100 | | 100 |  |
| 2. | Количество проектно-сметных расчетов, изготовленных для выполнения данных работ, ед. | 2 | 2 | | 2 | . |
| 3. | Количество проведенных экспертиз проектно-сметных расчетов, ед. | 1 | 1 | | 1 |  |
| 1. | Задача 2.  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 2 | 0 | | 0 |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 | | 1 |  |

Исп. Главный специалист комитета жилищно-коммунального,

городского хозяйства и жизнеобеспечения Петрова Наталья Николаевна

Заместитель председателя комитета

жилищно-коммунального,

городского хозяйства и

жизнеобеспечения Е.Л.Ищук

Согласовано:

Председатель комитета финансов А.Е.Симонян

Администрации Шимского муниципального района