Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9D%D0%9D%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017-2018%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%202018%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%5C%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202016%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20N%205%20%D0%B7%D0%B0%202%20%D0%BA%D0%B2.%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.doc#Par81#Par81)

**«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы»** за 2020 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Всего  |  Средства федерального  бюджета  |  Средства областного  бюджета  |  Средства  бюджета района  |  Средства  бюджета поселения |  Внебюджетные  источники  |
| профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано  | освоено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13 | 14 | 15 |  16  |  17  |
| Всего по муниципальной программе, [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9D%D0%9D%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017-2018%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%202018%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%5C%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202016%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20N%205%20%D0%B7%D0%B0%202%20%D0%BA%D0%B2.%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.doc#Par82#Par82) | 1143,2 | 1143,2 | 0 | 0 | 0 | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 0 | 0 | 0 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 0 | 0 |

 --------------------------------

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

 **«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы»** за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  мероприятия  |  Срок реализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1.  | Программа **Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы** |
| 1.1.  | **Задача 1.**Мероприятие 1 Выполнение работ по содержанию дворовых территорий МКД и проездов к ним  | 2020 год | Работы выполнены на сумму 299,6 тыс. руб.  |  |
| 1.2.  | Мероприятие 2 Изготовление проектно-сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству и содержанию дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования | 2020 год | Работы выполнены на сумму 15,0 тыс. руб.  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3Проведение экспертизы проектно-сметных расчетов | 2020 год | Работы выполнены на сумму 6,5 тыс. руб. |  |
| 2.1. | Мероприятие 2Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования с учетом создания доступной для инвалидов городской среды 3-й этап – р.п. Шимск, территория около ДК по ул. Ленина | 2020 год | Заключен муниципальный контракт на сумму 822,069 рублей. |  |

-------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы **«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы»** за 2020 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование целевого показателя, единица измерения  | Значение целевого показателя |  Обоснование отклонений значенийцелевого показателяна конец отчетного  периода  (при наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному  | план на год  | факт за отчетный период  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | **Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы** |
| 1.  | Задача 1.Площадь дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД в отношении которых проведены мероприятия по содержанию объектов, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.  | Количество проектно-сметных расчетов, изготовленных для выполнения данных работ, ед. | 2 | 2 | 2 | . |
| 3. | Количество проведенных экспертиз проектно-сметных расчетов, ед.  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1. | Задача 2.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.  | 2 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед.  | 1 | 1 | 1 |  |

Исп. Главный специалист комитета жилищно-коммунального,

городского хозяйства и жизнеобеспечения Петрова Наталья Николаевна

Заместитель председателя комитета

жилищно-коммунального,

городского хозяйства и

жизнеобеспечения Е.Л.Ищук

Согласовано:

Председатель комитета финансов А.Е.Симонян

Администрации Шимского муниципального района