**Отчет о ходе реализации муниципальной программы <\*>**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог**

**Шимского городского поселения»**

**за 2020год**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе: <\*\*>** | **Всего** | **Средства федерального бюджета** | **Средства областного бюджета** | **Средства местного бюджета** | **Внебюджетные источники финансирования** |
| **профинансировано** | **освоено** | **план на год** | **профинансировано** | **освоено** | **план на год** | **профинансировано** | **освоено** | **план на год** | **профинансировано** | **освоено** | **профинансировано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **7** | **8** | **9** |  |  |  | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Всего по муниципальной программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения» (план на 2020 год - \_\_13151,2 тыс. руб) | 12319,0 | 12319,0 | 0 | 0 | 0 | 5445,9 |  5445,9 | 5445,9 | 7705,32 | 6873,1 | 6873,1 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

СОГЛАСОВАНО:

**Председатель комитета финансов**

**Администрации Шимского муниципального района Симонян А.Е.**

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** **реализации** | **Результаты** **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог, в том числе проверка сметной документации**2020 год:**ул. Вокзальная (0,487) км;ул. Новая (0, 442.6) км;ул. Северная (0,274) км;пер. Северный (0,204) км;ул. Заречная (0,666) км;пер. Заречный (0,410) км;д. Малая Витонь (0,700) км150) Ремонт автомобильных дорог, в том числе проверка сметной документации**2020 год:**рп. Шимск ул. Лесная (0,472) км; | 20202020 | ВыполненоВыполнено |  |
| 3.  | Реализация правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения**2020 год****р.п. Шимск,**ул. Советская (0, 581) км;Остановочный пункт (1556) кв. м | 2020 | Выполнено |   |
| 4 | Организация работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ведомостями объемов работ и сметными расчетами, согласно Перечню дорог городского поселения(в том числе проверка сметной документации) | 2020 | Выполнено |  |
| 4 | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2020 | Выполнено частично |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование целевого показателя,****единица измерения (прирост мощностей** **инженерной инфраструктуры в сельской****местности)** | **Значение целевого индикатора** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год, предшествующий** **отчетному** | **план на год** | **факт за отчетный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.  | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 5,286 | 4,132 | 4,132 |  Выполнено |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения (%)  | 55 | 50 | 47 |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог местного значения, исходя от общей их протяженности, %  | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
|  2. | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, поставленных на кадастровый учет, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 90 | 95 | 95 | Выполнено |

**Начальник отдела градостроительства,**

**дорожной деятельности и транспорта А.А. Червяков**

Исполнитель: Петрова И.Н. 8(81656)54-200

**Пояснительная записка**

о финансировании муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения»

 за 2020 год

На финансирование Программы в 2020 году предусмотрено 13151,21 тыс . руб,, в том числе:

 из областного бюджета - 5 445,9 тыс. руб.,

 из местного бюджета - 7 705,3 тыс. руб.

В результате проведенной работы освоено:

из областного бюджета - 7 705, 3 тыс.руб.,

из местного бюджета - 6 873, 1 тыс. руб.

Не освоение финансовых средств в сумме 832,2 тыс.руб связано с тем,что :

 - в результате проведенных торгов по ремонту автомобильных дорог Шимского городского поселения образовалась экономия в сумме 326,0 тыс. руб ( бюджет Шимского городского поселения).

 - дополнительно на организацию работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог выделено 300,0 тыс. руб из них освоено 95.0 руб, что составляет 10 процентов от суммы заключенного муниципального контракта на 2020 год.

 - на изготовление технических планов на автомобильные дороги Шимского городского поселения в соответствии с муниципальным контрактом выполнены работы на сумму 74,2 тыс.руб.

 В связи с этим средства муниципальной программы освоены не полностью.

Начальник отдела градостроительства,

дорожной деятельности и транспорта А.А. Червяков