|  |
| --- |
| **Приложение № 5**к Порядкупринятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»**

(наименование муниципальной программы)

за **2020** год

(отчетный период)

**Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федеральногобюджета | Средства областногобюджета | Средства бюджетамуниципального района | Средствабюджета поселения | Внебюджетныеисточники |
| профинан-сировано | освоено | планнагод | профинан-сировано | освоено | планнагод | профинан-сировано | освое-но | планнагод | профинан-сировано | освоено | планнагод | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Всего по** **муниципальной** **программе,** **в том числе**: | **2443,9** | **2430,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2443,9** | **2430,5** | **2430,5** | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 1*****«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения »** | **994,4** | **981,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **994,4** | **981,0** | **981,0** | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 2*****«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения»** | **1449,5** | **1449,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1449,5** | **1449,5** | **1449,5** | 0,0 | 0,0 |

**Заместитель председателя комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства**

**и жизнеобеспечения муниципального района Е.Л.Ищук**

 **Председатель комитета финансов муниципального района А.Е.Симонян**

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг**

**в Шимском городском поселении»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Срокреализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | **Подпрограмма« Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения»** |
| 1.1.  | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда  | 2020 | Проведен ремонт 7муниципальных жилых помещений на сумму 627,1 тысяч рублей на площади 304,1 кв.м. в том числе:р.п. Шимск, ул. Советская, д. 8б, кв.2-184,0 тыс.руб.;р.п.Шимск, ул. Советская, д. 12,кв.10- 60,0 тыс. руб;р.п. Шимск, ул. Задорожная, д. 26, кв.2 - 90,1 тыс. руб;р.п. Шимск, ул. ул. Новая, д. 17, кв.1 -144,5 тыс. руб.р.п. Шимск, ул. Мелиораторов, д. 25, кв.1 -64,9 тыс. руб.р.п. Шимск, ул. Наманганская, д. 1 А, кв.8– 32,7 тыс. руб.д . Бор, ул. Центральная, д. 6, кв.12- 50,9 тыс.руб. | нет |
| 1.2.  | Составление сметных расчетов для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта | 2020 | Составлено 7 сметных расчетов на сумму 5,0 тыс. рублей. | нет |
|  1.3.  |  Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД  | 2020 | В СНКО «Региональный фонд» перечислены обязательные ежемесячные взносы на проведение капитального ремонта в МКД за период январь- декабрь 2020 года в сумме 348,9 тысячи рублей за муниципальную площадь 2977,7 кв.м при утвержденном минимальном размере взноса на 2020 год 9,71 рублей на кв.м. | нет |
| 2.  | **Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения »** |
| 2.1. | Техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления  | 2020 |  На основании заключенных контрактов на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления и газового оборудования с АО « Газпром газораспределение Великий Новгород» перечислено за период январь-декабрь 2020 года 470,7тыс. рублей за 12 объектов протяженностью 8,3 км. | нет |
|  |  |  |  |  |
| 2.2. | Возмещение расходов на предоставление населению услуг общественной бани  | 2020 | На основании Порядка предоставления субсидий из бюджета Шимского городского поселения на возмещение расходов от предоставления услуг общественной бани, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 03.08.2018 № 960 (в ред. от 13.02.2019), возмещено расходов за период январь-декабрь 2020 года на сумму 930,8тыс. рублей | нет |
| 2.3. | Техническое обслуживание внеплощадочных сетей и сооружений ВЛ-10 кВ (200м) и КТП 250 кВА № 46 жилого массива Наум, в том числе изготовление сметной документации | 2020 | На основании заключенного контракта на техническое обслуживание внеплощадочных сетей и сооружений ВЛ-10 кВ (200м) и КТП 250 кВА № 46 жилого массива Наум, в том числе изготовление сметной документации перечислено за период январь- декабрь 2020 года в сумме 46,0 тысяч рублей | нет |
| 2.4. | Изготовление сметной документации для ремонта туалета р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 9 | 2020 | Составлен 1 сметный расчет на сумму 2 тыс. рублей | нет |
|  |  |  |  |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателеймуниципальной программы

**«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиецелевого показателя,единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значенийцелевого показателя на конец отчетногопериода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | планнагод | факт заотчетныйпериод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Подпрограмма « Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения»**
 |
| 1.1 |  Площадь муниципального жилищного фонда, предназначенного для проведения ремонта, кв. м  | 446,8 | 304,1 | 304,1 | Исполнено, отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 1.3 | Площадь муниципального жилья в МКД, за которую будут перечисляться взносы,кв.м. | 2779,4 | 2977,7 | 2977,7 | Исполнено, Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 1.4 | Площадь муниципального жилья Шимского городского поселения, кв.м. | 12756,9 | 12431,6 | 12431,6 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
|  **2. Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения»** |
| 2.1. | Протяженность подземного и надземного газопроводов среднего давления для технического обслуживания по текущему ремонту р.п. Шимск, км. |  3,175 | 8,3 | 8,3 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.2. | Возмещение расходов от предоставления населению услуг общественной бани (ед.):- количество банных дней  | 52 | 52 | 52 | Исполнено, отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.3. | Количество изготовленной проектно-сметной документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения  | 0 | 1 | 1 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.4. | Протяженность внеплощадочных сетей и сооружений ВЛ-10 кВ), км | 0 | 0,231 | 0,231 |  Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.5. | Количество ТП 250 кВА № 46, шт. | 0 | 1 | 1 |  Отклонение значений целевого показателя отсутствует |

Пояснительная записка к муниципальной программе

**«Улучшение жилищных условий граждан и повышение жилищно-коммунальных услуг**

**в Шимском городском поселении »**

**Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения»**

Подпрограмма профинансирована на сумму 994,4 тысячи рублей, освоено 981,0 тысячи рублей, план на 2020 год-994,4 тысячи рублей.

По мероприятиям подпрограммы:

*«проведение ремонта муниципального жилищного фонда»:* запланировано на 2020 год 7 жилых помещений на сумму 627,1 тысяч рублей, фактически отремонтировано 7 муниципальных жилых помещений на сумму 627,1 тысяч рублей. В

«*составление сметных расчетов для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта»:*

запланировано на 2020год 5,0 тысяч рублей на изготовление 7 сметных расчетов, изготовлено 7 сметных расчетов,

*«перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД»:* запланирована сумма **348,9** тысяч рублей. За период январь- декабрь 2020 года перечислены взносы в сумме **348,9** тысячи рублей за муниципальную площадь 2977,7кв.м. при утвержденном минимальном размере взноса на 2020 год 9,71 рублей на кв.м.

**Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения»**

Подпрограмма профинансирована на сумму 1449,5 тыс. рублей, освоено 1449,5 тысяч рублей, план на 2020 год -3296,0 тысяч рублей.

По мероприятиям подпрограммы:

*«техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления»*: запланировано 470,7 тысяч рублей. На основании заключенных контрактов на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления и газового оборудования с АО « Газпром газораспределение Великий Новгород» перечислено за период январь-декабрь 2020 года 470,7 тыс. рублей за 12 объектов протяженностью 8,3 км;

*«возмещение расходов на предоставление населению услуг общественной бани»:* план и факт на 2020 год -930,8 тысяч рублей.