Утверждаю

Глава Шимского городского поселения

_____________ С.Л. Васильев

«02» февраля 2016 года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы» за  2015 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 4961,83 | 4679,13 | 2247,93 | 2247,93 | 2247,93 | 963,4 | 680,7 | 680,7 | 0 | 0 | 0 | 1750,5 | 1700,2 | 1700,2 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы» за  2015 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа 1<*> Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проведение государственной экспертизы ПСД на строительство газовых сетей | 2015 год | Получено положительное заключение гос. экспертизы 232,3 тыс. руб. |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Строительство локальных водопроводов в сельской местности | 2015 год | Работы выполнены на сумму 3091,7 тыс. руб. |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопроводов среднего давления р.п. Шимск | 2015 год | Работы выполнены на сумму 271,0 тыс.руб. |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Изготовление проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района» | 2015 год | Работы выполнены на сумму 17,0 тыс. руб. |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Изготовление проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Строительство сетей водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережной с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск» | 2015 год | Работы выполнены на сумму 29,0 тыс. руб. |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Строительство газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района. | 2015 год | Работы выполнены на сумму 874,8 тыс. руб. |  |
| 1.7. | Мероприятие 7. Строительный контроль при строительстве газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района | 2015 год | Работы выполнены на сумму 22,1 тыс. руб. |  |
| 1.8. | Мероприятие 8. Строительный контроль при строительстве сетей водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережная с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск Новгородской области | 2015 год | Работы выполнены на сумму 90,9 тыс. руб. |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы» за 2015 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных экспертиз ПСД на строительство газовых сетей, шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| 2. | - Протяженность вновь построенных сетей водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережная с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск Новгородской области, км. | 0 | 1,62 | 1,62 |  |
| 3. | - Протяженность подземного и надземного газопроводов среднего давления для технического обслуживания по текущему ремонту п. Шимск, км. | 6,838 | 6,838 | 6,838 |  |
| 4. | - Количество изготовленных проектов планировки и межевания линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района», шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| 5. | - Количество изготовленных проектов планировки и межевания линейного объекта: «Строительство сетей водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережной с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск», шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| 6. | - Протяженность вновь построенного газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района, км. | 0 | 0,755 | 0,755 |  |
| 7. | - Количество проведенного строительного контроля при строительстве газопровода среднего давления по ул. Сосновая д. Бор Шимского района, шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| 8. | - Количество проведенного строительного контроля при строительстве сетей водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережная с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск Новгородской области, шт. | 0 | 1 | 1 |  |

Исп.  Зам. Главы администрации поселения _________Петрова Наталья Николаевна

Согласовано: главный бухгалтер__________________С.И.Иванова

Пояснительная записка к  муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы» за  2015 год.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2015 год, все целевые показатели выполнены.

При строительстве локального водопровода по ул. Механизаторов и ул. Набережная с закольцовкой в районе ул. Химиков, ул. Пионерской в п. Шимск в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (морозов) часть работ, а именно благоустройство и восстановление дорожного полотна, не выполнены. Неосвоенные средства возвращены в областной бюджет. Работы по восстановлению дорожного покрытия будут выполнены в 2016 году за счет средств бюджета поселения.