Утверждаю

Глава Шимского городского поселения

_____________ С.Л. Васильев

«02» февраля 2015 года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения  на 2015-2017 годы» за 2015 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 3593,8 | 3593,8 | 0 | 0 | 0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 0 | 0 | 0 | 2886,8 | 2886,8 | 2886,8 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2015-2017 годы | 3328,6 | 3328,6 | 0 | 0 | 0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 0 | 0 | 0 | 2621,6 | 2621,6 | 2621,6 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2015-2017 годы | 265,2 | 265,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,2 | 265,2 | 265,2 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения  на 2015-2017 годы» за  2015 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1<*> Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Изготовление кадастровых и технических планов на дороги | 2015 год | Работы выполнены на сумму 72,8 тыс. руб. |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования поселения | 2015 год | Работы выполнены на сумму 1162,5 тыс. руб. |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2015 год | Работы выполнены на сумму 2055,3 тыс. руб. |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог | 2015 год | 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Проведение экспертиз проектно-сметных расчетов | 2015 год | Работы выполнены на сумму 8,0 тыс.руб. |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Организация работ по оформлению дворовых территорий и проездов к ним в собственность поселения | 2015 год | Работы выполнены на сумму 25,8 тыс.руб. |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2015 год | Работы выполнены на сумму 239,4 тыс.руб. |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы     «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения  на 2015-2017 годы» за  2015 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, кв.м. | 970,0 | 3442,8 | 3442,8 |  |
| 2. | - Количество подготовленных кадастровых и технических планов дорог для оформления права собственности, шт. | 6 | 16 | 16 |  |
| 3. | - Количество изготовленных проектно-сметных расчетов, шт. | 4 | 4 | 4 |  |
| 4. | - Количество проведенных экспертиз проектно-сметных расчетов и ПСД, шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | - Количество изготовленных ПСД на строительство дорог,шт. | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 6. | Количество отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД, кв.м. | 1 | 1 | 1 |  |
| 7. | Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД, кв.м. | 100 | 690 | 690 |  |
| 8. | Количество подготовленных технических планов дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД для оформления права собственности, шт. | 0 | 2 | 2 |  |

Исп.  Зам. Главы администрации поселения                                         Петрова Наталья Николаевна

Пояснительная записка о реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения  на 2015-2017 годы» за  2015 год

Было запланировано изготовление 1 проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги, но по полученным коммерческим предложениям, стоимость работ составляет 2500000 рублей.  Необходимого  объема финансовых средств в  программе не имеется.  В связи с этим, данный показатель не выполнен.