- Утверждаю

- Глава Шимского

- городского поселения

- _____________	С.Л.Васильев

- « 29»  января 2016года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

за  2015 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год |  | профинан- сировано | освоено |  | профинан- сировано |  | освоено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 5230,9 | 5230,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5230,9 |  | 5230,9 | 5230,9 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы | 3198,5 | 3198,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3198,5 |  | 3198,5 | 3198,5 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы | 50,2 | 50,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,2 |  | 50,2 | 50,2 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы | 1246,1 | 1246,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1246,1 | 1246,1 |  | 1246,1 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения 2015-2017 годы | 736,1 | 736,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,1 | 736,1 |  | 736,1 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 Организация уличного освящения на территории Шимского городского поселения на 2015-2017годы |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения. | 2015год |  | 171,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Приобретение материальных запасов для уличного освящения. | 2015год |  | 28,6 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Оплата за потреблённую электроэнергию по наружному уличному освещению. | 2015год |  | 2992,9 |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Оплата прочих налогов и сборов, и иных платежей | 2015год |  | 6,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Разбивка клумб, высаживание цветочной рассады, уход за цветами: прополка, полив. | 2015год | 15,0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Приобретение рассады цветов. | 2015год | 35,2 |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Работы по капитальному и текущему ремонту воинских захоронений (санитарное содержание военно-мемориальных объектов). | 2015год | 191,3 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 Приобретение венков к празднованию памятных дат. | 2015год | 18,0 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3 Приобретение гранитных плит, тротуарной плитки для реконструкции воинских захоронений р.п. Шимск. | 2015год | 1000,0 |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 4 Приобретение металлофото на воинские захоронения. | 2015год | 30,0 |  |  |
| 3.5 | Мероприятие 5 Приобретение баннера ко Дню Победы | 2015год | 6,8 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Уборка несанкционированных свалок. | 2015год | 120,0 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Организация скашивания сорной растительности в летний период. | 2015год | 60,0 |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 3 Уничтожение растения «Борщевик Сосновского» | 2015год | 30,9 |  |  |
| 4.4 | Мероприятие 4 Спиливание старых и аварийных деревьев. | 2015год | 45,0 |  |  |
| 4.5 | Мероприятие 5 |  |  |  |  |
|  | Формовочная обрезка кустарников. | 2015год | 5,0 |  |  |
| 4.6 | Мероприятие 6 Уборка от мелкого мусора территории Шимского городского поселения. | 2015год | 81,0 |  |  |
| 4.7 | Мероприятие 7 Приобретение уличных урн. | 2015год | 2,5 |  |  |
| 4.8 | Мероприятие 8 Утилизация ртутьсодержащих предметов и приборов. | 2015год | 1,8 |  |  |
| 4.9 | Мероприятие 9 Акарицидная обработка (от клещей) открытых территорий. | 2015год | 5,6 |  |  |
| 4.10 | Мероприятие 10 Углубление и очистка канав для отвода воды.. | 2015год | 30,8 |  |  |
| 4.11 | Мероприятие 11 Прочистка трубопереездов для беспрепятственного отвода воды. | 2015год | 59,8 |  |  |
| 4.12 | Мероприятие 12 Приобретение ГСМ для проведения работ по благоустройству. | 2015год | 6,0 |  |  |
| 4.13 | Мероприятие 13 Приобретение запасных частей для триммера. | 2015год | 4,2 |  |  |
| 4.14 | Мероприятие 14 Организация и проведение праздничных мероприятий. | 2015год | 80,1 |  |  |
| 4.15 | Мероприятие 15 Исполнение прочих расходов по хозяйственному обеспечению мероприятий организации благоустройства поселения (приобретение перчаток, мешков для мусора, и хоз. инвентаря). | 2015год | 16,4 |  |  |
| 4.16 | Мероприятие 16 Транспортные услуги по перевозке невостребованных трупов | 2015год | 12,0 |  |  |
| 4.17 | Мероприятие 17 Ремонт стенда объявлений | 2015год | 11,0 |  |  |
| 4.18 | Мероприятие 18 Покупка детской игровой площадки. | 2015год | 99,0 |  |  |
| 4.19 | Мероприятие 19 Ремонт пешеходного моста через ручей п.Шимск | 2015год | 32,6 |  |  |
| 4.20 | Мероприятие 20 Приобретение дорожных знаков и стоек для них. | 2015год | 14,4 |  |  |
| 4.21 | Мероприятие 21 Приобретение материалов и украшений для праздничного оформления территории поселения к Новому году | 2015год | 18,0 |  |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному |  |  | план на год | факт за отчетный период |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |
| 1. | Организация уличного освящения на территории Шимского городского поселения на 2015-2017годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество населённых пунктов поселения для проведения инвентаризации светильников наружного освещения, ед. | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 1.2 | Количество ламп уличного освещения заменённых на энергосберегающие, ед. | 210 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 1.3 | Количество устанавливаемых светильников уличного освещения на новых улицах и переулках населённых пунктов поселения, ед. | 22 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 1.4 | Количество уличных светильников потребляющих электроэнергию, ед. | 700 |  |  | 685 |  |  | 685 |  |  |
| 2. | Организация озеленения на территории Шимского городского поселения на 2015-2017годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность исполнения функции по озеленению территории поселения, %. |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество приобретаемого посадочного материала, ед. |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
| 3. | Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения на 2015-2017годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь скошенной сорной травы на захоронениях ко дню Победы и по мере необходимости в течение летне-осеннего периода, кв.м.. |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
| 3.2 | Количество отремонтированных братских захоронений ко дню Победы и другим памятным датам, ед |  | 13 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 3.3 | Воинские захоронения, где осуществляется шефство общеобразовательными учреждениями, организациями, ед. |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 3.4 | Количество приобретённых венков, ед. |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |
| 3.5 | Количество приобретенных гранитных плит, тротуарной плитки для реконструкции воинского захоронения р.п. Шимск, ед. |  | - |  | 19230 |  | 19230 |  |  |  |
| 3.6 | Количество приобретенных мемориальных табличек на воинские захоронения, ед. |  | - |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 3.7 | Количество приобретенных баннеров ко Дню Победы, ед. |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения на 2015-2017годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество убранных несанкционированных свалок, ед. |  |  | 6 | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 4.2 | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс. кВ.м. |  |  | 90,0 | 106,505 |  |  | 106,505 |  |  |
| 4.3. | Площадь уничтожения растения «Борщевик Сосновского», га. |  |  | 1,23 | 1,24 |  |  | 1,24 |  |  |
| 4.4 | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. |  |  | 9 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 4.5 | Площадь формовочной обрезки кустарников, ед. |  |  | 643 | 245 |  |  | 245 |  |  |
| 4.6 | Площадь уборки от мелкого мусора территории Шимского городского поселения вдоль пешеходных дорожек, тротуаров, канав, тыс.кв.м. |  |  | 5,5 | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |
| 4.7 | Количество приобретённых урн, ед. |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 4.8 | Количество утилизированных ртутьсодержащих предметов и приборов, ед. |  |  | - | 65 |  |  | 65 |  |  |
| 4.9 | Площадь акарицидной обработки (от клещей) территории, га |  |  | - | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
| 4.10 | Количество прочищенных трубопереездов для беспрепятственного отвода воды, ед |  |  | - | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 4.11 | Протяженность очищенных водосточных канав вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, м. |  |  | - | 260 |  |  | 260 |  |  |
| 4.12 | Количество ГСМ, необходимых для проведения работ по благоустройству территории поселения, л. |  |  | 200 | 186,4 |  |  | 186,46 |  |  |
| 4.13 | Количество отремонтированной техники для выполнения работ по благоустройству (триммера, бензопилы) ед. |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 4.14 | Количество населённых пунктов поселения по оформлению к праздничным мероприятиям: «День деревни», « День посёлка», ед. |  |  | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 4.15 | Обеспеченность исполнения функции по проведению прочих мероприятий организации благоустройства поселения, % |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 4.16 | Количество невостребованных трупов, перевезённых для проведения судебно-медицинской экспертизы, ед |  |  | 10 | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 4.17 | Количество отремонтированных стендов объявления, ед. |  |  | - | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4.18 | Количество купленных детских игровых площадок, ед. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4.19 | Количество отремонтированных пешеходных мостов, ед. |  |  | - | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4.20 | Количество необходимых дорожных знаков, ед. |  |  | 17 | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 4.21 | Количество материалов и украшений для праздничного оформления территории поселения к Новому году, ед. |  |  | - | 55 |  |  | 55 |  |  |

Исполнитель:

Специалист 1 категории 				 М.А. Альфимова

Согласовано___________главный бухгалтер        С.И.Иванова