Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» за 2017 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, <**> | 1513,8 | 1513,8 | 0 | 0 | 0 | 763,4 | 763,4 | 763,4 | 0 | 0 | 0 | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 5,4 | 5,4 |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы»  за 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД с учетом создания доступной для инвалидов городской среды: Р.п. Шимск, ул. Ташкентская, д. № 6 Р.п. Шимск, ул. Ташкентская, д. № 7 Р.п. Шимск, ул. Ташкентская, д. № 10 (асфальтирование с установкой бордюрного камня, установка урн, установка скамеек | 2017 год | Работы выполнены на сумму 944,3 тыс.руб. |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Выполнение работ по ремонту и благоустройству муниципальных территорий общего пользования с учетом создания доступной для инвалидов городской среды: р.п. Шимск, территория общего пользования около д. № 6, 10 по ул. Ташкентская (асфальтирование с установкой бордюрного камня) | 2017 год | Работы выполнены на сумму 469,5 тыс.руб. |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Выполнение работ по содержанию дворовых территорий МКД и проездов к ним | 2017 год | Работы выполнены на сумму 40,0 тыс. руб. |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Изготовление проектно-сметных расчетов на выполнение работ по ремонту, благоустройству и содержанию дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования | 2017 год | Работы выполнены на сумму 0 тыс.руб. |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Проведение экспертизы проектно-сметных расчетов | 2017 год | Работы выполнены на сумму 10,0 тыс.руб. |  |
| 1.6. | Мероприятие 6 Изготовление кадастровых паспортов и технических планов дворовых территорий МКД и проездов к ним | 2017 год | Работы выполнены на сумму 50,0 тыс.руб. |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы» за  2017 год.

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных и благоустроенных дворовых территорий МКД, кв.м. | 630 | 562 |  | 562 |  |
| 2. | - Площадь отремонтированных и благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, кв.м. | 0 | 302,8 |  | 302,8 | . |
| 1. | Площадь дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям, МКД в отношении которых проведены мероприятия по содержанию объектов, % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2. | Количество проектно-сметных расчетов, изготовленных для выполнения данных работ, шт. | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Количество проведенных экспертиз проектно-сметных расчетов, шт. | 1 | 2 |  | 2 |  |
|  | Количество дворовых территорий МКД и проездов к ним, поставленных на кадастровый учет, шт. | 2 | 7 |  | 7 |  |

Исп.  Главный специалист комитета жилищно-коммунального,

городского хозяйства и жизнеобеспечения                                                        Петрова Наталья Николаевна

Согласовано:

Председатель комитета

жилищно-коммунального,

городского хозяйства и

жизнеобеспечения                                                                              Г.В. Беляева

Председатель комитета финансов                                                   М.Б. Иванова