Пояснительная записка

о финансировании муниципальной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2017 – 2019 годах с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» по источникам

за 2017 год

На финансирование Программы в 2017 году предусмотрено 4 332,34932 тыс.руб,, в том числе:

из федерального бюджета – 2 519,14407 тыс.руб.,

из областного бюджета – 1 813,20525 тыс.руб.

В результате проведенной работы освоено:

из федерального бюджета – 2 519,14407 тыс.руб.,

из областного бюджета – 1 813,20525 тыс.руб.

Начальник отдела градостроительства,

дорожной деятельности и транспорта                                     А.Н. Мендагулов

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2017 – 2019 годах с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»

за 2017 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы    		(тыс. руб.)

| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе (план на 2017 год – 4 332,34932), в том числе: <**> | 4 332, 34932 | 4 332, 34932 | 2 519,14407 | 2 519, 14407 | 2 519,14407 | 1 813, 20525 | 1 813, 20525 | 1 813, 20525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета финансов

Администрации Шимского муниципального района                                              М.Б. Иванова

Первый заместитель

Главы администрации

Шимского муниципального района                                                                           В.А. Ковалев

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. <*> | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, связанных с реализацией программы, в том числе внесение необходимых изменений в действующие правовые акты по мере необходимости | 2017 - 2019 | Работы выполнены |  |
| 1.2. | Направление заявки в департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области | 2017 – 2019 | Работы Выполнены |  |
| 1.3. | Заключение муниципальных контрактов на строительство малоэтажных домов или приобретение жилых помещений в таких домах на конкурсной основе | 2017 – 2019 | Работы Выполнены |  |
| 1.4. | Приобретение жилых помещений у застройщиков многоквартирных домов путем участия в долевом строительстве для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | 2017 – 2019 | Работы Выполнены |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством в малоэтажных домах | 2017 - 2019 | Работы выполнены |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения (прирост мощностей инженерной инфраструктуры в сельской местности) | Значение целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, подлежащих переселению, шт. |  | 5 | 5 |  |
| 1.2. | Площадь расселяемого жилищного фонда, кв.м. |  | 1 030,8 | 1 030,8 |  |
| 1.3. | Количество переселяемых жителей |  | 71 | 71 |  |

Исполнитель: Васильева Н.К.

8(81656)54-200