Отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг

в Шимском городском поселении на 2016-2018 годы»

за 2016 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 21179,258 | 21179,258 | 19447,249 | 11677,347 | 11677,347 | 13878,15 | 8318,111 | 8318,111 |  |  |  | 1183,8 | 1183,8 | 1183,8 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Переселение из аварийного жилья граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2016-2018годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | 19995,458 | 19995,458 | 19447,249 | 11677,347 | 11677,347 | 13878,515 | 8318,111 | 8318,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт муни-ципального жилого фонда Шимского городского поселения на 2016-2018 годы» | 1183,8 | 1183,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1183,8 | 1183,8 | 1183,8 |  |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2016-2018 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Переселение из аварийного жилья граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения из аварийного жилищного фонда в 2016-2018 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Разработка нормативных правовых актов, связанных с реализацией программы, в том числе внесение необходимых изменений в действующие правовые акты по мере необходимости | 2016 год | Необходимости в разработке нормативных правовых актов и внесении изменений в действующие правовые акты не было |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Направление заявки в департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области | 2016 год | заявка направлена в 2015 году |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Заключение муниципальных контрактов на строительство малоэтажных домов или приобретение жилых помещений в таких домах на конкурсной основе | 2016 год | муниципальный контракт № 10 от 25.04.2016; соглашение о замене стороны в муниципальном контракте № 10 от 25 апреля 2016 года на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве для переселения граждан из аварийного жилищного фонда от 26.12.2016 |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Предоставление гражданам жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством в малоэтажных домах. | 2016 год | дом находится в стадии строительства |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Шимского городского поселения на 2016-2018 годы» |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда, в том числе: | 2016 | работы выполнены в полном объеме |  |
| 2.1.1 | р.п. Шимск ул.Наманганская д.6 кв.7а Общая площадь 36,0 кв.м. | 2016 год | работы выполнены в 100% объеме |  |
| 2.1.2 | р.п. Шимск ул. Зеленая д.19 кв.2 Общая площадь 31,2 кв.м. | 2016 год | работы выполнены в 100% объеме |  |
| 2.1.3 | р.п. Шимск ул. Новгородская д. 9 кв.5 Общая площадь 46,5 кв.м. | 2016 год | работы выполнены в 100% объеме |  |
| 2.1.4 | р.п. Шимск ул.Ленина д. 29 кв.5 Общая площадь 52,3 кв.м. | 2016 год | работы выполнены в 100% объеме |  |
| 2.1.5 | р.п. Шимск ул. Ленина д.29 кв.6 Общая площадь 44,2 кв.м. | 2016 год | работы выполнены в 100% объеме |  |
| 2.1.6 | р.п. Шимск ул.Задорожная д.12 кв.1 Общая площадь 43,5 кв.м. | 2016 год | работы выполнены в 100% объеме |  |
| 2.1.7 | д.Мшага Ямская ул.Никольская д.8 кв.1 Общая площадь 50,4 кв.м. | 2016 | работы выполнены в 100% объеме |  |
| 2.1.8 | р.п.Шимск ул.Советская д.10 кв.4 | 2016 | работы выполнены в 100% объеме |  |
| 2.1.9 | р.п.Шимск ул.Химиков д.8 кв.3 | 2016 | работы выполнены в 100% объеме |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Составление сметных расчетов (для выделения бюджетных средств на проведение ремонта муниципального жилого фонда), (ед.) | 2016 год | составлено 13 смет |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Изготовление технических планов (ед). | 2016 год | Тех.планы не изготовлены из-за отсутствия разрешений на строительство жилых помещений |  |
| 2.4. | Мероприятие 5 Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД | 2016 год | Обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД перечислены в полном объеме |  |
| 2.5. | Мероприятие 6 Оплата ежемесячного вознаграждения за оказанные услуги по начислению, приёму и обработке платежей за найм муниципального жилья | 2016 год | Оплата ежемесячного вознаграждения произведена в полном объеме |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2016-2018 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2016-2018 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  |
| 1. | Количество многоквартирных домов, подлежащих расселению, шт. | 5 | 5 | 0 | Дом находится в стадии строительства |
| 2. | Площадь расселяемого жилищного фонда, кв.м. | 0 | 1030,8 | 0 | Дом находится в стадии строительства |
| 3. | Количество переселяемых жителей, человек. | 0 | 68 | 0 | Дом находится в стадии строительства |
|  | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Шимского городского поселения на 2016-2018годы |  |  |  |  |
| 4. | Количество составляемых сметных расчетов, шт. | 7 | 13 | 13 |  |
| 5. | Площадь муниципального жилищного фонда, предназначенного для проведения капитального ремонта, кв.м. | 409,7 | 395,1 | 395,1 |  |
| 6. | Количество изготовленных технических планов на муниципальные жилые помещения, шт. | 2 | 1 | 0 | Расторгнут договор с ГОУП «НКЦ» из-за отсутствия разрешений на строительства на жилые помещения |
| 7. | Площадь муниципального жилья в МКД, за которую будут перечисляться взносы, кв.м. | 3237,8 | 2997,6 | 2997,6 |  |
|  | Оплата ежемесячного вознаграждения организации за начисление, приём и обработку платежей за найм гражданам, проживающим в помещениях, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 8. | Площадь муниципального жилья, за которую начисляются взносы, кв.м. | 7724,9 | 7759,4 | 7759,4 |  |