- Утверждаю

- Глава Шимского

- городского поселения

- _____________	С.Л.Васильев

- «14» января 2015года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы ________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за  2014 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год |  | профинан- сировано | освоено |  |  | профинан- сировано |  | освоено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3452,0 | 3452,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4452,0 |  | 3452,0 | 3452,0 |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения на 2014-2016 г | 2441,3 | 2441,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2441,3 |  | 2441,3 | 2441,3 |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма Организация озеленения территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы | 45,9 | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,9 |  | 45,9 | 45,9 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Организация содержания братских захоронений на территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы | 129,9 | 129,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1129,9 | 129,9 |  |  | 129,9 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения 2014-2016 годы | 834,9 | 834,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,9 | 834,9 |  |  | 834,9 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 Организация уличного освящения на территории Шимского городского поселения на 2014-2016годы |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освящения территории поселения | 2014год | 166,7 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Приобретение материальных запасов для уличного освящения. | 2014год | 89,9 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Оплата за потреблённую электроэнергию по наружному уличному освещению. | 2014год | 2184,7 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Разбивка клумб, высаживание цветочной рассады, уход за цветами: прополка, полив. | 2014год | 11,0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Приобретение рассады цветов. | 2014год | 34,9 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Организация содержания братских захоронений на территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Паспортизация братских захоронений | 2014год | 60,0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 Уборка от поросли и сорной травы территорий братских захоронений. | 2014год | 20,0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 3 Производство косметических работ на братских захоронениях к праздникам (побелка, покраска) | 2014год | 54,9 |  |
| 3.4 | Мероприятие 4 Приобретение венков на братские захоронения к памятным датам. | 2014год | 15,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения 2014-2016 годы |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Уборка несанкционированных свалок. | 2014год | 148,0 |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Организация скашивания сорной растительности в летний период. | 2014год | 107,0 |  |
| 4.3 | Мероприятие 3 Уборка тротуаров и пешеходных дорожек от снега, посыпка песком. | 2014год | 171,0 |  |
| 4.4 | Мероприятие 4 Уничтожение растения «Борщевик Сосновского» | 2014год | 30,6 |  |
| 4.5 | Мероприятие 5 Спиливание старых и аварийных деревьев. | 2014год | 64,0 |  |
| 4.6 | Мероприятие 6 |  |  |  |
|  | Формовочная обрезка кустарников. | 2014год | 18,0 |  |
| 4.7 | Мероприятие 7 Уборка от мелкого мусора территории Шимского городского поселения. | 2014год | 81,0 |  |
| 4.8 | Мероприятие 8 Углубление и очистка канав для отвода воды. | 2014год | 53,2 |  |
| 4.9 | Мероприятие 9 Прочистка трубопереездов для беспрепятственного отвода воды. | 2014год | 65,0 |  |
| 4.10 | Мероприятие 10 Приобретение ГСМ для проведения работ по благоустройству. | 2014год | 6,0 |  |
| 4.11 | Мероприятие 11 Проведение ремонта триммера и бензопилы. | 2014год | 5,0 |  |
| 4.12 | Мероприятие 12 Приобретение необходимых материалов для праздничного оформления населённых пунктов. | 2014год | 24,7 |  |
| 4.13 | Мероприятие 13 Исполнение прочих расходов по хозяйственному обеспечению мероприятий организации благоустройства поселения. | 2014год | 35,0 |  |
| 4.14 | Мероприятие 14 Транспортные услуги по перевозке невостребованных трупов | 2014год | 16,5 |  |
| 4.15 | Мероприятие 15 Приобретение дорожных знаков и стоек для них. | 2014год | 9,9 |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»                                                                                    (наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация уличного освящения на территории Шимского городского поселения на 2014-2016годы |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество населённых пунктов поселения для проведения инвентаризации светильников наружного освещения, ед. |  | 24 | 24 |  |
| 1.2 | Количество ламп уличного освещения заменённых на энергосберегающие, ед. |  | 80 | 210 |  |
| 1.3 | Количество устанавливаемых светильников уличного освещения на новых улицах и переулках населённых пунктов поселения, ед. |  | 12 | 22 |  |
| 1.4 | Количество уличных светильников потребляющих электроэнергию, ед. |  | 700 | 700 |  |
| 2. | Организация озеленения на территории Шимского городского поселения на 2014-2016годы |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность исполнения функции по озеленению территории поселения, %. |  | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Количество приобретаемого посадочного материала, ед. |  | 1500 | 1500 |  |
| 3. | Организация содержания братского захоронения на территории Шимского городского поселения на 2014-2016годы |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество оформленных паспортов на братские захоронения, ед. |  | 13 | 12 |  |
| 3.2 | Площадь скошенной сорной травы на захоронениях ко дню Победы и по мере необходимости в течение летне-осеннего периода, кв.м. |  | 1500 | 1500 |  |
| 3.3 | Количество отремонтированных братских захоронений ко дню Победы и другим памятным датам, ед. |  | 10 | 13 |  |
| 3.4 | Количество приобретённых венков, ед. |  | 12 | 18 |  |
| 3.5 | Братские захоронения, где осуществляется шефство общеобразовательными учреждениями, организациями |  | 6 | 6 |  |
| 4. | Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения на 2014-2016годы |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество убранных несанкционированных свалок, ед. |  | 10 | 6 |  |
| 4.2 | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс. кВ.м. |  | 90,0 | 90,0 |  |
| 4.3 | Площадь тротуаров и пешеходных дорожек очищенных от снега и ликвидация скользкости на них, тыс.кв.м. |  | 43,0 | 43,0 |  |
| 4.4 | Площадь уничтожения растения «Борщевик Сосновского», га. |  | 1,23 | 1,23 |  |
| 4.5 | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. |  | 10 | 9 |  |
| 4.6 | Площадь формовочной обрезки кустарников, кв.м. |  | 1800 | 1800 |  |
| 4.7 | Площадь уборки от мелкого мусора территории Шимского городского поселения вдоль пешеходных дорожек, тротуаров, канав, тыс.кв.м. |  | 5,5 | 5,5 |  |
| 4.8 | Площадь очистки водосточных канав вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, кв.м. |  | 1400 | 250 |  |
| 4.9 | Количество прочищенных трубопереездов для беспрепятственного отвода воды, ед. |  | 8 | 8 |  |
| 4.10 | Количество ГСМ, необходимых для проведения работ по благоустройству территории поселения, л. |  | 500 | 200 |  |
| 4.11 | Количество отремонтированной техники для выполнения работ по благоустройству (триммера, бензопилы) ед. |  | 2 | 2 |  |
| 4.12 | Количество населённых пунктов поселения по оформлению к праздничным мероприятиям: «День деревни», « День посёлка», ед. |  | 10 | 1 |  |
| 4.13 | Обеспеченность исполнения функции по проведению прочих мероприятий организации благоустройства поселения, % |  | 100 | 100 |  |
| 4.14 | Количество невостребованных трупов, перевезённых для проведения судебно-медицинской экспертизы, ед |  | 10 | 10 |  |
| 4.15 | Количество необходимых дорожных знаков, ед. |  | 8 | 17 |  |

Исполнитель:

Главный служащий Администрации поселения                                              Л.С.Кузьменко