Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Шимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.02.2014 №  32

р.п.Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2014-2016 годы».

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Шимского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Шимского городского поселения от 24.09.2013 №268, в целях приведения в соответствие объёмов  финансирования и выполняемых работ муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2014-2016 годы» Администрация Шимского  городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2014-2016 годы», утверждённую постановлением Администрации Шимского городского поселения от 20.12.2013 №380 (далее- муниципальная программа):

1.1 Изложить раздел 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы в  редакции:

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Цель 1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, кв.м. | 1 598,2 |  | 2 085,9 |  | 3 042,3 |  |
| 1.1.2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, м. | 247 |  | 400 |  | 500 |  |
| 1.1.3 | Количество подготовленных технических планов дорог для оформления пава собственности, шт. | 6 |  | 6 |  | 6 |  |
| 1.2. | Задача 2.Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД, шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1.2.2 | Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД, кв.м. |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 1.2.3 | Количество подготовленных технических планов дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД для оформления пава собственности, шт. |  | 2 |  | 2 | 2 |  |

1.2. Изложить в разделе III «Механизм  управления  реализацией муниципальной программы» абзац 2 паспорта муниципальной программы слова «…за реализацией государственной программы …»  в редакции: «… за реализацией муниципальной  программы …».

1.3. Изложить раздел  IV «Мероприятия муниципальной программы» паспорта муниципальной программы в редакции:

IV. Мероприятия муниципальной  программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Реализация подпрограммы Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2014-2016 годы | Администрация городского поселения | 2014-2016 | 1.1. | областной бюджет | 459,5 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет городского поселения | 1800 | 1800 | 1800 |  |
| 2 | Реализация подпрограммы Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2016 годы | Администрация городского поселения | 2014-2016 | 1.2. | бюджет городского поселения | 100 | 100 | 100 |  |

1.4. Изложить пункт 2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности)» в редакции:

2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Организация работ по оформлению дорог в собственность поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество изготовленных кадастровых паспортов на дороги, шт. | 6 | 6 | 6 |
| 1.2. | Количество изготовленных технических планов дорог, шт. | 6 | 6 | 6 |
| 1.3. | Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности на дороги, шт. | 6 | 6 | 6 |
| Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования поселения |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию объекта, км. | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| Задача 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь автомобильных дорог для проведены мероприятия по ремонту объекта, кв.м. ул. Зеленая д. Коростынь ул. Химиков р.п. Шимск ул. Новая д. Коростынь | 1 598,2 | 2 000,0 | 2500,0 |

1.5. Изложить Раздел «Мероприятия подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»  подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2014-2016 годы» в редакции:

Мероприятия подпрограммы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 Организация работ по оформлению дорог в собственность поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление кадастровых паспортов на дороги | Администрация Шимского городского поселения | 2014 2015 2016 | 1.1 | Бюджет городского поселения | 50 | 50 | 50 |
| 1.2. | Изготовление технических планов дорог | Администрация Шимского городского поселения | 2014 2015 2016 | 1.2 | Бюджет городского поселения | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Задача 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение работ по зимнему и летнему содержанию дорог общего пользования местного значения согласно Перечню дорог городского поселения | Администрация Шимского городского поселения | 2014 2015 2016 | 2.1 | Бюджет городского поселения | 1675,8 | 900 | 900 |
| 3. | Задача 3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог всего, в том числе: | Администрация городского поселения | 2014 2015 2016 | 3.1 | Бюджет городского поселения | 24,2 | 800 | 800 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 459,5 | - | - |
|  | ул. Зеленая д. Коростынь | Администрация городского поселения | 2014 | 3.1 | Бюджет поселения | 24,2 | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 459,5 | - | - |
|  | ул. Химиков р.п. Шимск | Администрация городского поселени | 2015 | 3.1 | Бюджет поселения | - | 800 | - |
|  | ул. Новая д. Коростынь | Администрация городского поселени | 2016 | 3.1 | Бюджет поселения | - | - | 800 |

2. В приложении № 4 к муниципальной программе наименование подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2016 годы» заменить соответственно на       «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2014-2016 годы».

3.  В приложении № 4 к муниципальной программе наименование «Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2016 годы» заменить соответственно на: «Мероприятия подпрограммы    «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2014-2016 годы».

4. Исключить в муниципальной программе раздел «Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы».

5.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации поселения Петрову Н.Н.

6. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Шимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения                                 С.Л.Васильев