## Российская Федерация

## Новгородская область

Администрация Шимского городского поселения

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### 20.12.2013  № 379

р.п. Шимск

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, перечнем муниципальных программ Шимского городского поселения, утвержденного распоряжением Администрации городского поселения № 100-рг от 31.10.2013

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы» (далее муниципальная программа).

2. Признать утратившими силу  с 1 января 2014 года  постановления Администрации городского поселения:

от 23.07.2013 № 208 «Об утверждении муниципальной адресной программы  «Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в  2013 – 2015 годах  с учетом необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства»;

от 06.07.2011 № 151 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация Шимского городского поселения на 2011-2013 г.»;

от 28.11.2011 № 245 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Газификация Шимского городского поселения на 2011-2013 г.»;

от 14.06.2012 № 135  «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Газификация Шимского городского поселения на 2011-2013 г.»;

от 23.11.2012 № 308А «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Газификация Шимского городского поселения на 2011-2013 г.»;

от 01.12.2011 № 246 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Шимского городского поселения в 2011-2013 годах»;

от 23.11.2012 № 306 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Шимского городского поселения в 2011-2013 годах»;

от 26.03.2013 № 67 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Шимского городского поселения в 2011-2013 годах»;

от 16.04.2013 № 90 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Шимского городского поселения в 2011-2013 годах».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы администрации городского поселения Н.Н.Петрову

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

5. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Шимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения                          С.Л.Васильев

Утверждена

постановлением Администрации

Шимского городского поселения

от 20.12.2013  № 379

Муниципальная  программа

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на    2014-2016 годы»

Паспорт

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы  (далее –  программа)

2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы:

Администрация Шимского городского поселения

3. Подпрограммы муниципальной программы:

3.1. «Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2014-2016 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»;

3.2 «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Шимского городского поселения на 2014-2016годы»;

3.3.  «Газификация Шимского городского поселения на 2014-2016 годы».

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Цель 1. Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2014-2016 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество многоквартирных домов, подлежащих расселению, шт. | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 1.1.2 | Площадь расселяемого жилищного фонда, кв.м. | - |  |  | - |  | 1030,8 |  |
| 1.1.3 | Количество переселяемых жителей, человек. | - |  |  | - |  | 58 |  |
| 1.2. | Задача 2. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Шимского городского поселения на 2014-2016годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество составляемых сметных расчетов, шт. |  | 7 |  |  | 3 | 4 |  |
| 1.2.2 | Площадь муниципального жилищного фонда предназначенного для проведения капитального ремонта, кв.м. |  | 275,0 |  |  | 210,4 | 177,0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Газификация Шимского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество изготовленных ПСД, шт. |  |  | 1 |  | - | - |  |

Источниками информации для определения перечня значений целевых показателей муниципальной программы являлись данные ведомственной отчетности, имеющейся в Администрации городского поселения за предыдущие годы по объемам производимых работ и затратам  из расчета 1 кв.м.

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет городского поселения | внебюджетные средства | Всего |
| 2014 | - | - | - | 822 | - | 822 |
| 2015 | - | - | - | 422 | - | 422 |
| 2016 | - | 31861,4 | - | 422 | - | 31861,4 |
| ВСЕГО | - | 33105,4 | - | 1666,0 | - | 33105,4 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Данные мероприятия будут способствовать повышению уровня газификации территории поселения, расселению граждан из аварийного жилищного фонда, сокращению отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта,  созданию современной среды обитания для  населения, а также улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

I. Характеристика

текущего состояния коммунальной инфраструктуры, муниципального жилищного фонда, приоритеты и цели Администрации городского поселения  в сфере улучшения жилищных условий граждан

Успешное решение задач по наращиванию экономического потенциала  городского поселения требует осуществления мер по комплексному развитию  территории, повышению уровня и качества жизни  населения.  На 01.01.2013г. в 23 сельских населённых пунктах и в р.п. Шимск  проживает 5549 человек, из них 56 процентов трудоспособного возраста.

Муниципальный жилищный фонд  составляет 8 315,3 кв. метров. Основная его часть не имеет коммунальных удобств.

За 2008-2012 годы было построено 5,2 км сетей газоснабжения.

При этом уровень газификации домов (квартир) остается низким, на начало 2013 года газифицировано 173 индивидуальных жилых дома и 588 квартир в многоквартирных домах. Уровень газификации р.п. Шимск составляет 43,62%. В настоящее время продолжается газификация районного центра – р.п. Шимск. Для обеспечения социально-экономического развития территорий и создания условий эффективного функционирования производства Правительством Российской Федерации принимаются меры по усилению государственной поддержки социального и инженерного обустройства населенных пунктов.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов не удастся повысить качество социальной сферы территорий и обеспечить эффективное функционирование  производства. Данные мероприятия будут способствовать повышению уровня газификации, сокращению отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта,  созданию современной среды обитания для населения, а также улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского поселения.

Решение задач, определенных муниципальной программой, является стратегическим направлением деятельности, соответствует приоритетам развития поселения, определенных Стратегией социально-экономического развития Шимского городского поселения до 2020 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и включенных в перечень аварийных многоквартирных домов, осуществляется путем заключения муниципальных контрактов на строительство малоэтажных жилых домов  или приобретение  жилых  помещений  в таких домах  у застройщика в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

Планируется поэтапное переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения, расселяемой площадью 1030,8 кв. м  (5 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 58 гражданам.

В перечень аварийных многоквартирных домов включены  многоквартирные дома,  в которых все  помещения  находятся в муниципальной собственности,  и   аварийные многоквартирные дома,  где  собственники на общих собраниях   приняли единогласное решение о готовности участвовать в Программе.

Перечень аварийного жилищного фонда Шимского городского поселения включает в себя следующие многоквартирные дома:

р.п. Шимск, ул. Советская, д. 16;

р.п. Шимск, ул. Коммунальная, д. 17;

р.п. Шимск, ул. Коммунальная, д. 15;

р.п. Шимск, ул. Ленина, д. 2;

р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 2.

На основании указанных данных  сформирован перечень аварийных многоквартирных домов и определены объемы финансирования с учетом расчета средств, необходимых для реализации Программы,  исходя из стоимости 1 кв.м жилья (предельной), составляющей для Новгородской области 30500,0  рублей, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №554 "О  стоимости  одного  квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для  определения в 2013 году размера  предельной стоимости одного  квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21  июля 2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости  развития малоэтажного  жилищного строительства осуществляется  с учетом положений  части  3  статьи  20.5 Федерального закона.

Ресурсы для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости  развития малоэтажного  жилищного строительства формируются за счет средств Фонда и областного бюджета, направленных на финансирование   строительства малоэтажных домов  или приобретение жилых помещений  в таких домах. Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы предусмотрено исходя из предоставления в соответствии с жилищным законодательством гражданам жилых помещений, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначных по общей площади, ранее занимаемому жилому  помещению, отвечающих  установленным требованиям. С согласия в письменной форме граждан предоставляемое жилое помещение может находиться в границах другого населенного пункта Новгородской области.

В случае  заключения муниципального контракта  на приобретение жилых помещений у застройщика по цене, превышающей  цену приобретения  жилых помещений, сформированную из стоимости 1 кв.м жилья (предельной),  финансирование расходов  на оплату стоимости  такого превышения  осуществляется  за счет средств местного бюджета. В случае предоставления гражданину, переселяемому  из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого  превышает общую площадь ранее занимаемого им  жилого помещения,  но не более определяемой  в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления  площади жилого помещения  на одного человека, финансирование расходов  на оплату  стоимости такого превышения  осуществляется  за счет средств  местного бюджета. Финансирование расходов на превышение общей площади ранее занимаемого гражданином жилого помещения за счет средств Фонда и областного бюджета не допускается.

Средства,   составляющие  разницу между рассчитанной в соответствии с частью 8 статьи 20.5  Федерального закона ценой муниципального контракта  на приобретение  жилых помещений  в малоэтажных домах и ценой заключенного муниципального контракта, могут быть использованы  органами местного самоуправления  на финансирование работ  по формированию  земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности  или государственная собственность на которые не разграничена  и которые предназначены для строительства домов в целях переселения  граждан из аварийного жилищного фонда,  и проведению государственного кадастрового учета таких земельных участков, а также на обеспечение таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

II. Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной целевой  программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести:

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровне).

Регулирование данных рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности на муниципальном и областном  уровне - проявлении законодательной инициативы и участии в разработке областного законодательства.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются следующие:

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

- проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

Все риски завышения  стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости  развития малоэтажного  жилищного строительства и дополнительных издержек содержания, не полностью расселенных аварийных многоквартирных домов, из-за увеличения доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме и задержек переезда части граждан, несет орган местного самоуправления области.

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости  развития малоэтажного  жилищного строительства решаются в рамках  жилищного законодательства Российской Федерации.

III. Механизм управления реализацией

муниципальной программы

Администрация городского поселения организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально - экономического развития городского поселения и контроль за реализацией государственной программы осуществляет  заместитель Главы администрации Шимского городского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы Администрация городского поселения:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в целом.

Исполнители Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом включительно до 2017 года предоставляют Главе Шимского городского поселения информацию о реализации мероприятий программы.

IV. Мероприятия муниципальной  программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |  |  | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1. | Реализация подпрограммы: «Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2014-2016годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.1.2. 1.1.3. |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 8990,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 22449,3 |  |  |
| 2. | Реализация подпрограммы: «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Шимского городского поселения на 2014-2016годы» | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.2.1 |  |  | Бюджет городского поселения | 422 |  | 422 |  | 422 |  |  |
| 3. | Реализация подпрограммы: «Газификация Шимского городского поселения на 2014-2016 годы» | Администрация городского поселения | 2014-2016 |  |  | 1.3.1. | Бюджет городского поселения |  |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  |

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы»

Подпрограмма

«Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2014-2016годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

Муниципальной программы Администрации Шимского городского поселения «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы»

- Исполнители подпрограммы: Администрация Шимского городского поселения

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение поэтапной ликвидации аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество МКД, подлежащих расселению, шт | 5 | 5 | 5 |  |
| 2. | Задача 2. Переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда до 31 декабря 2016 года |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв. метров | - | - | 1030,8 |  |
| 2.2. | Количество переселенных жителей, человек | - | - | 58 |  |

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | 31439,4 | - | - | - | 31439,4 |
| ВСЕГО | - | 31439,4 | - | - | - | 31439,4 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  расположенного на  территории  городского поселения, площадью  1030,8 кв.  метров  (пять многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 58 гражданам.

Мероприятия подпрограммы

«Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2014-2016годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение поэтапной ликвидации аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, связанных с реализацией программы, в том числе внесение необходимых изменений в действующие правовые акты по мере необходимости | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.1. | - | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Формирование перечня аварийных многоквартирных домов | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.1. | - | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3. | Определение объемов финансирования с учетом средств, необходимых для реализации Программы | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.1. | - | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4. | Направление заявки в департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.1. | - | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.5. | Заключение муниципальных контрактов на строительство малоэтажных домов или приобретение жилых помещений в таких домах на конкурсной основе | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.1. | - | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. Задача 2. Переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда до 31 декабря 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление гражданам жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством в малоэтажных домах. |  | Администрация городского поселения | 2016 | 2.1. 2.2. | Федеральный бюджет Областной бюджет | 0 0 |  | 0 0 | 8990,1 22449,3 |

Расчет финансовых средств произведен исходя из:

средней рыночной стоимости 1кв. м жилья (предельной), составляющей для Новгородской области 30500,0рублей, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Приложение 4 к

Муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении

на 2014-2016 годы»

Подпрограмма

«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Шимского городского поселения на 2014-2016годы»

муниципальной программы Администрации Шимского городского поселения

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы»

1. Исполнители подпрограммы:  Администрация Шимского городского поселения

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Площадь отремонтированного жилья (кв.м.) | 275,0 | 210,4 | 177,0 |
| 1.2. | Показатель 2. Количество составленных сметных расчетов (ед.) | 7 | 3 | 4 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | - | - | - | 422,0 | - | 422,0 |
| 2015 | - | - | - | 422,0 | - | 422,0 |
| 2016 | - | - | - | 422,0 | - | 422,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | 1266,0 | - | 1266,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Улучшение жилищных условий граждан  и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении.

Мероприятия подпрограммы

«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда, в том числе: | Администрация Шимского городского поселения | 2014- 2016 годы | 1.1. | Бюджет городского поселения | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1.1.1. | Р.п. Шимск ул. Зеленая д. 1 кв. 1 – 38,6 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2014 | 1.1. | Бюджет городского поселения | 48 |  |  |
| 1.1.2. | Р.п. Шимск ул. Ленина д. 29 кв. 2 – 36,5 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2014 | 1.1. | Бюджет городского поселения | 15 |  |  |
| 1.1.3. | Р.п. Шимск ул. Ленина д. 27 кв. 1 – 28.4 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2014 | 1.1. | Бюджет городского поселения | 29 |  |  |
| 1.1.4. | Р.п. Шимск ул. Новгородская д. 15 – 39,2 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2014 | 1.1. | Бюджет городского поселения | 76 |  |  |
| 1.1.5. | Р.п. Шимск ул. Советская д. 8б кВ. 3 – 52,2 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2014 | 1.1. | Бюджет городского поселения | 39 |  |  |
| 1.1.6. | Р.п. Шимск ул. Новая д. 9 – 42,9 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2014 | 1.1. | Бюджет городского поселения | 57 |  |  |
| 1.1.7. | Д. Большая Витонь д. 17 кв. 1 – 37,2 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2014 | 1.1. | Бюджет городского поселения | 136 |  |  |
| 1.1.8. | Р.п. Шимск ул. Механизаторов д. 25 кв. 2 – 49,6 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 | 1.1. | Бюджет городского поселения |  | 175 |  |
| 1.1.9. | Р.п. Шимск ул. Шелонская д. 11 кв. 33 – 42,3 | Администрация Шимского городского поселения | 2015 | 1.1. | Бюджет городского поселения |  | 59 |  |
| 1.1.10 | Р.п. Шимск ул. Новая д. 17 – 118,5 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 | 1.1. | Бюджет городского поселения |  | 166 |  |
| 1.1.11 | Р.п. Шимск ул. Ленина д. 42 кв. 5 – 55,7 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2016 | 1.1. | Бюджет городского поселения |  |  | 93 |
| 1.1.12 | Р.п. Шимск ул. Ташкентская д. 10 кв. 16 | Администрация Шимского городского поселения | 2016 | 1.1. | Бюджет городского поселения |  |  | 31 |
| 1.1.13 | Р.п. Шимск ул. Задорожная д. 12 кв. 1 – 36,7 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2016 | 1.1. | Бюджет городского поселения |  |  | 135 |
| 1.1.14 | Р.п. Шимск ул. Зеленая д. 19 кв. 2 – 29,8 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения | 2016 | 1.1. | Бюджет городского поселения |  |  | 141 |
| 1.2. | Составление сметных расчетов (для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда) | Администрация Шимского городского поселения, специализированные организации (по согласованию) | 2014- 2016 годы | 1.2. | Бюджет городского поселения | 22,0 | 22,0 | 22,0 |

Расчет финансовых средств,

произведен исходя из норматива на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в размере 7,10 руб. на 1 кв.м..  Общая площадь муниципального жилищного фонда городского поселения составляет 8251,3 кв.м..  Расчет произведен следующим образом: 8251,3 х 7,10 х 12 месяцев=703,0 руб.. В связи с особенностями формирования расходной части бюджета городского поселения на 2014 год, учтена оптимизация расходов на мероприятия программы до 40 %.

Приложение 5 к

Муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы»

Подпрограмма

«Газификация Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»

Муниципальной программы Администрации Шимского городского поселения

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы»

- Исполнители подпрограммы: Администрация Шимского городского поселения

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. «Газификация Шимского городского поселения на 2014-2016 годы» |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление проектно-сметной документации на распределительные газовые сети, км; | 3.9 | - | - |

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 2014 | - | - | - | 400,0 | - | 400,0 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | 400,0 | - | 400,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

По результатам реализации мероприятий  подпрограммы, а именно изготовление проектно-сметной документации, появится возможность в дальнейшем приступить к строительству газовых сетей и улучшить  газоснабжение на территории Шимского городского поселения, улучшатся  жилищно-бытовые условия, возрастет надежность теплоснабжения объектов жилья.

Мероприятия подпрограммы

«Газификация Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Газификация Шимского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление ПСД на газораспределительные сети по д.Бор ул.Сосновая | Администрация Шимского городского поселения | 2014-2016 | 1.1. | бюджет Шимского городского поселения | 400,0 | - | - |

Расчет финансовых средств произведен исходя из:

СП 42-101-2003 (Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб) одобрен Постановлением Госстроя РФ
от 26 июня 2003 г. N 112. Локальные сметные расчеты составляются в соответствии с методическими указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере  18 %, в случае применения Участником общепринятой системы налогообложения.

Стоимость изготовления ПСД составит 400 тыс. руб.

Расчет финансовых ресурсов необходимых для реализации программы.

Общий объем финансирования программы составляет 33105,4 тыс.руб..

Из них  на реализацию Мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2014-2016годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» предусмотрено 31439,4 тыс. руб. Расчет финансовых средств произведен исходя из: средней рыночной стоимости 1кв. м жилья (предельной), составляющей для Новгородской области 30500,0рублей, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

На реализацию Мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Шимском городском поселении на 2014-2016 год» предусмотрено 1266,0 тыс. руб.. Расчет финансовых средств,

произведен исходя из норматива на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в размере 7,10 руб. на 1 кв.м..  Общая площадь муниципального жилищного фонда городского поселения составляет 8251,3 кв.м..  Расчет произведен следующим образом: 8251,3 х 7,10 х 12 месяцев=703,0 руб.. В связи с особенностями формирования расходной части бюджета городского поселения на 2014 год, учтена оптимизация расходов на мероприятия программы до 40 %.

На реализацию Мероприятий подпрограммы «Газификация Шимского городского поселения на 2014-2016 годы» предусмотрено 400 тыс. руб.. Расчет финансовых средств произведен исходя из:

СП 42-101-2003 (Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб) одобрен Постановлением Госстроя РФ
от 26 июня 2003 г. N 112. Локальные сметные расчеты составляются в соответствии с методическими указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере  18 %, в случае применения Участником общепринятой системы налогообложения.

Стоимость изготовления ПСД составит 400 тыс. руб.