## Российская Федерация

## Новгородская область

Администрация Шимского городского поселения

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 20.12.2013 № 380

р.п. Шимск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, перечнем муниципальных программ Шимского городского поселения, утвержденного распоряжением Администрации городского поселения № 100-рг от 31.10.2013

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения  на 2014-2016 годы»  (Далее - Программа).

2. Признать утратившими силу  с 1 января 2014 года  постановления Администрации городского поселения:

от 26.04.2012 № 94 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2012-2014 годы»;

от 22.05.2012 № 119 «О внесении изменений в  постановление Администрации  Шимского городского поселения от 26.04.2012 № 94»;

от 12.02.2013 № 19 «О внесении изменений в  постановление Администрации  Шимского городского поселения от 26.04.2012 № 94;

от  25.03.2013 № 61 «О внесении изменений в  постановление Администрации  Шимского городского поселения от 26.04.2012 № 94»;

от 26.04.2012 № 95 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2014 годы»;

от 22.05.2012 № 120 «О внесении изменений в постановление Администрации Шимского городского поселения от 26.04.2012 № 95»;

от 12.02.2013 № 20 «О внесении изменений в постановление Администрации Шимского городского поселения от 26.04.2012 № 95»;

от 25.03.2013 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Шимского городского поселения от 26.04.2012 № 95»;

от 06.06.2013 № 126 «О внесении изменений в постановление Администрации Шимского городского поселения от 26.04.2012 № 95»;

от 01.08.2013 № 219А «О внесении изменений в постановление Администрации Шимского городского поселения от 26.04.2012 № 95».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы администрации городского поселения Н.Н.Петрову

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

5.Разместить постановление на официальном сайте Администрации Шимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения                                   С.Л.Васильев

Утверждена

постановлением Администрации

Шимского городского поселения

от 20.12.2013 № 380

Муниципальная  программа

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения  на 2014-2016 годы»

Паспорт

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной  программы: «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения  на 2014-2016 годы» (далее –  программа)

2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы:

Администрация Шимского городского поселения

3. Подпрограммы муниципальной программы:

3.1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»;

3.2 «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2014-2016 годы».

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Цель 1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, кв.м. | 1 598,2 |  | 2 085,9 |  | 3 042,3 |  |
| 1.1.2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, м. | 350 |  | 400 |  | 500 |  |
| 1.1.3 | Количество подготовленных технических планов дорог для оформления пава собственности, шт. | 6 |  | 6 |  | 6 |  |
| 1.2. | Задача 2.Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД, шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1.2.2 | Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД, кв.м. |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 1.2.3 | Количество подготовленных технических планов дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД для оформления пава собственности, шт. |  | 2 |  | 2 | 2 |  |

Источниками информации для  проведения мониторинга  и оценки выполнения установленных целевых показателей, определения перечня значений целевых показателей муниципальной программы являлись данные ведомственной отчетности, имеющейся в Администрации городского поселения за предыдущие годы по объемам производимых работ и затратам  из расчета 1 кв.м..

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | 459,5 | - | 1900 | - | 2359,5 |
| 2015 | - | - | - | 1900 | - | 1900 |
| 2016 | - | - | - | 1900 | - | 1900 |
| ВСЕГО | - | 459,5 | - | 5700 | - | 6159,5 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Приведение автомобильных дорог и дворовых территорий городского поселения в соответствие с нормативными требованиями.

Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог, дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД  городского поселения.

I. Характеристика

текущего состояния дорожной сети, приоритеты и цели Администрации городского поселения  в сфере дорожного хозяйства

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в  производственной инфраструктуре  городского поселения, это  основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры и  оказывает  огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети  – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

В настоящее время дороги общего пользования местного значения городского поселения составляют 32,25 километра и находятся в сложном положении. В связи с газификацией  р.п. Шимск природным газом и выполнением работ по прокладке газопроводов в земле 2085,9 кв.м. дорог требует срочного ремонта. Качество дорожных покрытий большинства дорог  в остальных 23 населенных пунктов поселения не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время,  а большинство улиц, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД в сельских населенных пунктах  и р.п. Шимск  находятся без твердого покрытия.

Увеличение количества транспорта на улицах населенных пунктов  в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения,  требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по  ремонту и реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Зимнее содержание улично-дорожной сети поселения сводится к расчистке дорог от снега. Дорожные покрытия, имеющие многочисленные ямы, приводят к некачественному выполнению уборочных работ. Заиливание придорожных канав, приводит к переувлажнению  оснований  дорог, что влечет за собой разрушение покрытий. Необходимо производить углубление сточных канав и своевременное отведение излишек воды. В целях решения указанных проблем из областного бюджета предоставлялась субсидия на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, за счет чего были частично улучшены транспортно-эксплуатационные показатели сети автомобильных дорог городского поселения, повышена безопасность дорожного движения. В  2013 году за счет средств областного бюджета и бюджета городского поселения произведен ремонт ул. Новой,  ул. Заречной и пер. Заречного в р.п. Шимск на сумму 1335,2 тыс.руб. Отремонтированы дворовые территории и проезды к дворовым территориям МКД ул. Ленина д. 29, ул. Механизаторов д. 17, д. 19А,  в р.п. Шимск, д. Коростынь, ул. Озёрная, д.47, ул. Молодёжная, д.2 на сумму 923,9 тыс.руб.. За счет средств бюджета городского поселения отремонтировано асфальтобетонное покрытие ул. Октябрьской в р.п. Шимск на сумму 1 212 021 руб. 57 коп. Проводились работы по летнему содержанию дорог общего пользования местного значения поселения: ул. Шелонская, ул. Советская, ул. Школьная и др.. Приобретено и установлено 6 новых дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения городского поселения. Оформлено в собственность 11 дорог (получены свидетельства о государственной регистрации права собственности). До конца 2013 года планируется произвести работы по зимнему содержанию дорог (очистка дорог от снега распределение пескосоляной смеси). За счет реализации программы планируется увеличение доли отремонтированной улично-дорожной сети  и объектов благоустройства. Кроме этого, существенным фактором, способствующим благоустройству территории муниципального образования, является ежегодное проведение конкурсов на самую  благоустроенную дворовую территорию МКД.

II. Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной целевой  программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на недофинансировании дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, что может привести к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем, может отразиться на реализации ряда мероприятий муниципальной программы.

Определенные риски связаны с влиянием окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-зксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ.

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести:

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровне).

Регулирование данных рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности на муниципальном и областном  уровне - проявлении законодательной инициативы и участии в разработке областного законодательства.

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности управления дорожным фондом.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются следующие:

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

- проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

III. Механизм управления реализацией

муниципальной программы

Администрация городского поселения организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально - экономического развития городского поселения и контроль за реализацией государственной программы осуществляет  заместитель Главы администрации Шимского городского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы Администрация городского поселения:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в целом.

Исполнители Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом включительно до 2017 года предоставляют Главе Шимского городского поселения информацию о реализации мероприятий программы.

IV. Мероприятия муниципальной  программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Реализация подпрограммы Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2014-2016 годы | Администрация городского поселения | 2014-2016 | 1.1. | областной бюджет | 459,5 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет городского поселения | 1800 | 1800 | 1800 |  |
| 2 | Реализация подпрограммы Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2016 годы | Администрация городского поселения | 2014-2016 | 1.2. | бюджет городского поселения | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение 3 к

Муниципальной программе

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения  на 2014-2016 годы»»

Подпрограмма

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»

муниципальной программы Администрации Шимского городского поселения

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения  на 2014-2016 годы»

1. Исполнители подпрограммы:  Администрация Шимского городского поселения

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 
программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Организация работ по оформлению дорог в собственность поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество изготовленных кадастровых паспортов на дороги, шт. | 6 | 6 | 6 |
| 1.2. | Количество изготовленных технических планов дорог, шт. | 6 | 6 | 6 |
| 1.3. | Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности на дороги, шт. | 6 | 6 | 6 |
| Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования поселения |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию объекта, км. | 32,25 | 32,25 | 32,25 |
| Задача 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь автомобильных дорог для проведены мероприятия по ремонту объекта, кв.м. ул. Зеленая д. Коростынь ул. Химиков р.п. Шимск ул. Новая д. Коростынь | 1 500,0 | 2 000,0 | 2500,0 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | - | 459,5 | - | 1800 | - | 2259,5 |
| 2015 год | - | - | - | 1800 | - | 1800 |
| 2016 год | - | - | - | 1800 | - | 1800 |
| ВСЕГО | - | 459,5 | - | 5400,0 | - | 5859.5 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Своевременное выявление проблемных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

Оформление права собственности на дороги и получение возможности приведения их в нормативное состояние за счет бюджетных средств;

Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 Организация работ по оформлению дорог в собственность поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление кадастровых паспортов на дороги | Администрация Шимского городского поселения | 2014 2015 2016 | 1.1 | Бюджет городского поселения | 50 | 50 | 50 |
| 1.2. | Изготовление технических планов дорог | Администрация Шимского городского поселения | 2014 2015 2016 | 1.2 | Бюджет городского поселения | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Задача 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение работ по зимнему и летнему содержанию дорог общего пользования местного значения согласно Перечню дорог городского поселения | Администрация Шимского городского поселения | 2014 2015 2016 | 2.1 | Бюджет городского поселения | 900 | 900 | 900 |
| 3. | Задача 3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог всего, в том числе: | Администрация городского поселения | 2014 2015 2016 | 3.1 | Бюджет городского поселения | 800 | 800 | 800 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 459,5 | - | - |
|  | ул. Зеленая д. Коростынь | Администрация городского поселения | 2014 | 3.1 | Бюджет поселения | 800 | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 459,5 | - | - |
|  | ул. Химиков р.п. Шимск | Администрация городского поселени | 2015 | 3.1 | Бюджет поселения | - | 800 | - |
|  | ул. Новая д. Коростынь | Администрация городского поселени | 2016 | 3.1 | Бюджет поселения | - | - | 800 |

Расчет финансовых ресурсов произведен исходя из:

нормативов финансовых затрат на  ремонт, содержание  автомобильных дорог  общего пользования местного значения городского поселения, утвержденных распоряжением Администрации Шимского городского поселения от 01.11.2013 г. № 101-рг

| Вид работ | Норматив, руб. / кв. м |
| --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог | 537,0 |
| Содержание автомобильных дорог | 33,5 |

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения  на 2014-2016 годы»

Подпрограмма

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2016 годы»

муниципальной программы Администрации Шимского городского поселения

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Шимского городского поселения  на 2014-2016 годы»

1. Исполнители подпрограммы:  Администрация Шимского городского поселения

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 
программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача 1. Организация работ по оформлению дворовых территорий и проездов к ним в собственность поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество изготовленных кадастровых паспортов на дворовые территории и проезды к ним, шт. | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Количество изготовленных технических планов дворовых территорий и проездов к ним, шт. | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности на дворовые территории и проезды к ним, шт. | 2 | 2 | 2 |
| 2. Задача 2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь дворовых территорий и проездов к ним для проведены мероприятия по ремонту объекта, кв.м. ул. Шелонская д. 11 р.п. Шимск ул. Центральная д. 8 д. Бор ул. Никольская д. 8 д. Мшага Ямская | 100 - - | - 100 - | - - 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет городского поселения | внебюджетные средства | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 2015 год | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 2016 год | - | - | - | 100 | - | 100 |
| ВСЕГО | - | - | - | 300 | - | 300 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Своевременное выявление проблемных участков дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД;

Оформление права собственности на дворовые территории и получение возможности приведения их в нормативное состояние за счет бюджетных средств;

Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств дворовых территорий МКД городского поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Организация работ по оформлению дворовых территорий и проездов к ним в собственность поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление кадастровых паспортов на дворовые территории МКД и проезды к ним | Администрация Шимского городского поселения | 2014 2015 2016 | 1.1 | Бюджет городского поселения | 10 | 10 | 10 |
| 1.2. | Изготовление технических планов на дворовые территории МКД и проезды к ним | Администрация Шимского городского поселения | 2014 2015 2016 | 1.2 | Бюджет городского поселения | 10 | 10 | 10 |
| Задача 2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к ним в том числе: ул. Шелонская д. 11 р.п. Шимск | Администрация Шимского городского поселения | 2014 | 2.1 2.1 | Бюджет городского поселения Бюджет городского поселения | 80 |  |  |
|  | ул. Центральная д. 8 д. Бор | Администрация Шимского городского поселения | 2015 | 2.1 | Бюджет городского поселения |  | 80 |  |
|  | ул. Никольская д. 8 д. Мшага Ямская | Администрация Шимского городского поселения | 2016 | 2.1 | Бюджет городского поселения |  |  | 80 |

Расчет финансовых ресурсов произведен исходя  из:

нормативов финансовых затрат на  ремонт, содержание  автомобильных дорог  общего пользования местного значения городского поселения, утвержденных распоряжением Администрации Шимского городского поселения от 01.11.2013 г. № 101-рг

| Вид работ | Норматив, руб. / кв. м |
| --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог | 537,0 |
| Содержание автомобильных дорог | 33,5 |

Расчет финансовых ресурсов необходимых для реализации программы.

Общий объем финансирования программы составляет 6159,5 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 459,5 тыс. руб. на 2014 год.

В соответствии с Правилами расчета размера ассигнований бюджета Шимского городского  поселения на ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения, которые разработаны в целях определения размера ассигнований бюджета Шимского городского  поселения  на  ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в пределах полномочий, установленных действующим законодательством. (далее – автомобильные дороги).

Определение размера ассигнований бюджета Шимского городского  поселения  на ремонт автомобильных дорог осуществляется по формуле:

Vp =  (Npi х Spi) х I, где:

Vp - размер ассигнований бюджета Шимского городского поселения  на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (руб.);

Npi - утвержденный норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог ( руб. / кв. м);

Sрi - расчетная площадь автомобильных дорог, подлежащих ремонту в планируемом году ( кв. м);

I - прогнозный индекс-дефлятор.

Определение размера ассигнований бюджета Шимского городского поселения  на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

Vс =  (Nсi х Sсi) х I, где:

Vс - размер ассигнований бюджета Шимского городского поселения  на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог ( руб.);

Nсi - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог ( руб. / кв. м);

Sсi - площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию в планируемом году ( кв. м);

I - прогнозный индекс-дефлятор.

Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета Шимского городского поселения для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения  Шимского городского поселения определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов  работ.

_______________________________________