Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Шимского городского  поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   23.12.2014  № 266

р.п.Шимск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Шимского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Шимского городского поселения от 24.09.2013 № 268, перечнем муниципальных программ Администрации Шимского городского поселения, утвержденным распоряжением Администрации городского поселения № 112-рг от 30.10.2014,  Администрация Шимского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского поселения:

- от 20.12.2013 № 386 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы».

- от 12.02.2014 № 19 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»;

- от 17.04.2014 № 73 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы».

- от 24.11.2014   № 227 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»;

- от 05.12.2014  № 239 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»;

- от 16.12.2014 № 253 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»;

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2015года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интерне».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения                                                          С.Л.Васильев

Утверждена

постановлением Администрации

Шимского городского поселения

от  23.12.2014  № 266

Муниципальная  программа

«Развитие и совершенствование благоустройства территории

Шимского городского поселения  на 2015-2017 годы»

Паспорт

Муниципальной целевой программы «Развитие и совершенствование    благоустройства территории

Шимского городского поселения  на 2015-2017 годы»

1.Наименование  муниципальной программы: «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы» (далее –  программа)

2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы:

Администрация Шимского городского поселения

3. Подпрограммы муниципальной программы:

3.1 Организация  уличного освещения  на территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы.

3.2 Организация  озеленения  территории Шимского городского поселения

на 2015-2017 годы.

3.3 Организация   содержания  воинских  захоронений на территории

Шимского городского поселения  на 2015-2017 годы.

3.4  Проведение прочих  мероприятий  по  организации благоустройства

Шимского городского поселения 2015-2017 годы.

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. | Цель1.Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество населённых пунктов поселения, где проводятся работы по содержанию и ремонту светильников уличного освещения, ед. |  | 24 | 24 |  | 24 |
| 1.1.2 | Количество уличных светильников, потребляющих электроэнергию, ед. |  | 685 | 690 |  | 690 |
| 1.2 | Задача 2. Организация озеленения территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспеченность исполнения функции по озеленению территории поселения, %. |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 1.3 | Задача 3. Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы. |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество благоустроенных воинских захоронений, ед. |  | 13 |  | 13 | 13 |
| 1.3.2 | Обеспеченность исполнения функции по содержанию воинских захоронений на территории поселения, %. |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 1.4 | Задача 4. Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения на 2015-2017годы. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество населённых пунктов поселения по проведению организации надлежащего санитарного состояния территории, ед. |  | 24 |  | 24 | 24 |
| 1.4.2 | Количество улиц по восстановлению ливневой канализации, ед. |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1.4.3 | Обеспеченность исполнения функции по проведению прочих мероприятий организации благоустройства поселения, %. |  | 100 |  | 100 | 100 |

Источниками информации   для  определения  перечня  значений целевых показателей  муниципальной программы  являются  данные  ведомственной  отчётности, имеющиеся в  Администрации Шимского городского  поселения за предыдущие годы.

В 2013  году  было израсходовано  на   благоустройство  территории поселения 4171,2  тыс.  рублей,  что составило  14,5%   общих  расходов бюджетных  ассигнований  поселения.

В  2014 году- 2302,0 тысяч  рублей   -  или 12,1%  общих  расходов.

5. Сроки реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы  рассчитана  на период с 2015г  по 2017г.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федераль- ный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муници-пального района | Бюджет городского поселения | Внебюд жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 |  | - | - | 3611,3 | - | 3611,3 |
| 2016 | - | - | - | 3025,9 | - | 3025,9 |
| 2017 | - | - | - | 3526,6 | - | 3526,6 |
| Всего | - | - | - | 10163,8 | - | 10163,8 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:

- улучшение архитектурно-планировочного облика  территории городского поселения;

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском поселении;

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;

- обеспечение четкой работы  организаций по санитарному содержанию территории городского поселения;

- благоустройство улиц, переулков, площадей;

- воспитание у жителей городского поселения любви и уважения к своему посёлку, деревне, желания соблюдать чистоту и порядок на территории поселения.

I. Характеристика текущего состояния благоустройства,

приоритеты и цели   в   сфере  благоустройства  территории

Администрации городского поселения.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования Шимского городского поселения  благоустройство территории имеет весомое значение. Данная сфера формирует общее впечатление о муниципалитете и является важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения в границах поселения.

Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса работ: взаимосвязанных  технических,  экономических  и  организационных  вопросов, решение которых  должно опираться   на  последние  достижения  в  данной области, направленных на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков.

На протяжении последнего ряда лет, в городском поселении произошло качественное улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, совершенствовалось освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные площадки для сбора мусора, обустраивались дворовые детские площадки, а также  территории мест массового отдыха. Однако анализ ситуации показал, что существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и обустройстве и последующем качественном содержании.

Не все зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии. Часть из них достигла состояния естественного старения, и нуждаются в особом уходе, часть  находится в аварийном состоянии и требует  удаления в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Проблема уличного освещения также является одной из главных. Невозможно представить себе современный населенный пункт без хорошо освещенных улиц, дорог и дворовых территорий. Отсутствие необходимого уровня освещенности в п.Шимск и 23 сельских  населённых пунктах городского поселения очевидно. В настоящее время  сельские населённые  пункты освещены  451 фонарём уличного освещения, а р.п. Шимск - 234   фонаря. Протяжённость  электрических  линий  наружного освещения  73.4 км., в т.ч.  по р.п. Шимск -26,9 км, а по сельским населённым пунктам- 46, 5 км.В целях улучшения эстетичного облика городского поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов, требуется своевременное выполнение мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации,  устройству новых сетей наружного освещения. Замена  ламп ДРЛ  на  лампы ДНаТ (дуговые натриевые  трубчатые  лампы) приведёт к снижению  затрат на эксплуатацию  светильников более, чем на 20 процентов в  сравнении с  расчётными   нормативами потребления. В первую очередь, необходимость проведения подобных работ вызвана динамичным развитием жилищного строительства в черте муниципалитета, значительным ростом числа автомобилей, повышением интенсивности дорожного движения.

В    центре  р.п.  Шимск  находится  мемориальный  комплекс -  кладбище советских воинов. Расходы на восстановление мемориальных  плит,  косметический  ремонт   требуют   значительного финансирования.  С июля 1941  по  февраль 1943 года  на территории  поселения   шли  ожесточённые  бои. Точное количество  тех, кто пал, освобождая  наше  села и деревни  и сегодня  доподлинно неизвестно. На территории   поселения   тринадцать   воинских  захоронений. В 2015 году запланирован капитальный ремонт двух военно-мемориальных объектов в д.Теребутицы и в с.Коростынь. Состояние  воинских  захоронений  показывает,  насколько  уважительно мы сегодня  относимся к истории нашего края, нашей  страны.

Ожидаемым эффектом от обустройства имеющихся  и дополнительных зон отдыха является  обеспечение условий для культурного отдыха и досуга жителей. Ежегодно выполняются работы по благоустройству и санитарной очистке парковой  зоны   у р. Шелонь  в   центре р.п. Шимск.

В ходе этих мероприятий осуществляется:

- инвентаризация мест складирования отходов и несанкционированных свалок на всей территории поселения;

- рейдовые проверки санитарного состояния территорий вдоль улиц, парков, прилегающих территорий организаций  и  предприятий, обследуются дворовые территории.

Для сбора и вывоза образующихся отходов потребления на территории поселения   организована планово-регулярная система очистки.

Весь объем ТБО, образующийся на территории поселения, собирается и вывозится на полигон  в г.Старая  Русса  для последующей утилизации.

Одной из проблем благоустройства является небрежное отношение к элементам благоустройства отдельных граждан, которые приводят в негодность детские площадки, разрушают и разрисовывают фасады зданий, образуют  несанкционированные свалки мусора.

Причина такого небережливого отношения  заключается в низком уровне воспитания и культуры поведения этих граждан.

Необходимо разрабатывать конкретные мероприятия для решения данной проблемы, в том числе направленные на индивидуальную работу с гражданами.

Одним из мероприятий является организация и ежегодное проведение  конкурса по благоустройству  по следующим номинациям:

«Сказка нашего двора»;

«Лучший семейный приусадебный участок»;

«Лучший цветник во дворе многоквартирного дома»;

«Мой двор - моя гордость».

Цель проведения данного конкурса – повысить культуру поведения жителей, их личную заинтересованность в бережном отношении к элементам благоустройства, привлечь жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Учитывая, что в городском поселении еще остаются территории с отсутствующим или недостаточным количеством элементов озеленения и благоустройства, работа по дальнейшему благоустройству территории городского поселения будет продолжаться и далее.

II. Перечень и анализ социальных, финансово – экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной целевой  программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на недофинансировании  отрасли   благоустройства. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем, может отразиться на реализации ряда мероприятий муниципальной  программы.

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести:

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровне).

Регулирование данных рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности на муниципальном и областном  уровне - проявлении законодательной инициативы и участии в разработке областного законодательства.

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности   благоустройства территории  поселения.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются следующие:

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

- проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

III. Механизм управления реализацией

муниципальной программы.

Администрация городского поселения организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально - экономического развития городского поселения и контроль над реализацией государственной программы осуществляет  заместитель Главы администрации Шимского городского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы Администрация городского поселения:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в целом.

Исполнители Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом включительно до 2017 года, предоставляют Главе Шимского городского поселения информацию о реализации мероприятий программы.

IV. Мероприятия муниципальной программы

«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реализация подпрограммы «Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения на 2015-2017годы» | Администрация Шимского городского поселения | 2015- 2017 годы | 1.1.1-1.1.2 | бюджет Шимского городского поселения | 2450,0 | 2200,0 | 2550,0 |
| 2. | Реализация подпрограммы «Организация озеленения на территории Шимского городского поселения на 2015-2017годы » | Администрация Шимского городского поселения | 2015- 2017 годы | 1.2.1 | бюджет Шимского городского поселения | 50,3 | 40,0 | 60,0 |
| 3. | Реализация подпрограммы «Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения на 2015-2017годы» | Администрация Шимского городского поселения | 2015- 2017 годы | 1.3.1-1.3.2 | бюджет Шимского городского поселения | 300,0 | 90.0 | 100,0 |
| 4. | Реализация подпрограммы «Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения на 2015-2017годы» | Администрация Шимского городского поселения | 2015- 2017 годы | 1.4.1-1.4.3 | бюджет Шимского городского поселения | 811,0 | 695,9 | 816,6 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие и совершенствование благоустройства территории

Шимского городского поселения  на 2015-2017 годы»

Подпрограмма

«Организация уличного освещения  на территории Шимского городского

поселения  на 2015-2017 годы»

муниципальной программы Администрации Шимского городского       поселения

«Развитие и совершенствование   благоустройства территории  Шимского городского поселения на 2015-2017 годы»

1.Исполнители подпрограммы:   Администрация Шимского городского

поселения.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы   муниципальной   программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |
|  | Задача 1.Содержание и ремонт уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество населённых пунктов поселения для проведения инвентаризации светильников наружного освещения, ед. |  | 24 |  | 24 |  |  |  | 24 |
| 1.2 | Количество ламп уличного освещения заменённых на энергосберегающие, ед. |  | 30 |  |  | 40 |  | 60 |  |
| 1.3 | Количество устанавливаемых светильников уличного освещения на новых улицах и переулках населённых пунктов поселения, ед. |  | 12 |  | 10 |  |  |  | 8 |
|  | Задача 2.Оплата электроэнергии по уличному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество уличных светильников потребляющих электроэнергию, ед. | 685 |  | 690 |  |  | 690 |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федераль- ный бюджет | областной бюджет | бюджет муници- пально го района | бюджет городского поселения | внебюд жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | 2450,0 | - | 2450,0 |
| 2016 | - | - | - | 2200,0 | - | 2200,0 |
| 2017 | - | - | - | 2550,0 | - | 2550,0 |
| Всего | - | - | - | 7200,0 | - | 7200,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

-организация  освещения  улиц;

-увеличение протяжённости  освещённых  улиц и дорог;

-снижение  нарушений  общественного порядка;

-формирование  привлекательного  вечернего  облика  улиц, площадей, сельских  населённых  пунктов  поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Организация  уличного освещения  на  территории    Шимского городского поселения на 2015-2017годы»

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Исполни- - тель |  | - Срок - реализации | - Целевой - показа - тель | - Источник - финанси- - рования | - Объем финансирования - по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
|  | - Задача1 . Содержание и ремонт уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения. | - Администрация - Шимского городского поселения | 2015-2017 годы |  | 1.1- 1.3 | - Бюджет Шимского городского - поселения | - 171,0 | - 400,0 | - 400,0 |
| - 1.2. | Приобретение материальных запасов для уличного освещения. | - Администрация - Шимского городского поселения | 2015-2017 годы |  | 1.1-1.3 | - Бюджет Шимского городского - поселения | - 30,0 | - 30,0 | - 30,0 |
|  | - Задача 2. Оплата электроэнергии по уличному освещению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Оплата за потреблённую электроэнергию по наружному уличному освещению. | - Администрация Шимскогогородского - поселения | 2015-2017 годы |  | 2.1 | - Бюджет - Шимского городского - поселения | - 2249,0 | - 1770,0 | - 2120,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие и совершенствование благоустройства территории

Шимского городского поселения  на 2015-2017 годы»

Подпрограмма

«Организация  озеленения  на  территории

Шимского  городского   поселения    на 2015-2017 годы»

муниципальной программы

Администрации Шимского городского поселения

«Развитие и совершенствование  благоустройства территории  Шимского   городского   поселения  на 2015-2017 годы»

1. Исполнители подпрограммы:  Администрация Шимского городского

поселения.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы.

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Задача 1 .Устройство и содержание клумб. |  |  |  |
| 1.1. | Обеспеченность исполнения функции по озеленению территории поселения, %. | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Количество приобретаемого посадочного материала, ед. | 1500 | 1500 | 1200 |

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2015 -2017 годы.

4. Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и

по  годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет Муниципального района | бюджет город скогопоселения | внебюджетныесредст ва | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | 50,3 | - | 50,3 |
| 2016 | - | - | - | 40,0 | - | 40,0 |
| 2017 | - | - | - | 60,0 | - | 60,0 |
| Всего | - | - | - | 150,3 | - | 150,3 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы:

-изменение внешнего эстетического   облика   поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Организация  озеленения  на   территории Шимского  городского поселения на 2015-2017 годы»

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Исполни - тель | - Срок - реализа - ции | - Целевой - показа - тель | - Источник - финанси - рования |  | - Объем финансирования - по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 | - 9 |
|  | - Задача 1. Устройство и содержание клумб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Разбивка клумб, высаживание цветочной рассады, уход за цветами: прополка, полив. | - Администрация - Шимского городского - поселения | 2015-2017 - годы | - 1.1-1.2 |  | - Бюджет - Шимского городского - поселения | - 15,0 | - 10,0 | - 15,0 |
| - 1.2. | - Приобретение рассады цветов. | - Администрация - Шимского городского - поселения | 2015-2017 - годы | - 1.1-1.2 |  | - Бюджет - Шимского городского - поселения | - 35,3 | - 30,0 | - 45,0 |

- Приложение 3

к Муниципальной программе

«Развитие и совершенствование  благоустройства территории

- Шимского городского поселения  на 2015-2017 годы»»

- Подпрограмма

«Организация  содержания воинских захоронений

на территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы»

муниципальной программы Администрации Шимского городского поселения

«Развитие и совершенствование  благоустройства территории

Шимского городского поселения на 2015-2017 годы»

1.Исполнители подпрограммы: Администрация Шимского городского поселения.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной  программы:

| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Задача 1. Содержание и благоустройство воинских захоронений. |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь скошенной сорной травы на захоронениях ко дню Победы и по мере необходимости в течение летне-осеннего периода, кв.м. | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 1.2 | Количество отремонтированных воинских захоронений ко дню Победы и другим памятным датам, ед. | 13 | 13 | 13 |  |
| 1.3 | Воинские захоронения, где осуществляется шефство общеобразовательными учреждениями, организациями | 8 | 8 | 8 |  |
| 1.4 | Количество приобретённых венков, ед. | 18 | 18 | 18 |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федераль ный бюджет | област ной бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет городского поселения | вне бюд жет ные сред ства | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | - | - | - | 300,0 | - | 300,0 |
| 2016 | - | - | - | 90,0 | - | 90,0 |
| 2017 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| Всего | - | - | - | 490,0 | - | 490,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

-содержание в надлежащем  состоянии  воинских  захоронений;

-повышение  патриотического  воспитания;

-повышение  эстетического облика поселения.

- Мероприятия подпрограммы

«Организация  содержания воинских  захоронений на территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации год | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1. Содержание и благоустройство воинских захоронений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Работы по капитальному и текущему ремонту воинских захоронений (санитарное содержание военно-мемориальных объектов). | Администрация Шимского городского поселения | 2015- 2017 годы | 1.1.-1.3. | Бюджет Шимского городского поселения | 282,0 | 72,0 | 82,0 |
| 1.2. | Приобретение венков к празднованию памятных дат. | Администрация Шимского городского поселения | 2015- 2017 годы | 1.4. | Бюджет Шимского городского поселения | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Развитие и совершенствование  благоустройства

территории   Шимского городского поселения  на 2015-2017 годы»

- Подпрограмма

«Проведение прочих  мероприятий по организации

благоустройства Шимского городского поселения на 2015-2017 годы»

муниципальной программы Администрации Шимского городского

поселения

«Развитие и совершенствование  благоустройства

территории Шимского городского поселения на 2015-2017 годы»

1. Исполнители подпрограммы:  Администрация Шимского городского

поселения.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы.

| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  | Задача 1. Поддержание санитарного состояния территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество убранных несанкционированных свалок, ед. |  | 8 | 8 |  | 12 |  |  |
| 1.2 | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс.кв.м. |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |
| 1.3 | Площадь пешеходных дорожек очищенных от снега и ликвидация скользкости на них, тыс.кв.м. |  | 43,0 | 43,0 |  | 43,0 |  |  |
| 1.4 | Площадь уничтожения растения «Борщевик Сосновского», га. |  | 1,0 | 2,0 |  | 3,0 |  |  |
| 1.5 | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. |  | 9 | 12 |  | 14 |  |  |
| 1.6 | Формовочная обрезка кустарников, ед. |  | 350 | 900 |  | 900 |  |  |
| 1.7 | Площадь уборки от мелкого мусора территории Шимского городского поселения вдоль пешеходных дорожек, тротуаров, канав, тыс. кв.м |  | 5,5 | 5,5 |  | 5,5 |  |  |
| 1.8 | Количество приобретённых урн, ед. |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
| 1.9 | Количество утилизированных ртутьсодержащих предметов и приборов, ед. |  | 65 | 65 |  | 65 |  |  |
|  | Задача 2.Текущее содержание системы уличного водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь очистки водосточных канав вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, кв.м. |  | 250 | 700 |  |  | 1000 |  |
| 2.2 | Количество прочищенных трубопереездов для беспрепятственного отвода воды, ед. |  | 8 | 7 |  |  | 5 |  |
|  | Задача 3.Хозяйственно-материальное обеспечение прочих мероприятий по организации благоустройства территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество ГСМ, необходимых для проведения работ по благоустройству территории поселения, л. |  | 177 | 250 |  |  | 300 |  |
| 3.2 | Количество отремонтированной техники для выполнения работ по благоустройству (триммера, бензопилы) ед. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 3.3 | Количество населённых пунктов поселения по оформлению к праздничным мероприятиям: «День деревни», « День посёлка», ед. |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |
| 3.4 | Обеспеченность исполнения функции по проведению прочих мероприятий организации благоустройства поселения, % |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
| 3.5 | Количество невостребованных трупов, перевезённых для проведения судебно-медицинской экспертизы, ед |  | 10 | 12 |  |  | 15 |  |
| 3.6 | Количество отремонтированных стендов объявления, ед. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 3.7 | Количество купленных детских игровых площадок, ед. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 3.8 | Количество отремонтированных пешеходных мостов, ед. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Задача 4. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество необходимых дорожных знаков, ед. | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам  реализации (тыс. рублей):

| Год | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет городского поселения | вне- бюд жет ные средства | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2015 | - | - | - | 811,0 | - | 811,0 |
| 2016 | - | - | - | 695,9 | - | 695,9 |
| 2017 | - | - | - | 816,6 | - | 816,6 |
| Всего | - | - | - | 2323,5 | - | 2323,5 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

-улучшение  санитарного и экологического  состояния  поселения;

-изменение внешнего облика поселения;

-повышение  уровня  эстетики  поселения;

-создание  условий  для улучшения качества жизни  населения;

-привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве и

воспитание  бережливого отношения к  окружающей среде.

Мероприятия подпрограммы

«Проведение  прочих   мероприятий  по  организации  благоустройства   Шимского городского поселения

на 2015-2017годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации год |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. |  | Задача 1.Поддержание санитарного состояния территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Уборка несанкционированных свалок. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 1.1. | Бюджет Шимского городского поселения | 120,0 |  | 130,0 |  | 160,0 |
| 1.2. |  | Организация и скашивание сорной растительности в летний период. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 1.2. | Бюджет Шимского городского поселения | 60,0 |  | 50,0 |  | 60,0 |
| 1.3. |  | Уборка пешеходных дорожек от снега, посыпка песком. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 1.3. | Бюджет Шимского городского поселения | 130,0 |  | 120,0 |  | 140,0 |
| 1.4. |  | Уничтожение растения «Борщевик Сосновского». | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 1.4. | Бюджет Шимского городского поселения | 31,0 |  | 33,9 |  | 35,0 |
| 1.5 |  | Спиливание старых и аварийных деревьев. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 1.5. | Бюджет Шимского городского поселения | 45,0 |  | 50,0 |  | 65,0 |
| 1.6. |  | Формовочная обрезка кустарников. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 1.6. | Бюджет Шимского городского поселения | 5,0 |  | 10,0 |  | 10,6 |
| 1.7. |  | Уборка от мелкого мусора территории Шимского городского поселения. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 1.7. | Бюджет Шимского городского поселения | 81,0 |  | 81,0 |  | 81,0 |
| 1.8. |  | Приобретение уличных урн. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 1.8. | Бюджет Шимского городского поселения | 2,5 |  | 0,0 |  | 2,5 |
| 1.9. |  | Утилизация ртутьсодержащих предметов и приборов. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 1.9. | Бюджет Шимского городского поселения | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |
| 2 |  | Задача 2. Текущее содержание системы уличного водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Углубление и очистка канав для отвода воды. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 2.1. | Бюджет Шимского городского поселения | 31,0 |  | 60,0 |  | 71,5 |
| 2.2. |  | Прочистка трубопеездов для беспрепятственного отвода воды. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 2.2. | Бюджет Шимского городского поселения | 60,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 3. |  | Задача 3. Хозяйственно-материальное обеспечение прочих мероприятий по организации благоустройства территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Приобретение ГСМ для проведения работ по благоустройству. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 3.1. | Бюджет Шимского городского поселения | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |
| 3.2. |  | Проведение ремонта триммера и бензопилы. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 3.2. | Бюджет Шимского городского поселения | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| 3.3. |  | Организация и проведение праздничных мероприятий. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 3.3. | Бюджет Шимского городского поселения | 43,0 |  | 30,0 |  | 40,0 |
| 3.4. |  | Исполнение прочих расходов по хозяйственному обеспечению мероприятий организации благоустройства поселения (приобретение перчаток, мешков для мусора, и хоз. инвентаря). | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 3.4. | Бюджет Шимского городского поселения | 16,4 |  | 30,0 |  | 40,0 |
| 3.5. | Транспортные услуги по перевозке невостребованных трупов. |  | Администрация Шимского городского поселения |  | 2015 2016 2017 | 3.5. | Бюджет Шимского городского поселения | 30,0 | 30,0 |  | 35,0 |  |
| 3.6. | Ремонт стенда объявлений. |  | Администрация Шимского городского поселения |  | 2015 2016 2017 | 3.6. | Бюджет Шимского городского поселения | 11,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.7. | Покупка детской игровой площадки. |  | Администрация Шимского городского поселения |  | 2015 2016 2017 | 3.7. | Бюджет Шимского городского поселения | 99,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.8. | Ремонт пешеходного моста через ручей п.Шимск |  | Администрация Шимского городского поселения |  | 2015 2016 2017 | 3.8. | Бюджет Шимского городского поселения | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4 |  | Задача 4. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Количество необходимых дорожных знаков, ед. | Администрация Шимского городского поселения | 2015 2016 2017 |  | 4.1. | Бюджет Шимского городского поселения | 15,0 |  | 10,0 |  | 15,0 |