Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения» за  2018 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 4970,4 | 4970,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4978,8 | 4970,4 | 4970,4 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения | 4479,7 | 4479,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488,1 | 4479,7 | 4479,7 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения | 46,7 | 46,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | 120,0 | 120,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения | 323,7 | 323,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»  за 2018 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1<*> Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 2018 год | Работы выполнены на сумму 169,5 тыс. руб. |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Оплата за потребленную электроэнергию наружного уличного освещения | 2018 год | Работы выполнены на чуму 3922,6 тыс.руб. |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Оказание услуг по переоформлению документов по техническому присоединению | 2018 год | Услуги оказаны на сумму 2,2 тыс. рублей |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Приобретение электроматериалов для содержания и ремонта сетей уличного освещения | 2018 год | Электроматериалы приобретены на сумму 106,6 тыс. рублей | По результатам проведения запроса котировок экономия составила 8,4 тыс. руб. |
| 1.5. | Мероприятие 5 Оказание услуг по предоставлению автогидравлического подъемника (автовышка) для оформления территории населенных пунктов поселения при подготовке к праздничным мероприятиям | 2018 год | Работы выполнены на сумму 20,0 тыс. рублей. |  |
| 1.6. | Мероприятие 6 Приобретение приборов учета и трансформаторов тока к ним для установки на трансформаторные подстанции | 2018 год | Приобретены материалы на сумму 8,1 тыс. рублей |  |
| 1.7. | Мероприятие 7 Выполнение работ по обустройству наружного (уличного) освещения переулка Загородный в р.п. Шимск | 2018 год | Работы выполнены на сумму 240,7 тыс. руб. |  |
| 1.8. | Мероприятие 8 Выполнение работ по ремонту пульта наружного освещения | 2018 год | Работы выполнены на сумму 10,0 тыс. руб. |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Приобретение и высадка рассады цветов, мероприятия по уходу за насаждениями | 2018 год | Работы выполнены на сумму 46,7 тыс.руб. |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Выполнение работ по ремонту воинских захоронений (санитарное содержание военно-мемориальных объектов), благоустройство и озеленение | 2018 год | Работы выполнены на сумму 23,3 тыс.руб. |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Внесение фамилий погибших воинов, приобретение венков к празднованию памятных дат | 2018 год | Работы выполнены на сумму 15,3 тыс.руб. |  |
| 3.3. | Мероприятие 3 Выполнение работ по устройству основания под установку памятника воинам, павшим в годы ВОВ | 2018 год | Работы выполнены на сумму 81,7 тыс. руб. |  |
| 4. | Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок | 2018 год | Работы выполнены на сумму 35,0 тыс.руб. |  |
| 4.2. | Мероприятие 2 Выполнение работ по организации и скашиванию сорной растительности в летний период | 2018 год | Работы выполнены на сумму 115,0 тыс.руб. |  |
| 4.3. | Мероприятие 3 Выполнение работ по акарицидной обработке (от клещей) открытых территорий | 2018 год | Работы выполнены на сумму 6,6 тыс.руб. |  |
| 4.4 | Мероприятие 4 Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского | 2018 год | Работы выполнены на сумму 29,7 тыс.руб. |  |
| 4.5. | Мероприятие 5 Выполнение работ по спиливанию старых и аварийных деревьев | 2018 год | Работы выполнены на сумму 63,7 тыс. руб. |  |
| 4.6. | Мероприятие 6 Выполнение работ по ремонту и очистке общественных колодцев | 2018 год | Работы выполнены на сумму 43,8 тыс.руб. |  |
| 4.7. | Мероприятие 7 Выполнение работ по изготовлению локальных смет для исполнения мероприятий прочего благоустройства | 2018 год | Работы выполнены на сумму 10,6 тыс. руб. |  |
| 4.8. | Мероприятие 8 Выполнение работ по устройству и очистке водопропускных канав | 2018 год | Работы выполнены на сумму 10,0 тыс. руб. |  |
| 4.9. | Мероприятие 9 Приобретение дорожных знаков для ограничения движения автотранспорта по Центральной площади р.п. Шимск | 2018 год | Работы выполнены на сумму 9,3 тыс. руб. |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения» за 2018 год.

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  | факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Подпрограмма 1 Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество уличных светильников, потребляющих электроэнергию, шт. | 698 | 696 |  |  | 696 |  |
| 2. | - Количество переоформленных документов, шт. | 1 | 2 |  |  | 2 | . |
| 3. | - Количество приобретенных электроматериалов для содержания уличного освещения, шт | 0 | 210 |  |  | 210 |  |
| 4 | - Количество населенных пунктов поселения, оформленных к праздничным мероприятиям, шт | 0 | 1 |  |  | 1 |  |
| 5. | - Количество трансформаторных подстанций на которых необходимо заменить приборы учета, шт. | 0 | 6 |  |  | 6 |  |
| 6. | - Количество новых улиц поселения, обустроенных наружным (уличным) освещением, шт. | 0 | 1 |  |  | 1 |  |
| 7. | - Количество отремонтированных пультов наружного освещения, шт. | 0 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады, шт. | 2275 | 2100 |  |  | 2100 |  |
|  | Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество внесенных фамилий погибших воинов, знаков | 300 | 300 |  |  | 300 |  |
| 2 | Количество отремонтированных воинских захоронений, шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | Количество приобретенных венков, шт. | 18 | 18 |  |  | 18 |  |
|  | Подпрограмма 4 Прочие мероприятия по организации благоустройства Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 6 |  | 6 |  | 6 |  |
| 2 | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс. кв.м. | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  |
| 3 | Площадь акарицидной обработки от клещей, га. | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 4 | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га. | 2,0 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |
| 5 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, шт. | 7 |  | 8 |  | 8 |  |
| 6 | Количество отремонтированных и очищенных общественных колодцев, ед. | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| 7 | Изготовление локальных смет для исполнения мероприятий по благоустройству, шт. | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 8 | Количество канав, приведенных в нормативное состояние, шт. | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 9 | Количество приобретенных дорожных знаков, шт. | 0 |  | 2 |  | 2 |  |

Исп.  Главный специалист комитета жилищно-коммунального,

городского хозяйства и жизнеобеспечения                                                        Петрова Наталья Николаевна

Согласовано:

Председатель комитета

жилищно-коммунального,

городского хозяйства и

жизнеобеспечения                                                                              Г.В. Беляева

Председатель комитета финансов                                                     М.Б. Иванова

Пояснительная записка

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения» по подпрограмме «Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения» по мероприятию «Приобретение электроматериалов для содержания и ремонта сетей уличного освещения» не израсходованы денежные средства в сумме 8,4 тыс. рублей (план – 115,0 тыс. руб., факт – 106,6 тыс. руб.), в связи с тем, что по итогам проведения процедуры запроса котировок, НМЦК была уменьшена на 8,4 тыс. руб..

Общий объем неиспользованных финансовых средств по муниципальной программе составил 8,4 тыс. рублей.