Отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»** за 2022 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Всего  |  Средства федерального  бюджета  |  Средства областного  бюджета  |  Средства  бюджета района  |  Средства  бюджета поселения |  Внебюджетные  источники  |
| профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано  | освоено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13 | 14 | 15 |  16  |  17  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 14 322,3 | 12346,1 | 0 | 0 | 0 | 3524,3 |  1932,0 | 1932,0 | 904,1 | 904,1 | 904,1 | 9893,8 | 9510,0 | 9510,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения  | 5459,1 | 5075,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5459,1 | 5075,2 | 5075,2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2Организация озеленения территории Шимского городского поселения  | 1549,9 | 1549,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения  | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения  | 5013,3 | 3421,0 | 0 | 0 | 0 | 2524,3 | 932,0 | 932,0 | 904,1 | 904,1 | 904,1 | 1584,9 | 1584,9 | 1584,9 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |

 --------------------------------

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

 **«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»** за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  мероприятия  |  Срок реализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1.  | Подпрограмма 1Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения |
| 1.1.  | Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 2022 год | Работы выполнены на сумму 219,00 тыс. рублей |  |
| 1.2.  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения  | 2022 год | Мероприятия в рамках энергосервисного контракта выполнены на сумму 4494,4 тыс. рублей  | В связи с экономией использования электрической энергии на уличное освещение в рамках энергосервисного контракта образовалась экономия финансовых средств в сумме 383,9 тыс. рублей. |
| 1.3. | Выполнение работ по обустройству наружного (уличного) освещения новых улиц поселения (д, Бор, ул. Барская, ул. Южная, ул. Радужная) | 2022 год | Работы выполнены на сумму 141,8 тыс. рублей |  |
| 1.4. | Обустройство дополнительного уличного освещения на ул. Наманганская и ул. Ташкентская р.п. Шимск | 2022 год | Работы выполнены на сумму 220,0  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения |
| 2.1.  |  Приобретение и высадка рассады цветов, мероприятия по уходу за насаждениями и содержание малых архитектурных форм | 2022 год | Работы выполнены на сумму 99,5 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Благоустройство зеленой зоны около остановочного пункта р.п. Шимск | 2022 год | Работы выполнены на сумму 1407,6 тыс. рублей |  |
| 2.3. | Разработка проекта благоустройства зеленой зоны около остановочного пункта р.п. Шимск | 2022 год | Работы выполнены на сумму 42.8 тыс. рублей |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения |
| 3.1. | Приобретение венков к празднованию памятных дат | 2022 год | Венки закуплены на сумму 76,8 тыс. рублей |  |
| 3.2. | Выполнение работ по благоустройству воинских захоронений (санитарное содержание военно-мемориальных объектов), благоустройство и озеленение | 2022 год | Работы выполнены на сумму 23,2 тыс.руб. |  |
| 3.3. | Приобретение строительных материалов для благоустройства воинских захоронений | 2022 год | Приобретены материалы на сумму 200,0 рублей |  |
| 4. | Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения  |
| 4.1. |  Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок и вывозу мусора с территорий общего пользования | 2022 год | Выполнены работы по вывозу мусора с общественных территорий и уборке несанкционированных свалок на сумму 298,5 тыс. рублей.  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2 Выполнение работ по скашиванию сорной растительности в летний период | 2022 год | Выполнены работы на сумму 300,0 тыс. руб. |  |
| 4.3. | Мероприятие 3Выполнение работ по акарицидной обработке (от клещей) открытых территорий | 2022 год | Работы выполнены на сумму 30,0 тыс.руб. |  |
| 4.4 | Мероприятие 4Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского | 2022 год | Работы выполнены на сумму 90,0 тыс.руб. |  |
| 4.5. | Мероприятие 5Выполнение работ по спиливанию старых и аварийных деревьев | 2022 год | Выполнены работы на сумму 617,9 тыс. рублей. |  |
| 4.6. | Приобретение контейнеров ТКО и обустройство контейнерных площадок на территориях общего пользования | 2022 год | Работы выполнены на сумму 339,4 тыс. рублей |  |
| 4.7. | Выполнение работ по доставке песчаных смесей для благоустройства гражданских захоронений | 2022 год  | Работы выполнены на сумму 30,0 тыс. руб.  |  |
| 4.8. | Организация общественных работ по благоустройству | 2022 год | Работы выполнены на сумму 77,8 тыс. рублей |  |
| 4.9. | Организация работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики | 2022 год | Работы выполнены на сумму 325,5 тыс. рублей |  |
| 4.10. | Обустройство детской площадки в р.п. Шимск ул. Ташкентская | 2022 год | Приобретено на сумму 904,1 тыс. рублей |  |
| 4.11. | Изготовление и доставка информационных знаков «Шимск – населенный пункт Воинской доблести» | 2022 год | Работы выполнены на сумму 407,7 тыс. рублей |  |
| 4.12. | Благоустройство памятного места «Сквер воинской славы» на ул. Комсомольская в р.п. Шимск | 2022-2023 годы |  | Заключен муниципальный контракт на сумму 1 592,3 тыс. рублей. Срок исполнения 2023 год. |
| 5. | Подпрограмма 5. Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» |
| 5.1. | Обустройство детской площадки в р.п. Шимск | 2022 год | Работы выполнены на сумму 1000,00 тыс. руб. |  |
| 5.2. | Обустройство детской площадки в д. Коростынь | 2022 год | Работы выполнены на сумму 1000,00 тыс. руб. |  |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы **«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»**

за 2022 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование целевого показателя, единица измерения  | Значение целевого показателя |  Обоснование отклонений значенийцелевого показателяна конец отчетного  периода  (при наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному  | план на год  | факт за отчетный период  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | **Подпрограмма 1** Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения |
| 1.  | Количество населенных пунктов поселения на территории, которых проводятся работы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения, шт. | 24 | 24 | 24 |  |
| 2.  | Количество уличных светильников, потребляющих электроэнергию, шт. | 667 | 698 | 698 |  |
| 3. | Количество новых улиц поселения, обустроенных наружным (уличным) освещением, шт | 3 | 3 | 3 |  |
| 4. | Количество улиц поселения, на которых установлены дополнительные светильники уличного освещения, шт.  | - | 2 | 2 |  |
|  | **Подпрограмма 2** Организация озеленения территории Шимского городского поселения  |
| 1. | Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады, шт. | 3500 | 3000 | 3000 |  |
| 2. | Количество благоустроенных зеленых зон, шт.  | - | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество разработанных проектов благоустройства зеленых зон, шт. | - | 1 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма 3** Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения |
| 1. | Количество приобретенных венков, шт.  | 16 | 30 | 30 |  |
| 2. | Количество благоустроенных воинских захоронений, шт.  | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество мероприятий по поставке строительных материалов для благоустройства воинских захоронений, шт.  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **Подпрограмма 4**  Прочие мероприятия по организации благоустройства Шимского городского поселения |
| 1. | Количество убранных несанкционированных свалок и мест общего пользования, шт.  | 9 | 6 | 6 |  |
| 2. | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс. кв.м.  | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |
| 3 | Площадь акарицидной обработки от клещей, га. | 2,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 4. | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га. | 2,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 5. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, шт.  | 15 | 50 | 50 |  |
| 6. | Количество оборудованных контейнерных площадок на территориях общего пользования, шт.  | 1 | 4 | 4 |  |
| 7. | Количество общественных кладбищ, на которые доставлена песчаная смесь, шт.  | 5 | 5 | 5 |  |
| 8. | Количество граждан, привлеченных к общественным работам по благоустройству, чел.  | 0 | 4 | 4 |  |
| 9. | Количество граждан, принятых на работу в связи с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, чел.  | 0 | 18 | 18 |  |
| 10. | Количество детских площадок, обустроенных в р.п. Шимск, шт.  | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Количество изготовленных и доставленных информационных знаков «Шимск – населенный пункт Воинской доблести», шт.  | 0 | 3 | 3 |  |
|  | **Подпрограмма 5.** Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» |
|  | Количество обустроенных детских площадок в р.п. Шимск, шт. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Количество обустроенных детских площадок в д. Коростынь, шт. | 0 | 1 | 1 |  |

Исп. Главный специалист комитета жилищно-коммунального,

городского хозяйства и жизнеобеспечения Петрова Наталья Николаевна

Согласовано:

Заместитель председателя комитета

жилищно-коммунального,

городского хозяйства и

жизнеобеспечения Е.Л.Ищук

Председатель комитета финансов А.Е.Симонян