Отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»** за 2022 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе: | 14 322,3 | 12346,1 | 0 | 0 | 0 | 3524,3 | 1932,0 | 1932,0 | 904,1 | 904,1 | 904,1 | 9893,8 | 9510,0 | 9510,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения | 5459,1 | 5075,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5459,1 | 5075,2 | 5075,2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2  Организация озеленения территории Шимского городского поселения | 1549,9 | 1549,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3  Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4  Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения | 5013,3 | 3421,0 | 0 | 0 | 0 | 2524,3 | 932,0 | 932,0 | 904,1 | 904,1 | 904,1 | 1584,9 | 1584,9 | 1584,9 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5  Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»** за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Подпрограмма 1Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения | | | | |
| 1.1. | Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 2022 год | Работы выполнены на сумму 219,00 тыс. рублей |  | |
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения | 2022 год | Мероприятия в рамках энергосервисного контракта выполнены на сумму 4494,4 тыс. рублей | В связи с экономией использования электрической энергии на уличное освещение в рамках энергосервисного контракта образовалась экономия финансовых средств в сумме 383,9 тыс. рублей. | |
| 1.3. | Выполнение работ по обустройству наружного (уличного) освещения новых улиц поселения (д, Бор, ул. Барская, ул. Южная, ул. Радужная) | 2022 год | Работы выполнены на сумму 141,8 тыс. рублей |  | |
| 1.4. | Обустройство дополнительного уличного освещения на ул. Наманганская и ул. Ташкентская р.п. Шимск | 2022 год | Работы выполнены на сумму 220,0 |  | |
| 2. | Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения | | | | |
| 2.1. | Приобретение и высадка рассады цветов, мероприятия по уходу за насаждениями и содержание малых архитектурных форм | 2022 год | Работы выполнены на сумму 99,5 тыс. руб. |  | |
| 2.2. | Благоустройство зеленой зоны около остановочного пункта р.п. Шимск | 2022 год | Работы выполнены на сумму 1407,6 тыс. рублей |  | |
| 2.3. | Разработка проекта благоустройства зеленой зоны около остановочного пункта р.п. Шимск | 2022 год | Работы выполнены на сумму 42.8 тыс. рублей |  | |
| 3. | Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | | | | |
| 3.1. | Приобретение венков к празднованию памятных дат | 2022 год | Венки закуплены на сумму 76,8 тыс. рублей |  | |
| 3.2. | Выполнение работ по благоустройству воинских захоронений (санитарное содержание военно-мемориальных объектов), благоустройство и озеленение | 2022 год | Работы выполнены на сумму 23,2 тыс.руб. |  | |
| 3.3. | Приобретение строительных материалов для благоустройства воинских захоронений | 2022 год | Приобретены материалы на сумму 200,0 рублей |  | |
| 4. | Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения | | | | |
| 4.1. | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок и вывозу мусора с территорий общего пользования | 2022 год | Выполнены работы по вывозу мусора с общественных территорий и уборке несанкционированных свалок на сумму 298,5 тыс. рублей. | |  |
| 4.2. | Мероприятие 2 Выполнение работ по скашиванию сорной растительности в летний период | 2022 год | Выполнены работы на сумму 300,0 тыс. руб. | |  |
| 4.3. | Мероприятие 3  Выполнение работ по акарицидной обработке (от клещей) открытых территорий | 2022 год | Работы выполнены на сумму 30,0 тыс.руб. | |  |
| 4.4 | Мероприятие 4  Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского | 2022 год | Работы выполнены на сумму 90,0 тыс.руб. | |  |
| 4.5. | Мероприятие 5  Выполнение работ по спиливанию старых и аварийных деревьев | 2022 год | Выполнены работы на сумму 617,9 тыс. рублей. | |  |
| 4.6. | Приобретение контейнеров ТКО и обустройство контейнерных площадок на территориях общего пользования | 2022 год | Работы выполнены на сумму 339,4 тыс. рублей | |  |
| 4.7. | Выполнение работ по доставке песчаных смесей для благоустройства гражданских захоронений | 2022 год | Работы выполнены на сумму 30,0 тыс. руб. | |  |
| 4.8. | Организация общественных работ по благоустройству | 2022 год | Работы выполнены на сумму 77,8 тыс. рублей | |  |
| 4.9. | Организация работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики | 2022 год | Работы выполнены на сумму 325,5 тыс. рублей | |  |
| 4.10. | Обустройство детской площадки в р.п. Шимск ул. Ташкентская | 2022 год | Приобретено на сумму 904,1 тыс. рублей | |  |
| 4.11. | Изготовление и доставка информационных знаков «Шимск – населенный пункт Воинской доблести» | 2022 год | Работы выполнены на сумму 407,7 тыс. рублей | |  |
| 4.12. | Благоустройство памятного места «Сквер воинской славы» на ул. Комсомольская в р.п. Шимск | 2022-2023 годы |  | | Заключен муниципальный контракт на сумму 1 592,3 тыс. рублей. Срок исполнения 2023 год. |
| 5. | Подпрограмма 5. Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | | | | |
| 5.1. | Обустройство детской площадки в р.п. Шимск | 2022 год | Работы выполнены на сумму 1000,00 тыс. руб. | |  |
| 5.2. | Обустройство детской площадки в д. Коростынь | 2022 год | Работы выполнены на сумму 1000,00 тыс. руб. | |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы **«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»**

за 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | Обоснование  отклонений значений  целевого показателя  на конец отчетного  периода  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | | план  на  год | | факт за  отчетный  период | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
|  | **Подпрограмма 1** Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество населенных пунктов поселения на территории, которых проводятся работы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения, шт. | 24 | | 24 | | | 24 |  |
| 2. | Количество уличных светильников, потребляющих электроэнергию, шт. | 667 | | 698 | | | 698 |  |
| 3. | Количество новых улиц поселения, обустроенных наружным (уличным) освещением, шт | 3 | | 3 | | | 3 |  |
| 4. | Количество улиц поселения, на которых установлены дополнительные светильники уличного освещения, шт. | - | | 2 | | | 2 |  |
|  | **Подпрограмма 2** Организация озеленения территории Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады, шт. | | 3500 | 3000 | | | 3000 |  |
| 2. | Количество благоустроенных зеленых зон, шт. | | - | 1 | | | 1 |  |
| 3. | Количество разработанных проектов благоустройства зеленых зон, шт. | | - | 1 | | | 1 |  |
|  | **Подпрограмма 3** Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество приобретенных венков, шт. | | 16 | 30 | | | 30 |  |
| 2. | Количество благоустроенных воинских захоронений, шт. | | 1 | 1 | | | 1 |  |
| 3. | Количество мероприятий по поставке строительных материалов для благоустройства воинских захоронений, шт. | | 1 | 1 | | | 1 |  |
|  | **Подпрограмма 4**  Прочие мероприятия по организации благоустройства Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество убранных несанкционированных свалок и мест общего пользования, шт. | | 9 | | 6 | | 6 |  |
| 2. | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс. кв.м. | | 220,0 | | 220,0 | | 220,0 |  |
| 3 | Площадь акарицидной обработки от клещей, га. | | 2,0 | | 6,0 | | 6,0 |  |
| 4. | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га. | | 2,0 | | 4,0 | | 4,0 |  |
| 5. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, шт. | | 15 | | 50 | | 50 |  |
| 6. | Количество оборудованных контейнерных площадок на территориях общего пользования, шт. | | 1 | | 4 | | 4 |  |
| 7. | Количество общественных кладбищ, на которые доставлена песчаная смесь, шт. | | 5 | | 5 | | 5 |  |
| 8. | Количество граждан, привлеченных к общественным работам по благоустройству, чел. | | 0 | | 4 | | 4 |  |
| 9. | Количество граждан, принятых на работу в связи с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, чел. | | 0 | | 18 | | 18 |  |
| 10. | Количество детских площадок, обустроенных в р.п. Шимск, шт. | | 1 | | 1 | | 1 |  |
| 11. | Количество изготовленных и доставленных информационных знаков «Шимск – населенный пункт Воинской доблести», шт. | | 0 | | 3 | | 3 |  |
|  | **Подпрограмма 5.** Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | | | | | | | |
|  | Количество обустроенных детских площадок в р.п. Шимск, шт. | | 0 | | 1 | | 1 |  |
|  | Количество обустроенных детских площадок в д. Коростынь, шт. | | 0 | | 1 | | 1 |  |

Исп. Главный специалист комитета жилищно-коммунального,

городского хозяйства и жизнеобеспечения Петрова Наталья Николаевна

Согласовано:

Заместитель председателя комитета

жилищно-коммунального,

городского хозяйства и

жизнеобеспечения Е.Л.Ищук

Председатель комитета финансов А.Е.Симонян