Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения» за 2019 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 5 261,6 | 5 261,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 261,6 | 5 261,6 | 5 261,6 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения | 4 086,7 | 4 086,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 086,7 | 4 086,7 | 4 086,7 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения | 86,0 | 86,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | 141,3 | 141,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения | 947,6 | 947,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947,6 | 947,6 | 947,6 | 0 | 0 |

--------------------------------

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»  за 2019 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1<*> Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 2019 год | 198,9 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Оплата за потребленную электроэнергию наружного уличного освещения | 2019 год | 3866,0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Приобретение электроматериалов для содержания и ремонта сетей уличного освещения | 2019 год | - |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Выполнение работ по обустройству наружного (уличного) освещения новых улиц поселения | 2019 год | 21,8 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Приобретение и высадка рассады цветов, мероприятия по уходу за насаждениями и содержание малых архитектурных форм | 2019 год | 86,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Изготовление мемориальных табличек, приобретение венков к празднованию памятных дат | 2019 год | 17,0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Выполнение работ по ремонту воинских захоронений (санитарное содержание военно-мемориальных объектов), благоустройство и озеленение | 2019 год | 24,4 |  |
| 3.3. | Оказание транспортных услуг по доставке МАФ в рамках благоустройства военно-мемориальных объектов | 2019 год | 99,9 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок и вывозу мусора с территорий общего пользования | 2019 год | 226,8 |  |
| 4.2. | Мероприятие 2 Выполнение работ по организации и скашиванию сорной растительности в летний период | 2019 год | 111,4 |  |
| 4.3. | Мероприятие 3 Выполнение работ по акарицидной обработке (от клещей) открытых территорий | 2019 год | 15,0 |  |
| 4.4 | Мероприятие 4 Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского | 2019 год | 52,0 |  |
| 4.5. | Мероприятие 5 Выполнение работ по спиливанию старых и аварийных деревьев | 2019 год | 67,1 |  |
| 4.6. | Мероприятие 6 Выполнение работ по ремонту и очистке общественных колодцев | 2019 год | 30,0 |  |
| 4.7. | Мероприятие 7 Выполнение работ по изготовлению локальных смет для исполнения мероприятий прочего благоустройства | 2019 год | 11,0 |  |
| 4.8. | Мероприятие 8 Выполнение работ по ремонту пешеходных мостиков, расположенных на территории поселения | 2019 год | 60,0 |  |
| 4.9. | Мероприятие 9 Приобретение контейнеров ТКО и обустройство контейнерных площадок на территориях общего пользования | 2019 год | 96,5 |  |
| 4.10. | Приобретение и установка антивандальных скамеек и урн | 2019 год | 98,6 |  |
| 4.11. | Приобретение, установка и ремонт элементов детского игрового оборудования | 2019 год | - |  |
| 4.12. | Приобретение материалов для украшения населенных пунктов поселения к праздничным мероприятиям | 2019 год | 20,0 |  |
| 4.13. | Аренда автотранспортных средств в целях благоустройства | 2019 год | 20,0 |  |
| 4.14. | Оказание услуг по предоставлению автогидравлического подъемника (автовышка) для оформления территории населенных пунктов поселения при подготовке к праздничным мероприятиям | 2019 год | 20,0 |  |
| 4.15. | Выполнение работ по обустройству системы водоотвода с дворовых территорий многоквартирного дома р.п. Шимск | 2019 год | 119,2 |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы    «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»                   за 2019 год.

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1 Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество населенных пунктов поселения на территории, которых проводятся работы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения, шт. | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 2. | - Количество уличных светильников, потребляющих электроэнергию, шт. | 696 | 698 |  | 698 | . |
| 3. | - Количество приобретенных электроматериалов для содержания и ремонта сетей уличного освещения, шт | 200 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | - Количество новых улиц поселения, обустроенных наружным (уличным) освещением, шт | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады, шт. | 1420 | 2500 |  | 2500 |  |
|  | Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество изготовленных мемориальных табличек, шт. | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 2. | Количество приобретенных венков, шт. | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 3. | Количество отремонтированных воинских захоронений, шт. | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 4. | Оказание транспортных услуг по доставке МАФ в рамках благоустройства военно-мемориальных объектов, шт. | 0 | 1 |  | 1 |  |
|  | Подпрограмма 4 Прочие мероприятия по организации благоустройства Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 6 |  | 6 | 6 |  |
| 2. | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс. кв.м. | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 |  |
| 3 | Площадь акарицидной обработки от клещей, га. | 1,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 4. | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га. | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 5. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, шт. | 8 |  | 8 | 8 |  |
| 6. | Количество отремонтированных и очищенных общественных колодцев, ед. | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 7. | Изготовление локальных смет для исполнения мероприятий по благоустройству, шт. | 8 |  | 8 | 8 |  |
| 8. | Количество отремонтированных пешеходных мостиков, шт. | 0 |  | 1 | 1 |  |
| 9. | Количество обустроенных контейнерных площадок на территориях общего пользования, шт. | 0 |  | 2 | 2 |  |
| 10. | Количество приобретенных антивандальных скамеек и урн, шт. | 0 |  | 5 | 5 |  |
| 11. | Количество приобретенных и отремонтированных элементов детского игрового оборудования, шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12. | Количество приобретенных украшений в населенные пункты поселения к праздничным мероприятиям, шт. | 0 |  | 1 | 1 |  |
| 13. | Количество заключенных договоров аренды автотранспортных средств в целях благоустройства, шт. | 0 |  | 1 | 1 |  |
| 14. | Количество населенных пунктов поселения, оформленных к праздничным мероприятиям, шт. | 0 |  | 1 | 1 |  |
| 15. | Количество дворовых территорий МКД обустроенных системой водоотведения, шт. | 0 |  | 1 | 1 |  |

Исп.  Главный специалист комитета жилищно-коммунального,

городского хозяйства и жизнеобеспечения                                                        Петрова Наталья Николаевна

Согласовано:

Председатель комитета

жилищно-коммунального,

городского хозяйства и

жизнеобеспечения                                                                              Г.В. Беляева

Председатель комитета финансов                                                     М.Б.Иванова