Отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»** за 2023 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе: | 12922,6 | 12922,6 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 3208,3 | 3208,3 | 3208,3 | 0 | 0 | 0 | 9905,7 | 9274,3 | 9274,3 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения | 5144,3 | 5144,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175,7 | 5144,3 | 5144,3 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2  Организация озеленения территории Шимского городского поселения | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3  Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | 643,1 | 643,1 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4  Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения | 4985,2 | 4985,2 | 0 | 0 | 0 | 2108,8 | 2108,8 | 2108,8 | 0 | 0 | 0 | 3476,4 | 2876,4 | 2876,4 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5  Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»** за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| 1. | Подпрограмма 1Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения | | | | | |
| 1.1. | Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 400,00 тыс. рублей |  | |
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения | 2023 год | | Мероприятия в рамках энергосервисного контракта выполнены на сумму 4500,00 тыс. рублей |  | |
| 1.3. | Выполнение работ по обустройству наружного (уличного) освещения новых улиц поселения (пер. Зеленый в р.п. Шимск) | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 244,3 тыс. рублей | Экономия по итогам аукциона составила 31,4 тыс. рублей | |
| 2. | Подпрограмма 2 Организация озеленения территории Шимского городского поселения | | | | | |
| 2.1. | Приобретение и высадка рассады цветов, мероприятия по уходу за насаждениями и содержание малых архитектурных форм | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 150,0 тыс. руб. |  | |
| 3. | Подпрограмма 3 Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | | | | | |
| 3.1. | Приобретение венков к празднованию памятных дат | | 2023 год | Венки закуплены на сумму 57,9 тыс. рублей |  | |
| 3.2. | Выполнение работ по благоустройству воинских захоронений (санитарное содержание военно-мемориальных объектов), благоустройство и озеленение | | 2023 год | Работы выполнены на сумму 42,1 тыс.руб. |  | |
| 3.3. | Обустройство и восстановление воинских захоронений (д. Калинница, д. Веряжа, д. Коростынь) | | 2023 год | Работы выполнены на сумму 543,1 тыс. рублей (440,0 тыс. руб. – федеральный бюджет; 99,5 тыс. рублей областной бюджет; 3,6 тыс. руб. – бюджет поселения) |  | |
| 4. | Подпрограмма 4 Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения | | | | | |
| 4.1. | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок и вывозу мусора с территорий общего пользования | 2023 год | | Выполнены работы по вывозу мусора с общественных территорий и уборке несанкционированных свалок на сумму 399,45 тыс. рублей. | |  |
| 4.2. | Выполнение работ по скашиванию сорной растительности в летний период | 2023 год | | Выполнены работы на сумму 300,0 тыс. руб. | |  |
| 4.3. | Выполнение работ по акарицидной обработке (от клещей) открытых территорий | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 30,0 тыс.руб. | |  |
| 4.4 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 179,6 тыс.руб. (в том числе 89,6 тыс. руб. областной бюджет) | |  |
| 4.5. | Выполнение работ по спиливанию старых и аварийных деревьев | 2023 год | | Выполнены работы на сумму 288,7 тыс. рублей. | |  |
| 4.6. | Выполнение работ по изготовлению локальных смет по мероприятиям благоустройства | 2023 год | | Выполнены работы на сумму 11,0 тыс. руб. | |  |
| 4.7. | Создание и (или) содержание мест (площадок) накопления ТКО | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 1167,2 тыс. рублей (в том числе 817,0 тыс. руб. – областной бюджет) | |  |
| 4.8. | Приобретение, установка и ремонт элементов детского игрового оборудования | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 290,3 тыс. рублей | |  |
| 4.9. | Выполнение работ по доставке песчаных смесей для благоустройства гражданских захоронений | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 49,0 тыс. руб. | |  |
| 4.10. | Организация общественных работ по благоустройству | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 493,5 тыс. рублей | |  |
| 4.11. | Благоустройство детской площадки в р.п. Шимск ул. Ташкентская | 2023 год | | Приобретено на сумму 163,5 тыс. рублей | |  |
| 4.12. | Благоустройство памятного места «Сквер воинской славы» на ул. Комсомольская в р.п. Шимск | 2023 годы | | Работы выполнены на сумму 1202,2 тыс. рублей – областной бюджет | |  |
| 4.13. | Изготовление проекта благоустройства территории около здания Администрации Шимского района | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 49,5 тыс. рублей | |  |
| 4.14. | Благоустройство территории жилого массива «Наум» | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 277,1 тыс. рублей | |  |
| 4.15. | Обустройство декоративного освещения на памятном месте «сквер воинской славы» р.п. Шимск | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 84,2 тыс. рублей | |  |
| 4.16. | Приобретение игровых комплексов для детской площадки жилого массива «Наум» в р.п. Шимск | 2023 год | | Поставка материалов будет выполнена в 2024 году. | | Заключен договор благотворительного пожертвования денежных средств с ООО «Транснефть-Балтика» от 28.11.2023 года |
| 5. | Подпрограмма 5. Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | | | | | |
| 5.1. | Обустройство детской площадки в районе «Задорожье» р.п. Шимск | 2023 год | | Работы выполнены на сумму 2000,00 тыс. руб. в том числе 1000,00 тыс. руб. областной бюджет. | |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы **«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»**

за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | Обоснование  отклонений значений  целевого показателя  на конец отчетного  периода (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | | план  на  год | | факт за  отчетный  период | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
|  | **Подпрограмма 1** Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество населенных пунктов поселения на территории, которых проводятся работы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения, шт. | 24 | | 24 | | | 24 |  |
| 2. | Количество уличных светильников, потребляющих электроэнергию, шт. | 698 | | 704 | | | 704 |  |
| 3. | Количество новых улиц поселения, обустроенных наружным (уличным) освещением, шт | 3 | | 1 | | | 1 |  |
|  | **Подпрограмма 2** Организация озеленения территории Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады, шт. | | 3000 | 3000 | | | 3000 |  |
|  | **Подпрограмма 3** Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество приобретенных венков, шт. | | 30 | 21 | | | 21 |  |
| 2. | Количество благоустроенных воинских захоронений, шт. | | 1 | 1 | | | 1 |  |
| 3. | Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений, шт. | | 0 | 3 | | | 3 |  |
|  | **Подпрограмма 4**  Прочие мероприятия по организации благоустройства Шимского городского поселения | | | | | | | |
| 1. | Количество убранных несанкционированных свалок и мест общего пользования, шт. | | 6 | | 7 | | 7 |  |
| 2. | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс. кв.м. | | 220,0 | | 220,0 | | 220,0 |  |
| 3 | Площадь акарицидной обработки от клещей, га. | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 |  |
| 4. | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га. | | 4,0 | | 9,94 | | 9,94 |  |
| 5. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, шт. | | 50 | | 26 | | 26 |  |
| 6. | Количество изготовленных локальных смет, шт. | | 0 | | 8 | | 8 |  |
| 7. | Количество оборудованных контейнерных площадок на территориях общего пользования, шт. | | 4 | | 11 | | 11 |  |
| 8. | Количество приобретенных и отремонтированных элементов детского игрового оборудования, шт. | | 0 | | 1 | | 1 |  |
| 9. | Количество общественных кладбищ, на которые доставлена песчаная смесь, шт. | | 5 | | 5 | | 5 |  |
| 10. | Количество граждан, привлеченных к общественным работам по благоустройству, чел. | | 4 | | 2 | | 2 |  |
| 11. | Количество детских площадок, обустроенных в р.п. Шимск, шт. | | 1 | | 1 | | 1 |  |
| 11. | Количество благоустроенных памятных мест, шт. | | 1 | | 1 | | 1 |  |
| 13 | Количество изготовленных проектов благоустройства общественных территорий, шт. | | 0 | | 1 | | 1 |  |
| 14 | Количество благоустроенных территорий жилого массива «Наум», шт. | | 0 | | 1 | | 1 |  |
| 15. | Количество объектов, на которых обустроено декоративное освещение, шт. | | 0 | | 1 | | 1 |  |
|  | **Подпрограмма 5.** Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных инициативных предложений, шт. | | 2 | | 1 | | 1 |  |

Исп. Главный специалист комитета жилищно-коммунального,

городского хозяйства и жизнеобеспечения Петрова Наталья Николаевна

Согласовано:

Председатель комитета

жилищно-коммунального,

городского хозяйства и

жизнеобеспечения В.В.Рябцев

Председатель комитета финансов А.Е.Симонян