Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Совершенствование и развитие сети  автомобильных дорог

Шимского городского поселения»

за 2019 года

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы    		(тыс. руб.)

| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения» (план на 2019 год - __15 463,2 тыс. руб) | 15 463,2 | 15 280,1, | 0 | 0 | 0 | 11 125,0 | 11 125,0 | 11 125,0 | 4 338,2 | 4155,1 | 4 155,1 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета финансов

Администрации  Шимского муниципального района                                                       М.Б. Иванова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог, в том числе проверка сметной документации 2019 год: ул. Набережная (0,340 км) | 2019 | Выполнено |  |
| 2. | Реализация правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 2019 год: р.п. Шимск: ул. Звездная (0,275 км) ул. Коммунальная (0,609. км) ул. Наманганская (0,300 . км) ул. Ташкентская (0,225 . км) ул. Шелонская (0,260 км) ул. Зеленая (0,230 км) ул. Завокзальная (0,500. км) д. Бор: ул. Южная (0,450 км) ул. Радужная (0,455 км) . ул. Барская (0,275 км) д. Коростынь: ул. Новая (0,970 км) ул. Школьная ( 0,151,) | 2019 | Выполнено |  |
| 3 | Организация работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ведомостями объемов работ и сметными расчетами, согласно Перечню дорог городского поселения (в том числе проверка сметной документации) | 2019 | Выполнено |  |
| 4 | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2019 | Не выполнено |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения (прирост мощностей инженерной инфраструктуры в сельской местности) | Значение целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 1,258 | 5,286 | 5,286 | Выполнено |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения (%) | 55 | 50 | 49.02 |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 2. | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, поставленных на кадастровый учет, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 80 | 90 | 80 | Не проводилось |

Начальник отдела градостроительства,

дорожной деятельности и транспорта                                                А.А. Червяков

Исполнитель: Петрова И.Н.  8(81656)54-200

Пояснительная записка

о финансировании муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети  автомобильных дорог Шимского городского поселения»

за I полугодие 2019 года

На финансирование Программы в 2019 году предусмотрено 15 463,2 руб,, в том числе:

из областного бюджета -  11 125 000  тыс. руб.,

из местного бюджета -       4 338,2   тыс. руб.

В результате проведенной работы освоено:

из областного бюджета -               11 125, 0 тыс.руб.,

из местного бюджета -                    4 338, 2 тыс. руб.

Начальник отдела градостроительства,

дорожной деятельности и транспорта                                                          А.А. Червяков