**Отчет о ходе реализации муниципальной программы <\*>**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения»**

**за 2021 год**

**Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы** (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **Средства федерального бюджета** | **Средства областного бюджета** | **Средства местного бюджета** | **Внебюджетные источники финансирования** |
| **профинансировано** | **освоено** | **план на год** | **профинансировано** | **освоено** | **план на год** | **профинансировано** | **освоено** | **план на год** | **профинансировано** | **освоено** | **профинансировано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Всего по муниципальной программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения» (план на 2021 год - \_\_**24 980,5** тыс. руб) | 24 817,4 | 24 817,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 423,7 | 19 285,9 | 19 285,9 | 5 556,8 | 5 531,5 | 5 531,5 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

**Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** **реализации** | **Результаты** **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения** |  |  |  |
|  1.1 |   Ремонт автомобильных дорог, в том числе проверка сметной документации**2021 год:**- р.п. Шимск ул. Мелиораторов - 1 (0,276) км;Проезд от ул. Старорусская до ул. Задорожная р.п. Шимск (0,043) км;- р.п. Шимск, ул. Задорожная (0,633) км; | 2021 | Выполнено |  |
| 1.2 |  Организация работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ведомостями объемов работ и сметными расчетами, согласно Перечню дорог городского поселения, в том числе проверка сметной документации | 2021 | Выполнено |  |
| 1.31.4 |  Реализация правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам ремонта, строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом обеспечения строительного контроля) - рп. Шимск ул. Комсомольская ( 1,1 ) км;- ремонт сооружения: проезд Шимского городского поселения р.п. Шимск, ул. Вокзальная (0,205) км;- ремонт сооружения р.п. Шимск ул. Шелонская (0,545) км;- ул. Мелиораторов в р.п. Шимск (0,371) км;- р.п. Шимск ул. Зеленая (0,422 ) км.- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в д. Северная Поляна и в д. Малиновка Шимского городского поселения Шимского муниципального района Ремонт автомобильных дорог, в том числе проверка сметной документации**2021год**:р.п. Шимск:д. Коростынь, ул. Садовая- протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги (0,794) км Изготовление сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения | 2021 | Выполнено  |  |
| 2.  | Ремонт автомобильных дорог, в том числе проверка сметной документации**2021год**:р.п. Шимск:д. Коростынь, ул. Садовая- протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги (0,794) км | 2021 | Выполнено |   |
| **2** |  **Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения** | 2021 | Выполнено |  |

**Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование целевого показателя,****единица измерения (прирост мощностей** **инженерной инфраструктуры в сельской****местности)** | **Значение целевого индикатора** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год, предшествующий** **отчетному** | **план на год** | **факт за отчетный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.**  | **Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения** |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км/ кв.м | 4,132/17441 | 4,488/2142,2 | 0 |  Выполнено |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения (%)  | 47 | 46 | 0 |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог местного значения, исходя от общей их протяженности, %  | 100 | 100 | 100 |  Выполнено |
|  **2.** | **Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения** |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, поставленных на кадастровый учет, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 90 | 100 | 100 |  Выполнено |

Исполнитель:

**Ведущий специалист отдела градостроительства,**

**дорожной деятельности и транспорта И.Н. Петрова**

 8(81656)54-200

**СОГЛАСОВАНО:**

Первый заместитель Главы Администрации

Шимского муниципального района А.Н. Степанов

Председатель комитета финансов

Администрации Шимского муниципального района А.Е. Симонян

**Пояснительная записка**

**о финансировании муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения»**

 **за 2021 год**

На финансирование Программы в 2021 году предусмотрено 24 980,5 тыс. руб, в том числе:

 из областного бюджета - 19 423,7 тыс. руб.,

 из местного бюджета - 5 556,8 тыс. руб.

В результате проведенной работы освоено:

из областного бюджета - 19 285,9 тыс.руб.,

из местного бюджета - 5 531,5 тыс. руб.

.

Ведущий специалист отдела градостроительства,

дорожной деятельности и транспорта И.Н. Петрова