- Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»

(наименование муниципальной программы)

за  2019 года

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освое-но | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 5546,7 | 5546,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5553,8 | 5546,7 | 5546,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения » | 1108,3 | 1108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1115,4 | 1108,3 | 1108,3 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения» | 4438,4 | 4438,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4438,4 | 4438,4 | 4438,4 | 0,0 | 0,0 |

Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства

и  жизнеобеспечения муниципального района                                                                                                                                                           Г.В.Беляева

Председатель комитета финансов муниципального района                                                                                                                                  М.Б.Иванова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг

в Шимском городском поселении »

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма « Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения» |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения | 2019 | Проведен капитальный ремонт в 9 муниципальных жилых помещениях: - р.п.Шимск, ул. Мелиораторов, 51; - р.п. Шимск, ул.Советская, д. 8б, кв. 2; -р.п.Шимск, ул. Советская, д. 12, кв.7; - р.п.Шимск, ул. Задорожная, д. 26, кв.2; - р.п.Шимск, ул. Ленина, д. 29, кв.2; - р.п.Шимск, ул. Советская, д. 12, кв. 1; - р.п. Шимск, ул. Наманганская, д. 1 А, кв.8; - р.п.Шимск, ул. Новая, д.7; - д. Бор, ул. Центральная, д. 6, кв.12 | нет |
| 1.2. | Составление сметных расчетов (для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда) | 2019 | Не изготавливались, так как сметные расчеты для ремонта в 2019 году изготовлены в 2018 году | нет |
| 1.3. | Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД | 2019 | В СНКО «Региональный фонд» перечислены в полом объеме обязательные ежемесячные взносы на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на сумму 246, 0 тысяч рублей. | нет |
| 2. | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения» |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления | 2019 | На основании заключенных контрактов на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления и газового оборудования с АО « Газпром газораспределение Великий Новгород» перечислено за период январь - декабрь 2019 года 207,0 тысяч рублей | нет |
| 2.2. | Возмещение расходов на предоставление населению услуг общественной бани п. Шимск | 2019 | Возмещено расходов за период январь-декабрь 2019 года на сумму 1293,9 тысяч рублей. | нет |
| 2.3. | Техническое обслуживание и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения ж.м. Наум (до передачи в концессию) | 2019 | На основании заключенного муниципального контракта выполнены работы по техническому обслуживанию сетей на сумму 100,0 тысяч рублей. | нет |
| 2.4. | Изготовление проектно-сметной документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения: до ул. Шелонской д. Бор, д. Старый Шимск | 2019 | Реализовано на сумму 989 600,0 рублей (ООО «Теплоком» г. Великий Новгород ) | нет |
| 2.5. | Строительство газопровода д. Бор Шимского городского поселения | 2019 | На основании проектно-сметной документации на строительство газопровода выполнены работы на сумму 1834,9 тысяч рублей. | нет |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Подпрограмма « Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь отремонтированного муниципального жилья ( кв. м) | 513,1 | 446,8 | 446,8 | Отклонений значений целевого показателя отсутствует |
| 1.2. | Количество составляемых сметных расчетов (ед.) | 20 | 0 | 0 | Отклонений значений целевого показателя отсутствует |
| 1.3 | Площадь муниципального жилья в МКД, за которую будут перечисляться взносы в фонд регионального оператора, кв.м. | 2720,5 | 2779,4 | 2779,4 | Отклонений значений целевого показателя отсутствует |
| 1.4. | Площадь муниципального жилья в Шимском городском поселении, кв.м. | 12722,3 | 12756,9 | 12756,9 | Отклонений значений целевого показателя отсутствует |
| 2. Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность подземного и надземного газопроводов, на которые оформлено право собственности, км | 3,175 | 3,175 | 3,175 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.2. | Возмещение расходов от предоставления населению услуг общественной бани п. Шимск (ед.): - количество банных дней | 52 | 52 | 52 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.3. | Протяженность сетей водоснабжения ж.м. Наум, м | 0 | 2742,0 | 2742,0 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.4. | Протяженность сетей водоотведения ж.м. Наум, м | 0 | 864,0 | 864,0 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.5. | Количество изготовленной проектно-сметной документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения | 0 | 1 | 1 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |

Пояснительная записка к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение жилищно-коммунальных услуг

в  Шимском городском поселении»

В ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении» подпрограммы  «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  Шимского городского поселения» план на год  составил 1115,4 тыс. рублей,

профинансировано и освоено  1108,3 тыс. рублей, разница -  7,1 тыс. рублей неосвоенных денежных средств возникла по результатам сверки платежей  с  СНКО « Региональный фонд капитального ремонта», произведенной в конце декабря 2019 года.

По подпрограмме «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры  Шимского  городского поселения» отклонений по плановым, профинансированным, освоенным денежным средствам  нет.