**Отчет**

о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»

за 2021 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| **профинан-**  **сировано** | освоено | план на  год | профинан-  сировано | освоено | **план**  **на**  **год** | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | **план**  **на**  **год** | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе: | 6890,9 | 6890,9 | 0 | 0 | 0 | 3403,1 | 2839,2 | 2839,2 | 0 | 0 | 0 | 6050,7 | 4051,7 | 4051,7 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения | 443,5 | 443,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638,5 | 443,5 | 443,5 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2  Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения | 6447,4 | 6447,4 | 0 | 0 | 0 | 3403,1 | 2839,2 | 2839,2 | 0 | 0 | 0 | 4412,2 | 3608,2 | 3608,2 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»**

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения | 2021 год | Работы не выполнены | Работы по капитальному ремонту выставлялись на конкурс 3 раза. Контракты на все муниципальные квартиры были заключены, но подрядчик не приступил к работам. Контракты расторгнуты. |
| 1.2. | Составление сметных расчетов (для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда) | 2021 год | работы выполнены на сумму 9,9 тыс.рублей |  |
| 1.3. | Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД | 2021 год | работы выполнены на сумму 433,6 тыс.рублей |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения | | | |
| 2.1. | Техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления | 2021 год | Работы не выполнены | Контракт был заключен, но подрядчик не приступил к работам. Контракт расторгнут |
| 2.2 | Возмещение затрат по предоставлению населению услуг общественной бани п. Шимск | 2021 год | Работы выполнены на сумму 982,2 тыс.рублей |  |
| 2.3 | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию систем централизованного  водоснабжения р.п.Шимск (участие в проекте «Чистая вода») | 2021 год | Работы выполнены на сумму 4200,0 тыс.рублей |  |
| 2.4 | Техническое обслуживание внеплощадочных сетей и сооружений ВЛ-10 кВ (200м) и КТП 250 кВА № 46 жилого массива Наум, в том числе изготовление сметной документации | 2021 год | Работы выполнены на сумму 48,3 тыс.рублей |  |
| 2.5 | Изготовление проектно-сметной документации для строительства газопровода:  - д. Бор;  - д. Ст. Шимск, | 2021 год | Работы не выполнены | По поручению Президента РФ газификация до границ земельного участка осуществляется ПАО «Газпром» |
| 2.6 | Оказание услуги для общественного пользования (туалет) | 2021 год | Работы выполнены на сумму 965,0 тыс.рублей |  |
| 2.7 | Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения  (общественных колодцев): | 2021год | Работы выполнены на сумму 233,1тыс.рублей |  |
| 2.8 | Составление сметных расчетов (для выделения бюджетных средств на проведение ремонта и очистки общественных колодцев) | 2021 год | Работы выполнены на сумму 9,9 тыс.рублей |  |
| 2.9 | Проведение мероприятий по определению качества воды на объектах нецентрализованного водоснабжения (колодцах): | 2021 год | Работы выполнены на сумму 8,9 тыс.рублей |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы **«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»** за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | Обоснование  отклонений значений  целевого показателя  на конец отчетного  периода  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план  на  год | | факт за  отчетный  период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
|  | **Подпрограмма 1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения** | | | | | | |
| 1. | Площадь отремонтированного муниципального жилья,  кв.м. | 304,1 | 191,1 | | | 0 | Контракты на все муниципальные квартиры были заключены, но подрядчик не приступил к работам. Контракты расторгнуты. |
| 2. | Количество составляемых сметных расчетов, ед. | 7 | 5 | | | 5 |  |
| 3. | Площадь муниципального жилья в МКД, за которую будут перечисляться взносы в фонд регионального оператора, кв.м. | 2977,7 | 2977,7 | | | 2977,7 |  |
| 4. | Площадь муниципального жилья в Шимском городском поселении, кв.м | 12431,6 | 12500,0 | | | 12762,0 | Площадь увеличилась в связи с приобретением жилья для детей –сирот и для предоставления по договору социального найма |
|  | **Подпрограмма 2** **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения** | | | | | | |
| 1. | Протяженность подземного и надземного газопроводов, на которые оформлено право собственности, км | 8,3 | | 8,6 | | 8,6 |  |
| 2. | Возмещение затрат по представлению населению услуг общественной бани п. Шимск, ед.  2.2.- количество банных дней; | 52 | | 52 | | 46 | проведение текущего ремонта общественной банb |
| 3. | Показатель 5. Количество изготовленной проектно-сметной документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения,шт. | 1 | | 2 | | 1 | По поручению Президента РФ газификация до границ земельного участка осуществляется ПАО «Газпром». Нет необходимости в изготовлении ПСД |
| 4. | Протяженность внеплощадных сетей и сооружений ВЛ-10кВ),км | 0,231 | | 0,231 | | 0,231 |  |
| 5 | Количество ТП 250кВА №46 | 0 | | 1 | | 1 |  |
| 6 | Количество оборудованных мест (туалет), ед. | 0 | | 1 | | 1 |  |
| 7. | Охват нуждающихся в услуге (туалет), % | 0 | | 100 | | 100 |  |
| 8 | Количество отремонтированных колодцев общего пользования Шимского городского поселения, шт. | 0 | | 6 | | 6 |  |
| 9 | Количество составленных сметных расчетов на ремонт и очистку колодцев общего пользования, шт. | 0 | | 6 | | 6 |  |
| 10 | Количество общественных колодцев, где проведены мероприятия по определению качества воды, шт. | 0 | | 3 | | 6 | предписание прокуратуры |

Исп. Заместитель председателя комитета

жилищно-коммунального, городского хозяйства

и жизнеобеспечения Ищук Елена Львовна

Согласовано:

Первый заместитель Главы Администрации: А.Н.Степанов

Председатель комитета финансов А.Е.Симонян