- Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»

(наименование муниципальной программы)

за  2018 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освое-но | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2678,8 | 2678,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3668,4 | 2678,8 | 2678,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения » | 1333,7 | 1333,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1333,7 | 1333,7 | 1333,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения» | 1345,1 | 1345,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2334,7 | 1345,1 | 1345,1 | 0,0 | 0,0 |

Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства

и  жизнеобеспечения муниципального района                                                                                                                                                    Г.В.Беляева

Председатель комитета финансов муниципального района                                                                                                                              М.Б.Иванова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг

в Шимском городском поселении»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма « Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения» |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | 2017-2020 | Проведен ремонт 9 муниципальных жилых помещений на сумму 1056,0 тысяч рублей на площади 513,1 кв.м. в том числе: р.п. Шимск, ул. Мелиораторов, д. 15 -181,5 тыс. руб; р.п. Шимск, ул. Задорожная, д. 13 - 36,613 тыс. руб; р.п. Шимск, ул. Задорожная, д. 26,кв.2 - 97,1 тыс. руб; р.п. Шимск, ул. Наманганская, д. 2,кв.13 -92,0 тыс. руб. д. Большая Витонь, д. 17,кв.2 -39,8 тыс. руб. р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 34, кв.8 – 63,0 тыс. руб. р.п Шимск, ул. 1 Мая, д.8, кв. 2-492,3 тыс.руб. р.п.Шимск, ул. Ленина, д. 42,кв.3 – 19,2 тыс. руб. р.п.Шимск, ул. Дружбы, д. 12, кв.2 – 34,5 тыс. руб. | нет |
| 1.2. | Составление сметных расчетов для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта | 2017-2020 | Составлено 19 сметных расчетов на сумму 55,0 тыс. рублей. | нет |
| 1.3. | Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД | 2017-2020 | В СНКО «Региональный фонд» перечислены обязательные ежемесячные взносы на проведение капитального ремонта в МКД за период январь- декабрь 2018 года в сумме 222,7 тыс.рублей за муниципальную площадь 2737,3 кв.м при утвержденном минимальном размере взноса на 2018 год 6,89 рублей на кв.м. | нет |
| 2. | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения » |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления 3,7683 км | 2017-2020 | На основании заключенных контрактов на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления и газового оборудования с АО « Газпром газораспределение Великий Новгород» перечислено за период январь-декабрь 2018 года 178,6 тыс. рублей за 4 объекта ( на которые оформлено право собственности) протяженностью 3,175 км. | нет |
| 2.3. | Возмещение расходов на предоставление населению услуг общественной бани | 2017-2020 | На основании Порядка предоставления субсидий из бюджета Шимского городского поселения на возмещение расходов от предоставления услуг общественной бани , утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 03.08.2018 № 960, возмещено расходов за период январь-декабрь 2018 года на сумму 979,3 тыс. рублей | нет |
| 2.4. | Изготовление проектно-сметной документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения, изготовление проекта планировки и межевания территории для размещения объектов | 2017-2020 | Заключен муниципальный контракт на изготовление проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления протяженностью 1 км.200 м в д. Бор Шимского городского поселения» с ООО «РИК», цена контракта 133, 2тыс. рублей. Финансовое обеспечение контракта на изготовление ПСД для строительства газопровода составило 989,6 тысяч рублей, оплата будет произведена в 2019 году. | нет |
| 2.6. | Разработка схемы теплоснабжения Шимского городского поселения | 2017-2020 | Схема теплоснабжения разработана ООО «Проектно-Исследовательский Центр» г. Ставрополь, утверждена постановлением Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2018 года № 701.Сумма контракта составила 54,0тыс.рублей | нет |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Подпрограмма « Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество составляемых сметных расчетов, шт. | 4 | 7 | 19 | В связи с необходимостью проведения работ перераспределены денежные средства для изготовления сметных расчетов. |
| 1.2 | Площадь муниципального жилищного фонда, предназначенного для проведения ремонта, кв. м | 201,0 | 379,1 | 513,1 | В связи с необходимостью проведения работ вместо 6 запланированных, проведен ремонт 9 муниципальных жилых помещений. |
| 1.3 | Площадь муниципального жилья в МКД, за которую будут перечисляться взносы, кв.м. | 2749,4 | 8165,2 | 2720,5 | Взносы за 10 МКД жилого массива Наум, общей площадью 5038 кв.м. за период январь – декабрь не начислялись по причине отсутствия данных объектов в региональной программе капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Новгородской области на 2014-2043 годы», планируемое включение в Программу -2020 год |
| 2. Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность подземного и надземного газопроводов среднего давления для технического обслуживания по текущему ремонту р.п. Шимск, км. | 7,593 | 3,7683 | 3, 175 | На 01.01.2018 года 3175,0 метров газовых сетей оформлено в собственность, за период 2018 года сети в собственность не оформлялись. |
| 2.2. | Возмещение расходов от предоставления населению услуг общественной бани (ед.): - количество помывок граждан; - количество банных дней | 2403 15 | 0 52 | 0 52 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.3. | Количество изготовленной проектно-сметной документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения | 0 | 1 | 0 | Финансовое обеспечение контракта на изготовление ПСД для строительства газопровода составило 989,6 тысяч рублей, оплата будет произведена в 2019 году. |
| 2.3. | Количество разработанных Программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 1 | 0 | 0 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.4. | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения | 1 | 0 | 0 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |
| 2.5. | Количество разработанных схем теплоснабжения | 0 | 1 | 1 | Отклонение значений целевого показателя отсутствует |

Пояснительная записка к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение жилищно-коммунальных услуг

в  Шимском городском поселении »

Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения»

Подпрограмма профинансирована на сумму 1333,7 тысяч рублей,  освоено 1333, 7 тысяч рублей,  план на 2018 год-1333,7 тысяч рублей.

По мероприятиям подпрограммы:

«проведение ремонта муниципального жилищного фонда»:  запланировано на 2108 год  6 жилых помещений на сумму 526,3 тысячи рублей, фактически отремонтировано 9 муниципальных жилых помещений на сумму 1056,0 тысяч рублей.  В связи с необходимостью проведения работ перераспределены денежные средства с  мероприятий:

- техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления;

- изготовление проектно-сметной  документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения, изготовление проекта планировки и межевания территории для размещения объектов;

- перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД;

«составление сметных расчетов  для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта»:

запланировано на 2018 год  20,0 тысяч рублей на изготовление 7 сметных расчетов, изготовлено 19 сметных расчетов в связи с необходимостью проведения капитального ремонта  в 2018 и 2019 года, перераспределены денежные средства с

мероприятия «перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД»;

« перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД»:  запланирована сумма 629,3 тысяч  рублей с учетом ж.м. Наум,  взносы за 10 МКД жилого массива Наум, общей площадью 5038 кв.м.   за период январь – декабрь  не начислялись   по причине   отсутствия  данных объектов в региональной  программе капитального ремонта  общего имущества  в МКД, расположенных на территории Новгородской области на 2014-2043 годы», планируемое включение в Программу -2020 год. За  период январь -  декабрь   2018  года  перечислены взносы  в сумме  222,7   тысячи  рублей за  муниципальную площадь   2737,3  кв.м. при утвержденном минимальном размере взноса на 2018  год  6,89 рублей на  кв.м.

Подпрограмма  «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения»

Подпрограмма профинансирована на сумму 1345,1 тыс. рублей, освоено 1345,1 тысяч рублей, план на 2018 год -2334,7 тысяч рублей.

По мероприятиям подпрограммы:

«техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления  3,7683 км»: запланировано 440,6 тысяч рублей.  На основании заключенных контрактов на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления  и газового оборудования с АО « Газпром газораспределение Великий Новгород»   перечислено за  период  январь-декабрь  2018 года  178,6  тыс. рублей за 4 объекта ( на  которые оформлено право собственности)  протяженностью 3,175 км;

«возмещение расходов на предоставление  населению услуг общественной бани»: план и факт на 2018 год -979,3 тысячи рублей.

«разработка схемы теплоснабжения  Шимского городского поселения» план и факт на 2018 год 54,0 тысячи рублей;

«изготовление проектно-сметной  документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения, изготовление проекта планировки и межевания территории для размещения объектов»: освоено 133,2 на изготовление проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления протяженностью 1 км.200 м в д. Бор