КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Шимского муниципального района

(Контрольно-счётная палата)

ул.Новгородская, д.21, р.п. Шимск, Новгородская обл., Россия, 174150,

тел. (81656)54-400   E-mail:  ksp_shimsk@mail.ru             		   __________________________________________________________________________

| от 28.09.2015 № 192 на № 1237 от 23.09.2015 | Главе Администрации Шимского городского поселения Васильеву С.Л. |
| --- | --- |

Заключение № 56-п

на проект постановления  Администрации Шимского городского поселения «О внесении изменений в постановление от 23.12.2014 № 265 «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в  Шимском городском поселении на 2015-2017 годы»

Заключение Контрольно-счётной палаты  на проект постановления Администрации Шимского городского поселения «О внесении изменений в постановление от 23.12.2014 № 265 «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в  Шимском городском поселении на 2015-2017 годы» (далее – проект постановления, проект программы) подготовлено в соответствии с п.2 ст.157  Бюджетного кодекса  Российской Федерации, статьи 8 Положения о Контрольно-счётной палате Шимского муниципального района, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 16.11.2011 № 90, Соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля № 1/15 от 01.12.2014г., постановлением Администрации Шимского городского поселения от 24.09.2013 № 268 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации  Шимского городского поселения, их формирования и реализации».

Проект постановления представлен в Контрольно-счётную палату Шимского муниципального района  Главой Администрации Шимского городского поселения Васильевым С.Л. 23.09.2015 года, разработчиком проекта постановления является главный специалист Администрации Шимского городского поселения Старых Г.Н.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в  Шимском городском поселении на 2015-2017 годы»  (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Шимского городского поселения от 23.12.2014 № 265 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в  Шимском городском поселении на 2015-2017 годы».

Представленные на экспертизу изменения в Программу обусловлены перераспределением объемов финансирования подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы».

- Анализ изменения объемов и источников финансирования муниципальной программы

(тыс.руб.)

| Источники финансирования, год | Объем финансирования (проект программы) | Объем финансирования (постановление от 23.12.14 № 265 в редакции от 29.07.2015 № 196 | Объем бюджетных ассигнований предусмотренных решением Совета депутатов от 24.12.2014 № 288 «О бюджете Шимского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 17.09.15 № 325) | Отклонение (+,-) |  | Причины изменения плановых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от утвержденного решения о бюджете от 24.12.2014 № 288 (в редакции от 17.09.15 № 325) | от утвержденной программы от 23.12.14 № 265 в редакции от 29.07.15 № 196 |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6=3-5 | 7=3-4 | 8 |
| Бюджет городского поселения 2015 2016 2017 Итого Областной бюджет 2015 2016 2017 Итого Федеральный бюджет 2015 2016 2017 Итого ВСЕГО | 1104,0 936,0 864,0 2904,0 16974,2 0 0 16974,2 16351,6 0 0 16351,6 36229,8 | 1104,0 936,0 864,0 2904,0 16974,2 0 0 16974,2 16351,6 0 0 16351,6 36229,8 | 1104,0 936,0 864,0 2904,0 16974,2 0 0 16974,2 16351,6 0 0 16351,6 36229,8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 23.06.2015 № 314 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 24.12.2014 № 288» |

Общий предполагаемый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы с учетов вносимых изменений на 2015-2017 годы представленным проектом постановления составляет 36229,8 тыс.руб., т.е. остался неизменным по сравнению с утвержденным постановлением Администрации Шимского городского поселения от 23.12.2014 № 265 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в  Шимском городском поселении на 2015-2017 годы».

Источниками финансирования Программы (раздел «Объем и источники финансирования муниципальной программы» паспорта и представленного проекта программы) на 2015-2017 годы планируются средства бюджета городского поселения (2904,0 тыс.руб.), областного бюджета (16974,2 тыс.руб.), федерального бюджета (16351,6 тыс.руб.).

- Анализ изменения объемов и источников финансирования мероприятий подпрограмм

| Вид расходов, бюджет | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В утвержденной редакции от 29.07.15 № 196 | Проект пост. | Разница (гр.3-гр.2) | В утвержденной редакции от 29.07.15 № 196 | Проект пост. | Разница (гр.6-гр.5) | В утвержденной редакции от 29.07.15 № 196 | Проект пост. | Разница (гр.9-гр.8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление гражданам жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством в малоэтажных домах Областной бюджет Федеральный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16974,2 16351,6 | 16974,2 16351,6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 33325,8 | 33325,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Шимского городского поселения на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда Бюджет городского поселения | 675,3 | 680,5 | +5,2 | 670,0 | 670,0 | 0 | 623,0 | 623,0 | 0 |
| Составление сметных расчетов Бюджет городского поселения | 30,0 | 30,0 | 0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 35,0 | 35,0 | 0 |
| Изготовление технических планов на муниципальные жилые помещения Бюджет городского поселения | 30,0 | 31,8 | +1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение и замена сантехники в муниципальном жилищном фонде Бюджет городского поселения | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перечисление в Фонд регионального оператора взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД Бюджет городского поселения | 241,0 | 241,0 | 0 | 231,0 | 231,0 | 0 | 206,0 | 206,0 | 0 |
| Оплата ежемесячного вознаграждения за оказанные услуги по начислению, приему и обработке платежей за найм муниципального жилья Бюджет городского поселения | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение и установка туалета в муниципальном жилищном фонде Бюджет городского поселения | 20,0 | 13,0 | -7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1104,0 | 1104,0 | 0 | 936,0 | 936,0 | 0 | 864,0 | 864,0 | 0 |
| ВСЕГО | 1104,0 | 1104,0 | 0 | 34261,8 | 34261,8 | 0 | 864,0 | 864,0 | 0 |

3. Анализ нормативного правового акта

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта Программы установлено, что в соответствии с пунктом  3.7. раздела 3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации  Шимского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Шимского городского поселения от 24.09.2013 № 268 с учетом вносимых изменений (далее - Порядок) проект Программы о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся объемов и источников финансирования, направлен на финансово-экономическую экспертизу с приложением расчетов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы.

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы проекта замечаний не имеется.

- Выводы

Представленный для проведения финансово-экономической экспертизы проект постановления  «О внесении изменений в постановление от 23.12.2014 № 265 «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в  Шимском городском поселении на 2015-2017 годы»  подготовлен в соответствии с требованиями норм действующего бюджетного законодательства, а так же в соответствии с Постановлением Администрации Шимского городского поселения от 24.09.2013 № 268 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации  Шимского городского поселения, их формирования и реализации» в связи с чем, может быть рекомендован к принятию.

Председатель

Контрольно-счётной палаты                                                 С.Н. Никифорова