ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Шимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ №  _____

р.п.Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016годы».

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Шимского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Шимского городского поселения от 24.09.2013 №268, в целях приведения в соответствие объёмов выполняемых работ  муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы» Администрация Шимского  городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы», утверждённую постановлением Администрации Шимского городского поселения от 20.12.2013 № 379 (далее- муниципальная программа)

1.1. Изложить раздел 4. «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в редакции:

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Цель 1. Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Переселение граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2014-2016 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество многоквартирных домов, подлежащих расселению, шт. | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 1.1.2 | Площадь расселяемого жилищного фонда, кв.м. | - |  |  | - |  | 1030,8 |  |
| 1.1.3 | Количество переселяемых жителей, человек. | - |  |  | - |  | 58 |  |
| 1.2. | Задача 2. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Шимского городского поселения на 2014-2016годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество составляемых сметных расчетов, шт. |  | 7 |  |  | 3 | 3 |  |
| 1.2.2 | Площадь муниципального жилищного фонда предназначенного для проведения капитального ремонта, кв.м. |  | 362,0 |  |  | 133,4 | 123,5 |  |
| 1.2.3. | Приобретение отопительных котлов для муниципального жилищного фонда, шт. |  | 1 |  |  | - | - |  |
| 1.2.4 | Количество изготовленных технических планов на муниципальные жилые помещения, шт. |  | 2 |  |  | - | - |  |
| 1.3. | Задача 3. Газификация Шимского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество изготовленных ПСД, шт. |  |  | 1 |  | - | - |  |

1.2. Изложить раздел 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» Приложения 4 к муниципальной программе в редакции:

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Площадь отремонтированного жилья (кв.м.) | 362,0 | 133,4 | 123,5 |
| 1.2. | Показатель 2. Количество составленных сметных расчетов (ед.) | 7 | 3 | 4 |
| 1.3. | Показатель 3. Количество изготовленных технических планов (ед.) | 2 | - | - |
| 2. | Задача 2. Приобретение и замена теплооборудования в муниципальном жилищном фонде. |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1. Количество приобретенных и установленных отопительных котлов (ед.) | 1 | 0 | 0 |

1.3 Изложить Раздел «Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения на 2014-2016годы» подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения на 2014-2016годы» Приложения №4 к муниципальной программе в редакции:

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения на 2014-2016годы.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) |  |  | Источник финансиро вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 1. | Задача 1. Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда, в том числе: | Администрация Шимского городского поселения |  | 2014- 2016 годы |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения | 484,5 |  |  | 500,0 |  | 400,0 |
| 1.1.1. | р.п. Шимск ул. Механизаторов д. 25 кв. 2 Общая площадь 62,8 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2014 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения | 50,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Д. Большая Витонь д. 17 кв. 1 Общая площадь 43,5 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2014 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения | 62,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | р.п. Шимск ул. Новгородская д. 9 кв. 5 Общая площадь 46,5 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2014 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | р.п. Шимск ул. Ленина д. 27 кв. 1 Общая площадь 23,8 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2014 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения | 69,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | р.п. Шимск ул. Новгородская д. 15 кв. 3 Общая площадь 38,8 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2014 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения | 95,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | р.п. Шимск ул. Новая д. 9 Общая площадь 42,9 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2014 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения | 77,1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | р.п. Шимск ул. Советская д. 8б кВ. 3 Общая площадь 103,7 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2014 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения | 80,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | р.п. Шимск ул. 1-ая Набережная д. 1 Общая площадь 33,7 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2015 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  | 175,0 |  |  |
| 1.1.9 | р.п. Шимск ул. Новая д. 17 Общая площадь 43,3 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2015 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  | 159,0 |  |  |
| 1.1.10 | р.п. Шимск ул. Ленина д. 42 кв. 5 Общая площадь 56,4 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2016 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  | 166,0 |  |  |
| 1.1.11 | р.п. Шимск ул. Ташкентская д. 10 кв. 16 Общая площадь 48,8 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2016 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |  | 124,0 |
| 1.1.12 | р.п. Шимск ул. Задорожная д. 12 кв. 1 Общая площадь 43,5 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2016 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |  | 145,0 |
| 1.1.13 | р.п. Шимск ул. Зеленая д. 19 кв. 2 Общая площадь 31,2 кв.м. | Администрация Шимского городского поселения |  | 2016 |  | 1.1. |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |  | 131,0 |
| 1.2. | Составление сметных расчетов (для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда) | Администрация Шимского городского поселения, специализированные организации (по согласованию) |  | 2014- 2016 годы |  | 1.2 |  |  | Бюджет городского поселения | 26,0 |  |  | 22,0 |  | 22,0 |
| 1.3. | Изготовление технических планов на муниципальные жилые помещения | Администрация Шимского городского поселения, специализированные организации (по согласованию) |  | 2014-2016 |  | 1.3 |  |  | Бюджет городского поселения | 26,0 |  |  | - |  | - |
| 2. | Задача 2. Приобретение и замена теплооборудования в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | р.п. Шимск ул. 1 Мая д. 7 кв. 2 |  | Администрация Шимского городского поселения |  | 2014-2016 годы |  | 2.1. | Бюджет городского поселения |  |  | 15,5 | - |  | - |  |

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Шимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения                                 С.Л.Васильев

Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения на 2014-2016 годы»  муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы».

В связи с  возникшей необходимостью изготовления технических планов жилых помещений муниципального жилищного фонда, средства бюджета городского поселения в 2014 году перераспределяются с мероприятия «Составление сметных расчетов (для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда)» уменьшается на 26,0 тыс. руб. в мероприятие «Изготовление технических планов на муниципальные жилые помещения» в сумме 26.0 тыс.руб..  В целом объем финансирования подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы» не изменился.