ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Шимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ________________  №  _________

р.п.Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016годы».

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Шимского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Шимского городского поселения от 24.09.2013 №268, в целях приведения объёмов финансирования муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы» в соответствие с утверждёнными лимитами бюджетных ассигнований  Администрация Шимского  городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы», утверждённую постановлением Администрации Шимского городского поселения от 20.12.2013 №379 (далее - муниципальная программа):

1.1.  Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» паспорта муниципальной программы в редакции:

IV. Мероприятия муниципальной  программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  |  | Срок реали- зации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |  | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1. | Реализация подпрограммы: «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2014-2016годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | Администрация городского поселения |  |  | 2014-2016 |  | 1.1.2. 1.1.3. |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 15549,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 15889,5 |  |  |
| 2. | Реализация подпрограммы: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения на 2014-2016годы» | Администрация городского поселения |  |  | 2014-2016 |  | 1.2.1 |  | Бюджет городского поселения | 552 |  | 422 |  | 422 |  |  |
| 3. | Реализация подпрограммы: «Газификация Шимского городского поселения на 2014-2016 годы» |  | Администрация городского поселения | 2014-2016 |  | 1.3.1. |  | Бюджет городского поселения |  |  | 592,4 |  | 0 |  | 0 |  |

1.2.    Изложить Раздел «Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2014-2016 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» Приложения №3 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы» в  редакции:

Мероприятия подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории Шимского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2014-2016годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение поэтапной ликвидации аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, связанных с реализацией программы, в том числе внесение необходимых изменений в действующие правовые акты по мере необходимости | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.1. | - | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Формирование перечня аварийных многоквартирных домов | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.1. | - | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3. | Определение объемов финансирования с учетом средств, необходимых для реализации Программы | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.1. | - | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4. | Направление заявки в департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.1. | - | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.5. | Заключение муниципальных контрактов на строительство малоэтажных домов или приобретение жилых помещений в таких домах на конкурсной основе | Администрация городского поселения |  | 2014-2016 | 1.1. | - | 0 | 0 |  | 0 |
| Задача 2. Переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда до 31 декабря 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление гражданам жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством в малоэтажных домах. |  | Администрация городского поселения | 2016 | 2.1. 2.2. | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 15549,9 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 | 15889,5 |

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Шимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  городского поселения                                      С.Л.Васильев